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Администрация

муниципального образования город Салехард

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	________________________ 
	 № _________


Об утверждении Порядка планирования, организации и финансирования работ по благоустройству и дорожной деятельности на территории муниципального образования город Салехард
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2011 года № 1013-П «Об утверждении порядка предоставления и расходования из окружного (регионального) фонда софинансирования расходов субсидий на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 марта 2012 г. № 217-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2012 году субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере благоустройства и дорожной деятельности», и в целях упорядочения механизма предоставления бюджетных средств Администрация муниципального образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок планирования, организации и финансирования работ по благоустройству  и дорожной деятельности на территории муниципального образования город Салехард (приложение).

2. Управлению общей политики Администрации города Салехарда (А.И.Беляев) опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Полярный круг».

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-техническое управление» (Т.Н.Моргун) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард. 

Глава Администрации города





               И.Л. Кононенко
Утверждено
постановлением Администрации

города Салехарда

от _______ года № ____
Порядок планирования, организации и финансирования
работ по благоустройству и дорожной деятельности на территории муниципального
образования  город Салехард
1. Общие положения

1.1 Порядок планирования, организации и финансирования работ по благоустройству и дорожной деятельности на территории муниципального образования город Салехард (далее именуется – Порядок) определяет порядок планирования, организации и финансирования работ по благоустройству, в том числе озеленению и санитарному содержанию территории муниципального образования город Салехард за счет средств бюджета муниципального образования город Салехард.

1.2 В целях реализации данного Порядка используются следующие основные понятия:

Главный распорядитель бюджетных средств - департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард (далее - ГРБС).

Получатель средств - Муниципальное казенное учреждение «Салехардская дирекция единого заказчика», департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард в соответствии с настоящим Порядком (далее - получатель).
Подрядная организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица или физическое лицо, осуществляющие работы по выполнению подрядных работ в соответствии с муниципальном контрактом или договором подряда.

Благоустройство – совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для проживания граждан на территории муниципального образования.
Благоустройство в границах муниципального образования в рамках настоящего Порядка включает в себя уличное освещение, озеленение, содержание и уборку объектов благоустройства (включая улицы населенных пунктов, за исключением придомовых территорий), организацию и содержание мест захоронения (кладбищ), содержание мест захоронения твердых бытовых отходов, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, а также иные мероприятия по содержанию объектов благоустройства, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, включая работы по строительству, модернизации, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту улиц населенных пунктов.

2. Организация выполнения работ по благоустройству и дорожной деятельности территории муниципального образования город Салехард.
2.1 Выполнение работ по благоустройству и дорожной деятельности территории муниципального образования осуществляется юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица или физическими лицами в рамках муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения муниципальных заказов, в порядке, установленном действующим законодательством, договора подряда на выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования.

2.2 Выполнение работ (оказание услуг, приобретение товаров) по благоустройству города на территории муниципального образования осуществляется по следующим направлениям:

2.2.1. Департамент городского хозяйства Администрации города:
2.2.1.1. Благоустройство:
· Утилизация ТБО от населения;

· Проведение городского конкурса "Двор образцового содержания».
2.2.1.2. Дорожная деятельность:
· Перевозка пассажиров по маршруту Пельвож – Катравож – Пельвож;
· Организация конкурса ко дню работников автомобильного транспорта.
2.2.2. МКУ "Салехардская дирекция единого заказчика":
2.2.2.1. Благоустройство:

2.2.2.1.1. Уличное освещение

· Расход электроэнергии;
· Содержание объектов уличного освещения.

2.2.2.1.2. Озеленение:
· Высадка и уход за цветами;
· Демонтаж-монтаж вазонов;
· Уход за деревьями;
· Восстановление газонов;
· Посадка деревьев;
· Содержание газонов.

2.2.2.1.3. Содержание мест захоронения:
· Расход электроэнергии;
· Содержание городских кладбищ.

2.2.2.1.4. Прочие мероприятия по благоустройству:

2.2.2.1.5. Коммунальные услуги:
· Электроэнергия на праздничную иллюминацию;
· Расход газа на факел "Вечный огонь";
· Коммунальные услуги по зоне отдыха на реке "Полябта";
· Коммунальные услуги по пожарным водоемам.

2.2.2.1.6. Прочие работы по текущему ремонту имущества:
· Текущий ремонт объектов социально-культурного назначения;
· Текущий ремонт пожарных водоемов;
· Текущий ремонт объектов зоны отдыха на реке "Обь" и реке "Полябта".

2.2.2.1.7. Прочие работы по содержанию имущества:
· Содержание общегородских земель и объектов социально-культурного назначения;
· Содержание факела "Вечный огонь";
· Содержание пожарных водоемов;
· Содержание объектов иллюминации;
· Содержание зон отдыха на реке "Обь" и реке "Полябта".

2.2.2.1.7.1. Прочие работы и мероприятия:
· Транспортировка задержанных транспортных средств с помощью автомобиля-эвакуатора;
· Отлов безнадзорных животных;
· Рекультивация земель;
· Расчистка территории города: ликвидация несанкционированных свалок, передислокация незаконных строений, снос, утилизация газовых баллонов;
· Снос ветхого и аварийного жилищного фонда;
· Монтаж-демонтаж флагов;
· Монтаж-демонтаж искусственных елок, светового оборудования искусственных елок;
· Обустройство ледовых городков;
· Монтаж-демонтаж конструкций баннеров и рекламных щитов;
· Обустройство контейнерных площадок;
· Организация осветительных работ мест общего пользования;
· Устройство детских игровых и спортивных площадок;
· Исследование проб воды на реке Полябта;
· Обустройство зоны отдыха на реке Полябта;
· Организация подсветки сооруженного монумента, посвященного водителям Севера;
· Монтаж-демонтаж праздничных конструкций;
· Прочие работы, услуги.
2.2.2.1.7.2. Приобретение материальных запасов:
· Приобретение светового оборудования;
· Приобретение баннеров;
· Приобретение запасных и расходных материалов для электрификации города;
· Приобретение аншлагов с номерами домов и названиями улиц;

· Приобретение иных материальных запасов.
2.2.2.1.7.3. Приобретение основных средств:
· Приобретение мемориальной плиты;
· Приобретение детских игровых и спортивных площадок;
· Приобретение биотуалетов;
· Приобретение мусорных контейнеров;
· Приобретение бункеров для складирования крупногабаритного мусора;
· Приобретение иных основных средств.
2.2.2.2. Дорожная деятельность:

2.2.2.2.1. Коммунальные услуги :
· Электроснабжение моста через  реку "Шайтанка" (верхняя зона);
· Водоснабжение моста через реку "Шайтанка";
· Водоотведение по мосту через реку "Шайтанка".
2.2.2.2.2.Содержание автодорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

2.2.2.2.3. Капитальный ремонт дорог:
· Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
· Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним;
· Капитальный ремонт и ремонт улиц населенного пункта;
· Содержание улиц населенных пунктов;
· Капитальный ремонт и ремонт улиц населенных пунктов;
· Строительство и реконструкция улиц населенных пунктов;
2.2.2.2.4. Текущий ремонт автодорог и тротуаров:
· Текущий ремонт дорог и тротуаров;
· Текущий ремонт моста через реку "Шайтанка";
· Текущий ремонт внутриквартальных проездов и проходов, не вошедших в придомовые территории.
2.2.2.2.5. Содержание автодорог и тротуаров:
· Содержание дорог и тротуаров;
· Содержание моста через реку "Шайтанка";
· Содержание внутриквартальных проездов и проходов, не вошедших в придомовые территории.
2.2.2.2.6.  Прочие работы и мероприятия:
· Проектно-изыскательские работы и экспертиза проектно-изыскательских работ;
· Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям; 

· Захоронение ТБО с моста через реку "Шайтанка";
· Проект организации дорожного движения;
· Установка знаков обратной связи с водителем.
2.2.2.2.7. Приобретение основных средств:
· Приобретение урн;
· Приобретение дорожных знаков;
· Приобретение остановочных павильонов;
· Приобретение декоративных ограждений;
· Приобретение светофоров транспортных светодиодных;
· Приобретение дополнительных секций, зеленая стрелка 300 мм;
· Приобретение контроллеров дорожных;
· Приобретение звуковых устройств дублирующих разрешающий сигнал пешеходного светофора;
· Приобретение табло вызывного пешеходного;
· Приобретение знаков обратной связи с водителем;
· Приобретение табло обратного отсчета времени;
· Приобретение светофором пешеходных светодиодных с табло обратного отсчета времени и анимацией;

· Приобретение иных основных средств.
2.2.2.2.8. Приобретение материальных запасов:
· Приобретение стекол для остановочных павильонов;

· Приобретение иных материальных запасов.


2.3. Получатели:

· составляют расчеты и проекты планов будущего года по благоустройству территории муниципального образования;

· ведут учет затрат выполненных работ по направлениям;

· оформляют документацию, необходимую для размещения муниципального заказа путем проведения торгов либо без проведения торгов, в соответствии с действующим законодательством.

· заключают договора подряда на выполнение работ по благоустройству, озеленению и содержанию территории муниципального образования.

· заключают муниципальные контракты с подрядными организациями; 

· составляют сметную документацию по всем объектам благоустройства;

· осуществляют контроль за качеством выполнения работ по благоустройству в соответствии с требованиями муниципальных контрактов, в том числе за: 

1. соблюдением сроков, качеством применяемых материалов;

2. соблюдением правил и норм производства работ;

3. своевременным устранением недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

· обеспечивают и контролируют ведение исполнительной документации;

· организуют приемку работ и сдачу объектов в эксплуатацию, в том числе приемку скрытых работ, приемку и определение объемов выполненных работ с оформлением актов по установленным формам.

Сроки выполнения работ по благоустройству определяются исходя из продолжительности проектирования объемов и трудоемкости работ.

3. Организация проведения капитального 

и текущего ремонта

3.1. Получатель:

- осуществляет подготовку исходно-разрешительных документов для разработки проектно-сметной документации и технического задания;

- осуществляет проверку существующей или разработке новой проектной документации;

- осуществляет технический надзор за выполняемыми подрядными организациями ремонтными работами;

- иные функции и полномочия, которые обусловлены требованием законодательства.
3.2. Для определения видов, объемов, стоимости работ Получатель  осуществляет технический осмотр объектов, подлежащих  ремонту.

3.3. По результатам технического осмотра Получатель  составляет акты общего осмотра объектов, дефектные ведомости и утверждает их.

3.4. На основании утвержденных актов осмотра объектов и дефектных ведомостей Получатель осуществляет подготовку проектной документации на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту. 

3.5. Подготовка проектной документации требуется в случае, если при проведении капитального ремонта затрагиваются конструктивные элементы и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального ремонта.

3.6. Государственная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации на ремонт объектов осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования город Салехард.

3.7. Получатель в обязательном порядке включает в муниципальные контракты следующие условия:

- выполнение технического надзора, подписание актов выполненных работ по форме КС-2 и иной исполнительной документации осуществляет представитель заказчика;

- установление гарантий качества, в том числе гарантийных сроков эксплуатации элементов строительных конструкций, инженерных систем,  прошедших ремонт или замену.

При этом гарантийный срок эксплуатации объекта после ремонта не может быть менее 24 месяцев - для капитального ремонта и 12 месяцев - для текущего ремонта.

3.8. Подписание справок о стоимости  выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3 осуществляется Получателем на основании подписанных представителем заказчика актов выполненных работ  по форме КС-2.

4. Организация содержания объектов благоустройства


4.1. Получатель готовит расчеты для определения стоимости услуг по благоустройству в целях планирования и  размещение муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг) с применением методов:

4.1.1. Расчет экономически обоснованных затрат на содержание объектов благоустройство - установление фиксированной стоимости на услуги на очередной период.

При применении данного метода Получатель руководствуется: 

1. Ставкой оплаты труда рабочего 1 разряда (принимается в соответствии с отраслевым (региональным) тарифным соглашением или коллективным договором (локальным нормативным актом)), установленной Приложением №1 к настоящему Порядку. 
2. Тарифной сеткой оплаты труда (разрядные коэффициенты), установленной Приложением №2 к настоящему Порядку. 

3. Цены на материалы, топливо, коммунальные ресурсы, транспортные услуги — принимаются в соответствии с прайс-листами поставщиков, региональными сборниками цен. 
4. Ставки налогов и сборов — принимаются в соответствии с действующим законодательством,
5.  Нормы расходов от фонда оплаты труда  районного коэффициента, северной надбавки, цеховых и общехозяйственных расходов, коэффициента невыхода, премии, вознаграждение по итогам работы за год, отчислений во внебюджетные фонды, рентабельности — в соответствии с Приложением №3 к настоящему Порядку.

Допускается применение средних показателей данных для расчета стоимости услуг, сформированных по организациям, предоставивших данные Получателю и оказывающих соответствующие услуги по благоустройству на территории муниципального образования город Салехард.
Стоимость услуг по благоустройству города в 2012 году приведена в Приложении №4 к настоящему Порядку.

Установление стоимости на услуги организаций, индивидуальных предпринимателей на последующие финансовые периоды не должно превышать индексы, отражающие изменения условий деятельности организаций, если технология выполнения работ (оказания услуг) остается неизменной.

Указанные индексы рассчитываются с использованием индексов, определяемых Министерством экономического развития Российской Федерации.

4.1.2. Метод индексации стоимости услуг.
4.1.2.1. Метод индексации стоимости услуг применяется при установлении стоимости услуг на услуги организаций, индивидуальных предпринимателей, в случае объективного изменения условий деятельности организации, индивидуального предпринимателя, влияющих на стоимость производимых услуг, в том числе при отклонении фактического роста потребительских цен и других показателей от потребительских цен и показателей, с учетом которых были установлены стоимости на услуги организации, индивидуального предпринимателя в предшествующем периоде.

4.1.2.2. Установление стоимости на услуги организаций, индивидуальных предпринимателей с использованием метода индексации установленной стоимости услуг осуществляется путем умножения стоимости на услуги организаций, индивидуальных предпринимателей, установленных в предшествующий период, на индексы, отражающие изменения условий деятельности организаций.

4.1.2.3. Указанные индексы рассчитываются с использованием индексов, определяемых Министерством экономического развития Российской Федерации, и отражают изменение расходов организаций, индивидуальных предпринимателей по отдельным статьям затрат с учетом долей соответствующих статей затрат в части объема финансовых потребностей для реализации организацией, индивидуальным предпринимателем производственной программы, определенной применительно к отдельному виду деятельности этой организации, индивидуального предпринимателя.

4.1.3. Аналоговый метод.

4.1.3.1. Применяется в случаях, когда осуществить расчет экономически обоснованных затрат не представляется возможным и основывается на применение  средних показателей данных, сформированных по данным специализированных организаций.

4.1.4. Применение фиксированной стоимости услуг.

4.1.4. Применение фиксированной стоимости услуг допускается только для услуг, регулируемых в соответствии с законодательством  Российской Федерации.
4.1.5.. В процессе регулирования стоимости услуг могут использоваться различные сочетания методов регулирования тарифов, предусмотренных пп.4.1.1. – 4.1.4. настоящего Порядка.

5. Приобретение основных средств и материальных запасов

5.1. Получатель готовит расчеты для определения стоимости товаров в целях планирования и  размещение муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг) с применением методов:

5.1.1. Аналоговый метод.

5.1.1.1. Аналоговый метод основывается на применение  средних показателей данных, сформированных по данным специализированных организаций.

6. Размещение муниципального  контракта на выполнение работ
(оказание услуг, приобретение товаров) по благоустройству
6.1 . Размещение муниципальных контрактов по благоустройству осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования.

7. Оплата расходов на выполнение работ
(оказание услуг, приобретение товаров) по благоустройству
5.1. Оплата работ (оказанных услуг, приобретенных товаров) по благоустройству осуществляется через лицевые счета Получателей для расчетов с подрядными организациями, открытыми в управлении казначейства департамента финансов Администрации города в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными до Получателей. 

5.2. Для осуществления платежей подрядным организациям за выполненные работы (услуги) по капитальному или текущему ремонту Получатель предоставляет следующую документацию:

  - заявку на финансирование;

- копию муниципального контракта (контракта);

- сводный сметный расчет, согласованный (разработанный) представителем заказчика;

 - положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы (при необходимости);

 - акты  выполненных работ  – при необходимости;

 - справку о стоимости выполненных работ (услуг);

- товарные накладные;

- другие документы, требование к предоставлению которых устанавливается приказом департамента финансов Администрации города.
8. Формирование отчетности


8.1. Отчетность по благоустройству города, предусмотренная нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования город Салехард по соответствующим направлениям финансирования составляется получателями самостоятельно. Срок представления отчетности МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» в департамент городского хозяйства Администрации города – за 2 дня до окончания срока представления сводной отчетности муниципального образования в соответствующие уполномоченный органы Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Приложение № 1
к Порядку планирования, организации и финансирования работ по благоустройству на территории муниципального образования город Салехард 

Ставка оплаты труда рабочего 1 разряда
1. Ставка оплаты труда для расчета экономически обоснованных затрат по благоустройству города (кроме содержания объектов уличного освещения и праздничной иллюминации)- 2 747,16 рублей.
2. Повышающий коэффициент для расчета экономически обоснованных затрат по благоустройству города (кроме содержания объектов уличного освещения и праздничной иллюминации)- 1,15  рублей.
3. Ставка оплаты труда для расчета экономически обоснованных затрат по благоустройству города - содержание объектов уличного освещения и праздничной иллюминации- 4 200  рублей.
4. Повышающий коэффициент для расчета экономически обоснованных затрат по благоустройству города - содержание объектов уличного освещения и праздничной иллюминации- 1,4  рублей.
Приложение № 2
к Порядку планирования, организации и финансирования работ по благоустройству на территории муниципального образования город Салехард 

Тарифная сетка оплаты труда (разрядные коэффициенты)
1. Тарифная сетка оплаты труда (разрядные коэффициенты) для расчета экономически обоснованных затрат по благоустройству города (кроме содержания объектов уличного освещения и праздничной иллюминации).
	Разряды
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Тарифные коэффициенты
	1
	1,36
	1,59
	1,73
	1,82
	2
	2,27
	2,54
	2,91
	3,27
	3,68
	4,18
	4,73
	5,32
	6
	6,68
	7,41
	8,23


2. Тарифная сетка оплаты труда (разрядные коэффициенты) для расчета экономически обоснованных затрат по благоустройству города - содержание объектов уличного освещения и праздничной иллюминации

	Разряды
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Тарифные коэффициенты
	1
	1,36
	1,69
	1,91
	2,16
	2,64
	2,9
	3,19
	3,51
	3,86
	4,25
	4,68
	5,14
	5,66
	6,22
	6,85
	7,53
	8,28


Приложение № 3
к Порядку планирования, организации и финансирования работ по благоустройству на территории муниципального образования город Салехард 

Нормы расходов от фонда оплаты труда  районного коэффициента, северной надбавки, цеховых и общехозяйственных расходов, коэффициента невыхода, премии, вознаграждение по итогам работы за год, отчислений во внебюджетные фонды, рентабельности
	Наименование показателя
	Для расчета экономически обоснованных затрат по благоустройству города (кроме содержания объектов уличного освещения и праздничной иллюминации)
	Для расчета экономически обоснованных затрат по благоустройству города - содержание объектов уличного освещения и праздничной иллюминации

	Премия
	40%
	20%

	Выслуга лет 
	13,93%
	19,20%


	Районный коэффициент
	0,5
	0,5

	Северная надбавка 
	80%
	80%

	Коэффициент невыхода
	21,87%
	23,00%

	Вознаграждение по итогам работы за год
	33% от оклада
	0

	Внебюджетные фонды
	34,40%
	34,40%

	Общецеховые расходы
	48,96%
	0

	Общеэксплуатационные расходы
	40%
	10,80%

	Рентабельность 
	10%
	10%


Приложение № 4
к Порядку планирования, организации и финансирования работ по благоустройству на территории муниципального образования город Салехард

Стоимость услуг по благоустройству
Содержание дорог в 2012 году

Содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров (неприоритетные дороги).
Летнее содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров 

	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Стоимость  в ценах 2012 года, руб.
	Стоимость  в ценах 2012 года с НДС, руб.

	Уборка полосы отвода с учётом тротуаров
	1 кв.м.
	0,84
	0,99

	Срезка кустарника
	1 кв.м.
	1,94
	2,29

	Подметание территории МАЗ-МДК
	1 кв.м.
	0,11
	0,13

	Очистка а/б покрытия от грязи механизированным способом
	1 кв.м.
	0,35
	0,41

	Полив дороги с а/б покрытием
	1 кв.м.
	0,16
	0,19

	Содержание дорог с грунто - щебёночным покрытием с добавлением щебня
	1 кв.м.
	14,74
	17,39

	Ремонтное профилирование дорог с грунто -щебёночным покрытием
	1 п.м.в одном направлении
	0,44
	0,52

	Ремонтное профилирование обочин с добавлением щебня
	1 п.м.
	19,39
	22,88

	Ремонтное профилирование обочин
	1 п.м.
	1,07
	1,26

	Планировка обочин у мостов, сигнальных столбов вручную
	1 кв.м.
	33,43
	39,45

	Стоимость щебня
	1 м3
	850
	1 003,00


Зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Стоимость  в ценах 2012 года, руб.
	Стоимость  в ценах 2012 года с НДС, руб.

	Перекидка снега с обочины при толщине слоя снега более 0.5 м.
	1 м.п.
	1,65
	1,95

	Перекидка снега с обочины при толщине слоя снега менее 0.5 м.
	1 м.п.
	1,13
	1,33

	Уборка площадей ручным способом от льда
	1 кв.м.
	9,35
	11,03


	Уборка площадей ручным способом от рыхлого снега
	1 кв.м.
	4,68
	5,52

	Уборка проезжей части автодороги механизированным способом
	1 м.п.
	1,66
	1,96

	Дежурное патрулирование
	1 м.п.
	0,493
	0,58

	Уборка наледи и снежных накатов механизированным способом
	1 кв.м.
	0,74
	0,87

	Посыпка проезжей части песком или отсевом
	100 кв.м.
	49,09
	57,93

	Вывоз снега
	1 куб.м.
	98,42
	116,14

	Уборка тротуаров механизированным способом
	1 м.п.
	0,44
	0,52

	Дежурное патрулирование во время снегопадов (тротуары)
	1 м.п.
	0,462
	0,55

	Дежурство механизмов по обеспечению проезда транспортных средств
	1 день
	60746,48
	71680,85

	Содержание свалки снега - зимнее содержание
	1 м.куб.
	9,95
	11,74

	Стоимость отсева
	1 м.куб.
	595,5
	702,69


Озеленение
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Стоимость  в ценах 2012 года, руб.
	Стоимость  в ценах 2012 года с НДС, руб.

	Покос газона
	кв. м
	5,54
	6,54


Содержание дорожной обстановки




Содержание,  монтаж и демонтаж дорожных знаков
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Стоимость  в ценах 2012 года, руб.
	Стоимость  в ценах 2012 года с НДС, руб.

	Содержание дорожных знаков- окраска стоек
	1 знак
	85,65
	101,07

	Содержание дорожных знаков - нанесение простого изображения
	1 знак
	88,8
	104,78

	Содержание дорожных знаков - нанесение изображения средней сложности на знаки из светоотражающей пленки
	1 знак
	166,94
	196,99

	Содержание дорожных знаков - нанесение сложного изображения на знаки из светоотражающей пленки
	1 знак
	184,7
	217,95

	Содержание дорожных знаков - чистка и мойка
	1 знак
	32,34
	38,16

	Содержание дорожных знаков - сухая чистка
	1 знак
	7,82
	9,23

	Содержание дорожных знаков - чистка и мойка
	1 знак
	32,82
	38,73

	Установка дорожного знака- замена знака
	1 знак
	78,09
	92,15

	Установка дорожного знака (с установкой на стойку с заливкой основания с окраской)
	1 знак
	748,98
	883,80

	Установка дорожного знака на световую опору или на существующую стойку с окраской
	1 знак
	558,24
	658,72

	Установка дорожного знака с окраской в зимний период
	1 знак
	3660,86
	4 319,81

	Материалы
	 
	 
	0,00

	знаки дорожные
	 
	1671,17
	1 971,98

	труба металлическая, о 76 мм
	1 м п
	124,75
	147,21


Содержание светофоров
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Стоимость  в ценах 2012 года, руб.
	Стоимость  в ценах 2012 года с НДС, руб.

	 Декадное обслуживание ( 3 р. в месяц)
	1 объект
	1 363,50
	1 608,93

	Месячное обслуживание 
	1 объект
	5 323,17
	6 281,34

	Квартальное обслуживание 
	1 объект
	4 053,17
	4 782,74

	Полугодовое обслуживание 
	1 объект
	1 486,16
	1 753,67

	Годовое обслуживание 
	1 объект
	3 242,54
	3 826,19

	Квартальное техническое обслуживание автоматического переключателя программ
	1 объект
	1 626,77
	1 919,59

	Проверка и чистка транспортного светофора
	1 объект
	415,96
	490,83

	Проверка и чистка пешеходного светофора
	1 объект
	277,31
	327,22

	Проверка и чистка дополнительной секции
	1 объект
	138,65
	163,61

	Квартальное техническое обслуживание выносного пульта управления
	1 объект
	1 783,40
	2 104,41

	Замена электроламп в светофорах
	1 объект
	246,92
	291,36

	Тех.обслуживание контроллера типа ДКЛ
	1 объект
	21 347,45
	25 190,00


Содержание автобусных остановок
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Стоимость  в ценах 2012 года, руб.
	Стоимость  в ценах 2012 года с НДС, руб.

	Содержание автобусных остановок в летний период
	1 шт.
	147,54
	174,10

	Содержание автобусных остановок в зимний период
	1 шт.
	212,24
	250,44


Дорожная разметка
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Стоимость  в ценах 2012 года, руб.
	Стоимость  в ценах 2012 года с НДС, руб.

	Нанесение горизонтальной разметки
	1 п м
	26,8
	31,62


Барьеры принудительного снижения скорости
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Стоимость  в ценах 2012 года, руб.
	Стоимость  в ценах 2012 года с НДС, руб.

	Установка барьеров   принудительного снижения    скорости
	1 секция.
	1744,49
	2 058,50

	Демонтаж  барьеров   принудительного снижения    скорости
	1 секция.
	269,15
	317,60


Содержание декоративного ограждения
	Наименование мероприятий
	Единицы измерения
	Стоимость  в ценах 2012 года, руб.
	Стоимость  в ценах 2012 года с НДС, руб.

	Мойка ограждений
	1 м.п.
	16,58
	19,56

	Покраска металлического барьерного ограждения
	1 м.п.
	45,73
	53,96

	Устройство декоративного ограждения - замена секции
	1 секция
	772,45
	911,49

	Устройство декоративного ограждения - замена 1 столба с окраской и с бетонированием в летнее время
	1 столб
	889,29
	1 049,36

	Устройство декоративного ограждения - замена 1 столба с окраской без бетонирования в летнее время
	1 столб
	791,18
	933,59

	Устройство декоративного ограждения - замена 1 столба  без бетонирования в зимнее время
	1 столб
	4 112,74
	4 853,03

	Расчистка декоративных решеток от снега вручную
	1 м.п.
	6,66
	7,86

	Расчистка декоративных решеток от снега механизированным способом
	1 м.п.
	1,06
	1,25

	Материалы
	 
	
	0,00

	Секция ограждения
	шт.
	3 600,00
	4 248,00

	Труба металлическая, о 89 мм
	кг
	276,39
	326,14


Содержание водоотводящих лотков и ливневой канализации
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Стоимость  в ценах 2012 года, руб.
	Стоимость  в ценах 2012 года с НДС, руб.

	Очистка водопропускников в летний период 
	1 м.п.
	174,43
	205,83

	Очистка водопропускников в весенне-осенний период 
	1 м.п.
	842,16
	993,75

	Очистка водоотводных каналов (лотков) - пропарка лотков в осенне-зимний период 
	1 м.п.
	166,69
	196,69

	Ремонт лотков
	1 м.п.
	62,83
	74,14

	Очистка водоотводных лотков от ила и грязи ( полное восстановление профиля) 
	1 м.п.
	125,19
	147,72

	Очистка водоотводных лотков от ила и грязи (частичное восстановление профиля) 
	1 м.п.
	20,24
	23,88


Стоимость единицы выполняемых работ по санитарному содержанию земель в 2012 году
	Наименование показателя
	
	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Зимнее содержание 
	Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега
	Ручная очистка скребком с перекидкой
	1 м.кв. 
	0,82
	0,97

	
	Очистка территории с усовершенствованным покрытием от снега до 2 см
	Ручное подметание
	1 м.кв. 
	0,48
	0,57

	
	
	Механизированное подметание
	1 м.кв. 
	0,13
	0,15

	
	Очистка территории с усовершенствованным покрытием от снега свыше 2 см
	Ручное сдвигание с перекидкой
	1 м.кв. 
	2,11
	2,49

	
	
	Механизированное сдвигание
	1 м.кв. 
	0,13
	0,15

	
	Погрузка и вывоз снега
	1 м.куб. 
	65,60
	77,41

	
	Очистка урн от мусора
	1 шт. 
	8,08
	9,53

	
	Уборка мусора с территории с усовершенствованным покрытием
	1 м.кв. 
	0,27
	0,32

	Летнее содержание
	Подметание территории с усовершенствованным покрытием с уборкой мусора
	1 м.кв. 
	0,34
	0,40

	
	Механизированная уборка территорий с усовершенствованным покрытием
	1 м.кв. 
	0,14
	0,17

	
	Очистка урн от мусора
	1 шт. 
	9,90
	11,68

	
	Промывка урн
	1 шт. 
	11,97
	14,12

	
	Внесение удобрений
	1 т. 
	3 156,54
	3 724,72

	
	Выкашивание газонов
	1 м.кв. 
	175,85
	207,50

	
	Уборка мусора с газонов,
	1 м.кв. 
	0,33
	0,39

	
	Уборка мусора с территории с неусовершенствованным покрытием
	1 м.кв. 
	0,47
	0,55

	Зима, лето
	Работа транспорта (переезды)
	1 маш/час. 
	917,18
	1082,27


Стоимость единицы выполняемых работ по санитарному содержанию земель в 2012 году (выходные дни)

	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Зимнее содержание 
	Очистка территории с усовершенствованным покрытием от снега до 2 см
	Ручное подметание
	1 м.кв. 
	0,96
	1,13

	
	
	Механизированное подметание
	1 м.кв.  
	0,15
	0,18

	
	Очистка территории с усовершенствованным покрытием от снега свыше 2 см
	Ручное сдвигание с перекидкой
	 1 м.кв. 
	4,2
	4,96

	
	
	Механизированное сдвигание
	 1 м.кв. 
	0,15
	0,18

	
	Погрузка и вывоз снега
	 1 м.куб. 
	148
	174,64

	
	Очистка урн от мусора
	 1 шт. 
	16,12
	19,02

	
	Уборка мусора с территории с усовершенствованным покрытием
	 1 м.кв. 
	0,53
	0,63

	Летнее содержание
	Подметание территории с усовершенствованным покрытием с уборкой мусора
	 1 м.кв. 
	0,55
	0,65

	
	Механизированная уборка территорий с усовершенствованным покрытием
	 1 м.кв. 
	0,3
	0,35

	
	Очистка урн от мусора
	 1 шт. 
	16,17
	19,08

	
	Уборка мусора с газонов
	 1 м.кв. 
	0,53
	0,63

	Зима, лето
	Работа транспорта (переезды), 
	 1 маш/час
	48,54
	57,28


Содержание фонтанов СБУ "Сияние севера" в 2012 году

 (без учета материалов)

	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Ревизия системы водоснабжения. Осмотр. Наладка.
	1 шт.
	24 987,20
	29 484,90

	Техническое обслуживание электронасосов
	1 шт.
	2 082,27
	2 457,07

	Заполнение чаши водой
	1 раз
	1 764,16
	2 081,71

	Техническое обслуживание электронасосов
	1 шт.
	799,80
	943,76

	Подпитка фонтана водой
	1 раз
	4 410,40
	5 204,28

	Замена воды в чаше фонтана
	1 раз
	3 675,34
	4 336,90


Содержание ледового катка в 2012 году
	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Сдвигание свежевыпавшего снега в валы и кучи
	1 м.кв. 
	0,85
	1,00

	Сдвигание свежевыпавшего снега в валы и кучи в праздничные дни
	1 м.кв. 
	1,7
	2,01

	Ручное подметание 
	1 м.кв. 
	0,11
	0,13

	Ручное подметание 
	1 м.кв. 
	0,22
	0,26

	Перекидка снега
	1 м куб.
	33,28
	39,27

	Перекидка снега в праздничные дни
	1 м.куб.
	66,56
	78,54

	Доставка рабочих на место работы и обратно 
	1 раз
	229,35
	270,63

	Доставка рабочих на место работы и обратно  в праздничные дни
	1 раз 
	282,41
	333,24

	Заливка катка                                             
	1 м.куб.
	1278,21
	1508,29


Санитарное содержание газонов - покос травы в летний период (5 месяцев) в 2012 году

	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Выкашивание газонов и уборка травы
	100 м.кв. 
	183,23
	216,21

	Сгребание скошенной травы граблями, относка травы на расстояние до 30 м с укладкой в кучи (2 раза/сезон)
	100 м.кв. 
	66,09
	77,99

	Погрузка травы в транспортные средства - автомобиль самосвал вручную
	т
	140,12
	165,34

	Вывоз травы
	100 м.кв. 
	15 728,74
	18 559,92


Озеленение в 2012 году
	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Заготовка, доставка и посадка саженцев
	 1 дерево
	 337,13
	397,81

	Обрезка деревьев
	1 дерево
	917,14
	1 082,23

	Побелка деревьев
	1 дерево
	28,38


	33,49




Содержание зоны отдыха на реке Полябта  в 2012 году

	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Ручная уборка с территории с неусовершенствованным покрытием от случайного мусора
	1 м.кв.
	0,29
	0,34

	Ручная уборка с территории с усовершенствованным покрытием от случайного мусора
	1 м.кв.
	0,30
	0,36

	Механизированное подметание территории с усовершенствованным покрытием
	1 м.кв.
	0,05
	0,06

	Очистка урн от мусора в том числе в туалетах 
	1 шт.
	47,20
	55,70

	Вывоз и захоронение ТБО с контейнерных площадок 
	1 шт.
	5,50
	6,49

	Вывоз и захоронение ТБО с контейнерных площадок 
	1 м.куб.
	767,81
	906,02

	Обработка туалетов дезинфицирующими средствами 
	1 шт.
	8,94
	10,55

	Вывоз ЖБО
	1 м.куб.
	275,91
	325,58

	Вывоз металлических и неметаллических отходов, лома и бытового мусора, складированных после работ по очистке дна
	1 м.куб.
	96,64
	114,04

	Исследование проб воды
	1 проба
	7 493,32
	8 842,12

	Работа спасателей 
	1 час
	1 100,01
	1 298,01

	Охрана объекта
	1 час
	210,00
	247,80


Содержание и текущий ремонт пожарных водоемов в 2012 году
	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Осмотр системы теплоснабжения
	1 осмотр
	13 272,59
	15 661,66

	Осмотр системы водоснабжения
	1 осмотр
	15 789,83
	18 632,00

	Осмотр конструктивов здания
	1 осмотр
	17 744,78
	20 938,84

	Осмотр электроснабжения
	1 осмотр
	9 980,72
	11 777,25

	Расчистка подъездных путей и площадок пожарных водоемов
	1 осмотр
	7 612,62
	8 982,89

	Материальные затраты (электрические лампочки, приборы, расходные материалы)
	1 месяц
	2 000,00
	2 360,00


Выращивание, подготовка, посадка и уход за рассадой в 2012 году

	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Выращивание рассады 
	1 растение
	40,28
	47,53

	Подготовка клумб
	1 растение
	15,85
	18,70

	Посадка рассады
	1 растение
	16,02
	18,90

	Уход за рассадой
	1 растение
	96,43
	113,79


Подготовка клумб, бордюров и вазонов для посадки цветов в 2012 году
	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Подготовка клумб, бордюров и вазонов для посадки цветов
	1 м.кв.
	11,57
	13,65


Посадка цветочных растений в 2012 году

	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Посадка цветочных растений
	1 м.кв.
	11,70
	13,81


Уходу за цветочными растениями в 2012 году

	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Уход за цветочными растениями
	1 м.кв.
	70,40
	83,07


Содержание кладбищ  в 2012 году

	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Зимнее содержание, всего
	 
	 
	 

	Уборка мусора
	1 м.кв.
	1,41
	1,66

	Уборка снега вручную
	1 м.кв.
	1,03
	1,21

	Уборка свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см с проходов МКСМ
	1 м.кв.
	0,15
	0,18

	Перекидка снега роторным снегоочистителем с проездов
	1 м.п.
	2,63
	3,11

	Уборка снега бульдозером К-700
	1 м.п.
	0,90
	1,07

	Вывоз снега
	1 м.куб.
	96,26
	113,59

	Содержание свалки снега
	1 м.куб.
	6,04
	7,13

	Вывоз мусора
	1 м.куб.
	68,13
	80,39

	Летнее содержание, всего
	 
	 
	 

	Разовая уборка территории кладбища от случайного мусора
	1 м.кв.
	0,32
	0,38

	Уборка территории кладбища от случайного мусора
	1 м.кв.
	0,32
	0,38

	Очистка проездов с усовершенствованным покрытием
	1 м.кв.
	0,24
	0,28

	Вывоз мусора
	1 м.куб.
	56,34
	66,48

	Очистка уличных туалетов
	1 м.куб.
	644,61
	760,64

	Содержание системы водоотвода
	 
	 
	

	Очистка водоотводящих лотков не полного профиля, в летний период
	1 м.п.
	47,71
	56,30

	Очистка водоотводящих каналов от грязи и посторонних предметов
	1 м.п.
	66,80
	78,82

	Уход за объектами озеленения
	 
	 
	

	Подрезка кустарников и деревьев
	1 шт.
	710,41
	838,28

	Посадка деревьев и саженцев
	1 шт.
	376,33
	444,07

	Покос травы
	1 м.кв.
	1,84
	2,17

	Ремонтные работы на городском кладбище
	
	38 561,92


	45 503,07




Восстановление газонов в 2012 году

	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Вспашка почвы плугом, глубина рыхления до 45 см
	10  000 кв.м.
	3 250,04
	3 835,05

	Штыкование почвы, участков не пройденные мотофрезой, глубина рыхления 25 см
	10  000 кв.м.
	35 463,64
	41 847,10

	Погрузка растительной земли на автотранспортное средство 

 
	10  000 кв.м.
	26 013,75
	30 696,23

	
	10  000 кв.м.
	21 024,57
	24 808,99

	Доставка и выгрузка растительной земли из автотранспортного средства 
	10  000 кв.м.
	156 414,87
	184 569,55

	Просеивание земли через решето 
	10  000 кв.м.
	72 881,97
	86 000,72

	Погрузка минеральных удобрений на автотранспортное средство 
	10  000 кв.м.
	306,15
	361,26

	Доставка и выгрузка минеральных удобрений из автотранспортного средства 
	10  000 кв.м.
	940,43
	1 109,71

	Доставка рабочих к месту погрузки и разгрузки
	10  000 кв.м.
	208,45
	245,97

	Разравнивание почвы граблями
	10  000 кв.м.
	117 281,33
	138 391,97

	Посев травы 
	10  000 кв.м.
	403,82
	476,50

	Полив газонов из шланга при расходе воды до 4 л на 1 м2
	10  000 кв.м.
	225 214,90
	265 753,58

	Полив газонов из шланга при расходе воды до 4 л на 1 м2
	10  000 кв.м.
	543 117,60
	640 878,76

	Погрузка минеральных удобрений на автотранспортное средство 
	10  000 кв.м.
	306,15
	361,26

	Доставка и выгрузка минеральных удобрений из автотранспортного средства
	10  000 кв.м.
	940,43
	1 109,71

	Доставка рабочих к месту погрузки и разгрузки 
	10  000 кв.м.
	208,45
	245,97

	Выкашивание газонов бензокосой (2 раза за сезон)
	10  000 кв.м.
	35 578,06
	41 982,11

	Сгребание скошенной травы
	10  000 кв.м.
	10 268,76
	12 117,14

	Погрузка травы на автотранспортное средство             
	10  000 кв.м.
	153,08
	180,63

	Вывоз травы                                                                      
	10  000 кв.м.
	1 651,67
	1 948,97


Уборка территории от мусора, с погрузкой погрузчиком, вывозом на полигон и захоронением в 2012 году
	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Очистка территории от  мусора вручную с формированием куч
	100 м кв.
	349,64
	412,57

	Погрузка мусора в самосвал при помощи погрузчика 
	100 м кв.
	109,48
	129,18

	
	100 м кв.
	96,15
	113,46

	Доработка ручная по сбору оставшегося мусора в погрузчик с учетом переезда от кучи к кучи
	100 м кв.
	941,23
	1 110,65

	
	100 м кв.
	948,80
	1 119,59

	Вывоз мусора 
	100 м кв.
	4 401,27
	5 193,50

	Захоронение мусора на свалке
	100 м кв.
	3 638,20
	4 293,08

	Доставка рабочих на место работы и обратно 
	100 м кв.
	369,69
	436,24

	Холостой пробег 
	100 м кв.
	472,32
	557,33

	
	100 м кв.
	622,24
	734,24


Транспортировка задержанных транспортных средств с помощью автомобиля-эвакуатора  в 2012 году
	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Транспортировка задержанных транспортных средств с помощью автомобиля-эвакуатора
	1 месяц


	133 926,55


	158 033,3




Техническое обслуживание объектов иллюминации, архитектурной подсветки, сетей уличного и дворового освещения в 2012 году

	Наименование 
	 Единица измерения


	Затрат на ед.измерителя без НДС
	Затрат на ед.измерителя с НДС

	Техническое обслуживание объектов иллюминации
	1 год


	1 071 092,20

	1 263 888,80


	Техническое обслуживание архитектурной подсветки
	1 год


	2 014 275,86


	2 376 845,52



	Техническое обслуживание сетей уличного и дворового освещения
	1 год
	9 209 365,42


	10 867 051,20




Рекультивация Лагуны

Стоимость работ по рекультивации Лагуны рассчитывается помесячно, исходя из количества дней работы в месяце и 

· Охрана территории "Лагуна" в рабочие дни (тарифная ставка -146,00 руб./час.;
· Охрана территории "Лагуна" в выходные дни -146,00 руб./час.;
· Отчисления во внебюджетные фонды 34,2%;

· Цеховые расходы 47,38%;

· Общеэксплуатационные расходы 0%;

· Рентабельность 10%;

· Перевозка людей;

· Перемещение Т-130 (на расстояние 4 км);

· Разравнивание грунта Т-130; 
· Уплотнение грунта Т-130; (S-2 га)
· Планировка территории "на глаз" создавая ровную поверхность без заданных контрольных точек;

· Перемещение ZX-230 (на расстояние 4 км) а/м УРАЛ;

· Перекидка грунта с засыпкой траншей ZX-230. 

______________________/Шелюлев Андрей Борисович/«_____» ________________ 2012 г.
        (подпись исполнителя и дата)
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