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Администрация

муниципального образования город Салехард

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	11 мая 2011 года
	                                                      № 230


Об утверждении порядка организации и проведения работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения в муниципальном образовании город Салехард
В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08 ноября 2007 года               № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с целью улучшения организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения в муниципальном образовании город Салехард.
2. Управлению общей политики Администрации города (А.И.Беляев) опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Полярный круг» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города                         


                               Ю.А.Линк

Приложение

к постановлению Администрации

города Салехарда
от 11 мая 2011 года № 230
ПОРЯДОК
организации и проведения работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения в муниципальном образовании город Салехард
1. Настоящий Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения в муниципальном образовании город Салехард (далее – Порядок) определяет порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения (далее – автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее – работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее – работы по содержанию автомобильных дорог).
2. Организация и проведение работ по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее – работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) может включать в себя следующие мероприятия:
2.1. оценка технического состояния автомобильных дорог;

2.2. разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);
2.3. проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
2.4. приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется муниципальным учреждением «Салехардская дирекция единого заказчика» (далее – МУ «Салехардская ДЕЗ»). Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с  государственными стандартами, строительными нормами и правилами, иными нормативными актами в области дорожного хозяйства и автотранспортной деятельности, действующими на территории Российской Федерации.
4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.
5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности МУ «Салехардская ДЕЗ» осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается департаментом градостроительства и городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард, уполномоченным в сфере дорожного хозяйства (далее – уполномоченный орган).
6. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов или сметных расчетов МУ «Салехардская ДЕЗ» осуществляет разработку проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.
7. В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденными Городской Думой города Салехарда, МУ «Салехардская ДЕЗ»  разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.
8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

8.1. Проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий.
8.2. Проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.
9. Утвержденные уполномоченным органом проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.
10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог (текущему или капитальному):

10.1. Выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств, в зоне проведения работ.
10.2. Организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными МУ «Салехардская ДЕЗ» и органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел по городу Салехард.
11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.
12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по текущему или капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляется соответственно МУ «Салехардская ДЕЗ» в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.
13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется МУ «Салехардская ДЕЗ» в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения которой утверждается Министерством транспорта Российской Федерации.

