[image: image1.wmf]
Муниципальное образование город Салехард
РЕШЕНИЕ 

Об отчете Администрации муниципального образования город Салехард 
об исполнении наказов избирателей
Принято Городской Думой 

города Салехарда

17 ноября  2011 года

Заслушав отчет об исполнении наказов избирателей, высказанных в период проведения предвыборной кампании 2009 года, руководствуясь статьей 39 Регламента Городской Думы муниципального образования город Салехард, Городская Дума р е ш а е т:
1. Принять отчет Администрации муниципального образования город Салехард об исполнении наказов избирателей к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полярный круг».

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Городской Думы
города Салехарда                                                                                       А.М. Спирин
г. Салехард
17 ноября 2011 года

№ 81
Приложение









к решению Городской Думы









города Салехарда









от 17 ноября 2011 года № 81 
Отчет Администрации муниципального образования город Салехард
об исполнении наказов избирателей

	№
	Содержание вопроса, предложения, наказа
	Текущее состояние по выполнению наказов
	Примечание
	Исполнитель

	1
	Вывоз старых гаражей с  ул. Лесозаводской
	Выполнено в 2010 году

	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и  415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	2
	Уборка старых построек по 

ул. Белинского, № 5
	Выполнено в 2010 году

	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и 415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	3
	Покраска подъездов дома по 

ул. Ямальской,  № 34
	Выполнено в 2010 году

	
	МП «Салехардремстрой»

	4
	Инициировать собрание собственников помещений в жилых домах № 3 по ул. Маяковского и № 29 а по ул. Красный Октябрь по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества жилого дома
	Проведено в июне и июле 2010 года.
	
	Департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации города

	5
	Организация автобусного маршрута № 9, уменьшение интервала движения автобусов
	Разработан маршрут, проведено обследование маршрута, оформлен паспорт маршрута.
	Не определен перевозчик. На обращение в адрес ООО «Такси-Север» получен ответ о нецелесообразности осуществления перевозок по данному маршруту в связи с тем, что данный маршрут в большей своей части проходит по действующим 1, 4 и 7.

МАТП г.Салехарда не может осуществлять перевозки по данному маршруту в связи с тем, что ширина проезжей части на некоторых участках маршрута не соответствует габаритам имеющихся на балансе МАТП транспортных средств
	Департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации города

	6
	Реконструкция тротуара по ул. Свердлова в районе ресторана «Север»
	Выполнено в 2010 году

	Финансирование осуществлялось в рамках текущего ремонта на содержание улично-дорожной сети
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	7
	Ремонт сетей ТВС по ул. Ного, Лесозаводской, Пермякова
	Выполнено в 2010 году

	ОЗП 2010
	МП «Салехардэнерго»

	8
	Благоустройство территории в районе «Ямальского многопрофильного колледжа» (озеленение территории)
	Выполнено в 2010 году

	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и  415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	9
	Текущий ремонт сетей ТВС ул. Обской
	Выполнено в 2010 году
	ОЗП 2010
	МП «Салехардэнерго»

	10
	Инициировать собрание собственников помещений в жилом доме № 15 а по ул. Деповской  по вопросу обшивки дома сайдингом
	Проведено  в декабре 2009 года
	.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	11
	Установка детской площадки во дворе дома № 42 по ул. Свердлова
	Заключен муниципальный контракт на установку. Выполняется в 2011 году.
	Финансирование работ осуществляется в рамках титула по «Благоустройству».
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	12
	Благоустройство территорий, прилегающих к магазину «Авангард», дому № 24 по ул. Чубынина и дому № 1 по ул. Ямальской
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и  415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	13
	Ремонт дорожного полотна на участке дороги, ведущей к МИУ «Северный ветер»
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках соглашения о предоставлении в 2010 году субсидии на осуществление дорожной деятельности на улично-дорожной сети города.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	14
	Ремонт дорожного полотна между 

ул. Маяковского и 

ул. Б.Кнунянца.
	Заключен муниципальный контракт с ООО «СибТрансПроектом» на выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт улиц Королева-Островского. Проект проходит государственную экспертизу. Плановое начало работ 2012 год.
	ПИР - Соглашение о предоставлении в 2010 году субсидии на осуществление дорожной деятельности на улично-дорожной сети города.

Капитальный ремонт – планируется в рамках муниципальной программы по развитию улично-дорожной сети МО г.Салехард на 2011-2013 годы.

Соглашение о предоставлении в 2012 году субсидии на осуществление дорожной деятельности на улично-дорожной сети города.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	15
	Уборка несанкционированных мусорных свалок
	Выполнено в 2010 году

	Финансирование осуществлялось в рамках титула по «Благоустройству».
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	16
	Капитальный ремонт дороги по 

ул. Броднева
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и  415-летия г.Салехарда   и Соглашения о предоставлении в 2010 году субсидии на осуществление дорожной деятельности на улично-дорожной сети города.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	17
	Капитальный ремонт дороги по ул. Мира
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и  415-летия г.Салехарда   и Соглашения о предоставлении в 2010 году субсидии на осуществление дорожной деятельности на улично-дорожной сети города.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	18
	Капитальный ремонт дороги по ул. З.Космодемьянской
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и  415-летия г.Салехарда   и Соглашения о предоставлении в 2010 году субсидии на осуществление дорожной деятельности на улично-дорожной сети города.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	19
	Благоустройство сквера по ул. Чубынина (в районе спортивного комплекса многопрофильного колледжа)
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и  415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	20
	Благоустройство сквера за МВК имени Шемановского
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и 415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	21
	Капитальный ремонт сетей ТВС вдоль улицы Чубынина (от улицы  Республики до улицы Мира) с восстановлением пешеходной зоны, газонов и элементов уличной иллюминации
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и  415-летия г.Салехарда
	МП

«Салехардэнерго»

	22
	Капитальный ремонт площади перед зданиями МУКиС «Геолог» и МРЦ  «Полярис»
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и  415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	23
	Ремонт городского сада по ул. Республики
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и                 415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	24
	Приобретение малых архитектурных  форм (цветочницы, скамейки, урны)
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и                 415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	25
	Приобретение и установка остановочных комплексов                (8 шт.)
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и                 415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	26
	Ремонт спортивной  площадки по 

ул. Маяковского
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и                 415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	27
	Устройство тротуара по ул. Обской
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и                 415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	28
	Снос ветхих строений и гаражей
	Выполнено в 2010 году
	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и                 415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	29
	Благоустройство сквера по 

ул. Арктической

	Выполнено в 2010 году

	Финансирование осуществлялось в рамках программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и  415-летия г.Салехарда
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	30
	Переселение из ветхого и аварийного жилья ул. Авиационной, № 13, № 14
	В настоящий момент переселено: с  ул. Авиационной 13 – 6 квартир переселено, 1 квартира - проводятся судебные процедуры, 4 квартиры являются собственность граждан - ожидается финансирование в 2012 году для выкупа квартир;

с Авиационной 14 – 6 квартир переселено, 5 квартир являются собственность граждан - ожидается финансирование в 2012 году для выкупа квартир
	
	Управление жилищной политики

	31
	Строительство детского сада на 225 мест
	Выполнено в 2010 году

	Адресная инвестиционная программа, утвержденная постановлением Администрации ЯНАО.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	32
	Установка теплосчетчиков в социальном доме по ул. Матросова, № 36
	Приборы учета тепловой энергии в жилом доме заменены в декабре 2009 года
	
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	33
	Ремонт дороги «Въезд на Первомайский микрорайон»
	Выполнено в 2010 году

	Финансирование осуществлялось в рамках Соглашения о предоставлении в 2010 году субсидии на осуществление дорожной деятельности на улично-дорожной сети города.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	34
	Ремонт дороги по 

ул. Набережной с водоотведением, спуск от агроэкономического техникума
	Работы приостановлены. Ремонт дороги  планируется провести одновременно с окончанием строительства             ул. Набережной от лодочной станции до речного порта в 2013 году.
	Адресная инвестиционная программа, утвержденная постановлением Администрации ЯНАО.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	35
	Строительство дома для переселения из ветхого и аварийного жилого дома по ул. Республики
	Выполнено в 2010 году.
	
	Департамент градостроительства и городского хозяйства

	36
	Строительство школы на 1000 мест
	Проект школы находится на экспертизе, начало строительства по АИП ЯНАО запланировано на 2013 год
	Адресная инвестиционная программа, утвержденная постановлением Администрации ЯНАО.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	37
	Строительство стоматологической поликлиники
	Ожидается поставка оборудования, наладка, сдача объекта предусмотрена в 2011 году
	Адресная инвестиционная программа, утвержденная постановлением Администрации ЯНАО.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	38
	Ввод общежития по                             ул. Пионерской, № 4
	Выполнено в 2010 году

	
	

	39
	Выделить 300 участков для строительства индивидуальных жилых домов
	Земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов определены и скорректированы Ген.планом г.Салехарда в 2011 году.
	
	

	40
	Усилить контроль за работой УК по содержанию территорий, детских и спортивных площадок
	Составлен график проверки работы управляющих компаний.

В соответствии с распоряжением Администрации МО г.Салехард №812-р от 31.08.2009 года. Проводятся еженедельные совещания с управляющими компаниями.
	Контроль возложен на Департамент градостроительства и городского хозяйства
	УК

	41
	Строительство детского парка
	Выполнена отсыпка территории и устройство берегоукрепительных сооружений. Окончание строительства в 2013 году.
	Адресная инвестиционная программа, утвержденная постановлением Администрации ЯНАО.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	42
	Строительство пешеходного моста через реку Шайтанка
	Выполнены подготовительные мероприятия по устройству основания моста. Окончание строительных работ в 2012 году.
	Адресная инвестиционная программа, утвержденная постановлением Администрации ЯНАО.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»

	43
	Строительство 

ул. Набережной от лодочной станции до речного порта
	Выполнена отсыпка песчаным грунтом. Завершение работ по I очереди строительства планируется в 2012 году.
	Адресная инвестиционная программа, утвержденная постановлением Администрации ЯНАО.
	МУ

«Салехардская дирекция единого заказчика»


Справочно.

	
	Наименование
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	1.
	По титулу «Благоустройство» всего, рублей
	503 956 573
	439 516 487
	473 649 232

	
	из них
	
	
	

	2.
	Программы работ и  мероприятий к празднованию 80-летия ЯНАО и 415-летия г.Салехарда, рублей
	130 153 977
	-
	-

	3.
	Соглашения о предоставлении субсидии на осуществление дорожной деятельности на улично-дорожной сети города, рублей
	156 242 291
	123 489 876
	166 474 5


