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Муниципальное образование город Салехард
РЕШЕНИЕ

«Об утверждении  муниципальной адресной программы «Развитие застроенной территории» на 2015-2020 годы»
Принято Городской Думой

города Салехарда   

______________ 2015 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Салехард, в целях обеспечения условий для развития застроенных территорий муниципального образования город Салехард Собранием Городская Дума  р е ш а е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Развитие застроенной территории» на 2015-2020 годы.
2. Администрации города Салехарда:
2.1.  Ежегодно осуществлять корректировку мероприятий Программы и объемов их финансирования в соответствии с ассигнованиями, утвержденными в бюджете муниципального образования город Салехард на очередной финансовый год.
2.2. Производить корректировку Программы в пределах выделенного объема финансирования с последующим утверждением Городской Думой города Салехарда.
2.3.    Ежегодно представлять отчет об исполнении  Программы.
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полярный круг» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Салехард в сети Интернет – www.salekhard.org.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.

Председатель

Городской Думы города Салехарда                                                                   В.К. Мартынюк

г. Салехард  

_________ 2015 года

№ ____
                                                                                            Утверждена
                                                                                                       решением Городской Думы

                                                                                      города Салехарда

                                                                                                         от ________  2015 года № __

Муниципальная адресная программа «Развитие застроенной  территории»
на 2015-2020 годы

Паспорт

	Ответственный исполнитель программы 
	Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации муниципального образования город Салехард

	Соисполнители Программы  
	Нет

	Цели Программы 
	- Развитие застроенной территории МО город Салехард;

- Обеспечение доступности жилья и создание комфортных условий проживания граждан;

- Создание инвестиционной привлекательности на рынке жилищного строительства в МО город Салехард.

	Задачи Программы 


	К основным задачам реализации муниципальной адресной программы, определяющим стратегию перспективного развития территории муниципального образования, относятся: 

- Обеспечение застроенных территорий объектами социального и   коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры;

- Сокращение количества  жилых домов, а также объектов, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту; 

- Увеличение объемов строительства жилья и объектов коммунальной инфраструктуры;

	Сроки реализации  Программы 
	2015-2020 гг.



	Целевые показатели эффективности реализации Программы
	1.  Общая площадь земельных участков под сносимым жильем  

	Общий объем финансирования
	Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы с 2015 по 2020г.

- средства бюджета МО город Салехард – 383 100     рублей:

2015 год – 82100 рублей;

2016 год – 54725 рублей;

2017 год – 54725 рублей;

2018 год – 54725 рублей;

2019 год – 54725 рублей;

2020 год – 82100 рублей;

- собственные и заемные средства инвесторов в объеме, достаточном для выполнения обязательств по договору о развитии застроенной территории, входящих в муниципальную адресную программу.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Реализация программы должна обеспечить достижение следующих результатов: 

- Улучшение жилищных условий жителей  города Салехард, проживающих (зарегистрированных) в домах подлежащих сносу в соответствии с настоящей программой;  

- Прирост жилищного фонда города Салехард                         


Раздел I.
Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования

            Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.
Среднегодовой  объем  жилищного  строительства в МО город Салехард  за последние пять лет составил 33 578,14  кв.м. в год (Таблица № 1):

 Таблица № 1 по годам: 
	№
	Год
	Площадь введенного жилья,

кв. м.

	1
	2010
	40 084,0

	2
	2011
	28 771,0

	3
	2012
	24 130,7

	4
	2013
	51 907,0

	5
	2014
	22 998,0


 
Обеспечение условий для жилищного строительства являются основными функциями органов местного самоуправления. 
18 декабря 2006 года принят Федеральный закон № 232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым органы местного самоуправления приобрели с 2007 года полномочия по проведению аукционов на право заключения договора о развитии застроенных территорий, то есть территорий, на которых расположены ветхие и аварийные дома и дома, снос и реконструкция которых планируется на основании муниципальных адресных программ. Договор  заключается  органом  местного  самоуправления с победителем открытого аукциона на право заключить такой договор.
Предоставление исполнительными органами власти муниципального образования город Салехард земельных участков для строительства в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии, осуществляется лицу, с которым органом местного самоуправления заключен договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.

В настоящее время суммарная площадь, подлежащая сносу в соответствии с настоящей программой в  городе Салехард, составляет 27041 кв. м. 

Наибольшая доля жилищного фонда расположенного на территории МО город  Салехард – это малоэтажные (до двух этажей) жилые дома, выполненные из брусовых и панельно-щитовых конструкций, текущее состояние которых является неудовлетворительным.

Отсутствие системного, программного подхода к решению имеющихся проблем жилищной сферы может привести к нарастанию количества объектов категории аварийного и ветхого жилфонда и создать в обществе социальную напряженность.

Комплексное решение вышеперечисленных проблем программными методами на основе генерального плана МО город Салехард окажет положительное влияние на развитие социальной сферы, повысит уровень жизни населения, инвестиционную 
привлекательность города, приведет к развитию отрасли строительства, увеличит количество рабочих мест. 

Современная экономическая ситуация и Градостроительный кодекс Российской Федерации в настоящее время позволяют  решать обозначенную проблему в жилищной сфере путем привлечения средств частных инвесторов, готовых вкладывать средства в преобразование таких территорий в соответствии с градостроительными регламентами, определенными Правилами землепользования и застройки. Для развития застроенных территорий в порядке, регламентированном п. 2 ч. 3 ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо принятие программы, содержащей перечень многоквартирных домов, которые планируются к сносу или реконструкции. 

В данной Программе сформирован общий перечень жилых домов, находящихся на территории, предполагаемой под развитие (Приложение 1).

Успешная реализация Программы к 2020 году позволит обеспечить:

а) переход к устойчивому развитию  территории города Салехард; 
б) улучшение жилищных условий  жителей города, в том числе переселение   жителей города, проживающих в жилых домах, подлежащих сносу в соответствии с настоящей Программой;

в) повышение доступности приобретения жилья;
г) прирост жилищного фонда города Салехард;

д) привлечение  инвестиций для реализации мероприятий программы; 

           ж) обеспечение развития конкуренции на рынке жилищного строительства.
Достижение целей и задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Программе.

Общий срок реализации настоящей муниципальной адресной программы рассчитан на период 2015-2020 годы.

Раздел II.
Перечень и характеристика мероприятий программы, ресурсное обеспечение программы
Департаментом строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации муниципального образования город Салехард проведен анализ жилого фонда  на территории муниципального образования город Салехард. Выявлено всего 94 дома,  снос которых может быть осуществлен в рамках настоящей программы. На основе анализа жилищного фонда на территории муниципального образования города Салехарда, оценки привлекательности месторасположения городского поселения, наличия развитой транспортной инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства, а также прогнозируемой конъюнктуры рынка жилья, особенно в его центральной части, с учетом проекта Генерального плана муниципального образования город Салехард определены основные направления реализации Программы.

 Программой на период 2015-2020 гг.  предусматривается осуществление следующих мероприятий:

1. Утверждение органом местного самоуправления расчетных показателей обеспечения территории объектами социального и коммунально-бытового обслуживания, объектами инженерной инфраструктуры. 

2. Принятие органом местного самоуправления решения о развитии застроенной территории на основании несоответствия вида разрешенного использования и предельных параметров существующей застройки градостроительному регламенту.

3. Проведение рыночной оценки права на заключение договора о развитии застроенной территории для определения начальной цены аукциона.

4. Принятия Главой местного самоуправления решения о проведении  аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории.

5. Проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории.

6. Заключение органом местного  самоуправления  с победителем аукциона договора о развитии застроенной территории.

7. Подготовка лицом, заключившим договор, проекта планировки и межевания территории и его утверждение в установленном порядке.

8. Предоставление застройщику органом местного самоуправления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду или в собственность без проведения торгов.

Описание границ застроенной территории.
Таблица 2 

	№
	Описание территории
	Ориентировочная площадь, га
	Квартал

	1
	Территория планировочного квартала в границах улиц Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина 
	7,7
	01:22:02

	2
	Территория  планировочного квартала по ул.Б. Кнунянца
	1,0
	01:39:02

	3
	Территория планировочного  квартала в границах улиц Островского, Пионерская
	3,1
	01:38:04

01:38:05

	4
	Территория планировочного квартала по ул.Павлова
	0,6
	01:22:03

	5
	Территория планировочного квартала в границах улиц Губкина, Арктическая
	0,5
	01:09:02

	6
	территория  планировочного квартала по ул.Ангальский Мыс
	1,4
	01:49:20

	7
	Территория  планировочного квартала в границах улиц Геологов, Чкалова
	6,3
	01:46:06


Картографические границы застроенной территории и каталог координат узловых и поворотных точек  утверждаются настоящей Программой (Приложение 3).

Раздел III.

Объемы и источники финансирования Программы. Планируемые показатели выполнения Программы с распределением плановых значений по годам её реализации

Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы с 2015 - 2020г.

- средства бюджета МО город Салехард;

- собственные и заемные средства инвесторов в объеме, достаточном для выполнения обязательств по договору о развитии застроенной территории, входящих в муниципальную адресную программу.

Объем финансирования с разбивкой по годам предоставлен в Таблице № 3:

Таблица № 3

Объемы финансирования Программы

	№
	Наименование
	Объем финансирования, руб.

	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1.
	Городской бюджет
	82100
	54725
	54725
	54725
	54725
	82100

	
	Из них:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение рыночной оценки права на заключение договора о развитии застроенной территории для определения начальной цены аукциона
	82100
	54725
	54725
	54725
	54725
	82100


Основной целью Программы является обеспечение доступности жилья и создание комфортных условий проживания граждан.

Показателями оценки решения поставленных задач являются построенные жилые дома. 

Показателями эффективности Программы являются: 

 1.  Общая площадь земельных участков , планируемых к освоению в рамках развития застроенных территорий -  27,041 тыс. кв. м;  

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателей эффективности

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Общая площадь земельных участков  
	тыс. кв. м.
	7,092
	4,123
	0,713
	1,930
	1,387
	11,794


Площадь сносимого жилья подсчитывается по правоустанавливающим документам на земельные участки.
Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых показателей выполнения Программы.

Раздел V.
Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих результатов:

- выполнение государственных и муниципальных обязательств по переселению граждан из  жилых помещений, подлежащих сносу в соответствии с настоящей программой;

- улучшение жилищных условий 2177 жителей  города Салехард, проживающих (зарегистрированных) в домах подлежащих сносу в соответствии с настоящей программой;

- прирост жилищного фонда города Салехард;

- благоприятный инвестиционный климат в сфере жилищного строительства в муниципальном образовании город Салехард;

- устойчивое финансовое положение предприятий и организаций, участвующих в выполнении мероприятий, установленных в настоящей Программе;

- уменьшение экономических потерь и снижение затрат в сфере жилищного строительства путем широкого использования современных строительных материалов, оборудования, а также применения прогрессивных технологий в строительстве с учетом самобытности и архитектурной выразительности при проектировании новых жилых домов.

Приложение 1

к Программе «Развитие застроенной территории» на 2015-2020 годы»
Общий перечень  жилых домов,  расположенных на территориях, предполагаемых под развитие  в рамках реализации Программы «Развитие застроенной территории» на 2015-2020 годы»

	№

п/п
	Адрес жилого дома
	Год постройки
	 Статус дома в соответствии с Правилами землепользования и застройки
	Примечание



	1
	ул. Трудовая, 11
	1961
	не соответствуют градостроительным регламентам


	

	2
	ул. Глазкова, 17
	1996
	
	

	3
	ул. Глазкова, 17а
	1979
	
	

	4
	ул. Республики, 122а
	1981
	
	

	5
	ул. Трудовая, 4
	1951
	
	

	6
	ул. Трудовая, 8
	1951
	
	

	7
	ул. Глазкова, 15
	1950
	
	

	8
	ул. Глазкова, 11
	1960
	
	

	9
	ул. Глазкова, 13
	1950
	
	

	10
	ул. Республики, 118
	1951
	
	

	11
	ул. Республики, 114а
	1972
	
	

	12
	ул. Республики, 112
	1951
	
	

	13
	ул. Глазкова, 5
	1950
	
	

	14
	ул. Мичурина, 3а
	
	
	ИЖД, частная собст-ть

	15
	ул. Мичурина, 9
	1951
	
	

	16
	ул. Глазкова, 3
	1950
	
	

	17
	ул. Глазкова, 1
	1949
	
	

	18
	ул. Мичурина, 7
	1950
	
	

	19
	ул. Мичурина, 5а
	
	
	ИЖД, частная собст-ть

	20
	ул. Мичурина, 5
	1950
	
	

	21
	ул. Мичурина, 1
	1950
	
	

	22
	ул. Мичурина, 1а
	 
	
	ИЖД, частная собст-ть

	23
	ул. Республики, 104
	1966
	
	

	24
	ул. Мичурина, 3
	1950
	
	

	25
	ул. Республики, 108
	1950
	
	

	26
	ул. Республики, 106
	1951
	
	

	27
	ул. Республики, 110
	1937
	
	

	28
	ул. Республики, 116
	1951
	
	

	29
	ул. Республики, 120
	1952
	не соответствуют градостроительным регламентам


	

	30
	ул. Республики, 122
	1974
	
	

	31
	ул. Островского, 8
	2009
	
	ИЖД, частная собст-ть 

	32
	ул.Островского, 14
	2001
	
	ИЖД, частная собст-ть

	33
	ул.Островского, 16
	1948
	
	ИЖД, частная собст-ть

	34
	л. Б.Кнунянца, 23а
	2005
	
	ИЖД, частная собст-ть

	35
	ул. Б.Кнунянца, 21
	1961
	
	ИЖД, частная собст-ть

	36
	ул. Б.Кнунянца, 19
	1987
	
	ИЖД, частная собст-ть

	37
	ул.Б Кнунянца, 19а
	1959
	
	ИЖД, частная собст-ть

	38
	ул. Б. Кнунянца, 23
	2007
	
	ИЖД, частная собст-ть

	39
	ул.Б. Кнунянца,17
	1957
	
	ИЖД, частная собст-ть

	40
	ул.Пионерская, 9
	1995
	
	ИЖД, частная собст-ть

	41
	ул.Пионерская, 13
	2010
	
	ИЖД, частная собст-ть

	42
	ул. Островского, 10
	1960
	
	

	43
	ул. Островского, 12
	1951
	
	

	44
	пер.Маяковского, 8
	1956
	
	

	45
	пер.Маяковского, 7
	1956
	
	

	46
	пер.Маяковского, 6
	1956
	
	

	47
	пер.Маяковского, 5
	1957
	
	

	48
	пер.Маяковского, 4
	1956
	
	

	49
	пер.Маяковского, 3
	1956
	
	

	50
	ул.Пионерская, 5
	1936
	
	

	51
	ул.Пионерская, 7
	1990
	
	

	52
	ул.Пионерская, 11
	1955
	
	

	53
	ул.Пионерская, 15
	1953
	
	

	54
	ул. Пионерская, 13а
	1960
	
	

	55
	ул. Геологов, 12
	1971
	
	

	56
	ул. Восход, 6
	1966
	
	

	57
	ул. Восход, 7-а
	1985
	
	

	 58
	ул. Восход, 5-а
	1981
	
	

	 59
	ул. Чкалова, 7
	1966
	
	

	 60
	ул. Чкалова, 9
	1964
	
	

	 61
	ул. Восход, 11
	1978
	
	

	 62
	ул. Геологов, 6
	1987
	
	

	63
	ул. Геологов, 10
	1972
	
	

	64
	ул. Геологов, 16
	1971
	
	

	65
	ул. Геологов, 18
	1971
	
	

	66
	ул.Чкалова, 13-а
	1977
	
	

	67
	ул. Восход, 8
	1968
	
	

	68
	ул. Восход, 4
	1966
	
	

	69
	ул. Восход, 2
	1986
	
	

	70
	ул. Восход, 3
	1966
	
	

	71
	ул. Восход, 5
	1966
	
	

	72
	ул. Восход, 7
	1966
	
	

	73
	ул. Восход, 9
	1966
	
	

	74
	ул.Восход,10
	1970
	
	

	75
	ул. Восход, 9-а
	1987
	
	

	76
	ул. Восход, 14
	1984
	
	

	77
	ул. Чкалова, 15
	1978
	
	

	78
	ул. Чкалова, 11
	1965
	
	

	79
	ул. Восход, 14-а
	2002
	
	

	80
	ул. Губкина, 2
	1988
	
	

	81
	ул. Губкина, 4
	1988
	
	

	82
	ул.Павлова,5
	1951
	
	

	83
	ул.Павлова,6
	1993
	
	

	84
	ул.Павлова,7
	1951
	
	

	85
	ул.Павлова,4
	1951
	
	

	86
	ул. Ангальский Мыс, 27
	1963
	
	

	87
	ул. Ангальский Мыс, 28
	1963
	
	

	88
	ул. Ангальский Мыс, 29
	1964
	
	

	89
	ул.Ангальскирй Мыс, 30
	1964
	
	

	90
	ул.Ангальский Мыс, 31
	1965
	
	

	91
	ул.Ангальский Мыс, 32
	1965
	
	

	92
	ул.Б. Кнунянца, 8
	1992
	
	

	93
	ул.Б. Кнунянца, 10
	1996
	
	


Приложение 2

к Программе «Развитие застроенной территории» на 2015-2020 годы»
Очередность определения  застроенных территории, в отношении которых принято решение о развитии в рамках реализации Подпрограммы «Развития застроенной территории» на 2015-2020 годы»
	№

п/п очереди
	Описание территории
	Адрес жилого дома
	Количество квартир

в жилом доме
	Площадь квартир, общая, кв.м

	1 очередь
	Территория планировочного квартала в границах улиц Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина
	ул. Трудовая, 11
	4
	166,6

	
	
	ул. Глазкова, 17
	4
	330,1

	
	
	ул. Глазкова, 17а
	2
	106,2

	
	
	ул. Республики, 122а
	27
	1066,2

	
	
	ул. Трудовая, 4
	4
	169,1

	
	
	ул. Трудовая, 8
	4
	162,7

	
	
	ул. Глазкова, 15
	5
	166,9

	
	
	ул. Глазкова, 11
	4
	162,0

	
	
	ул. Глазкова, 13
	4
	192,5

	
	
	ул. Республики, 118
	5
	156,0

	
	
	ул. Республики, 114а
	12
	481,2

	
	
	ул. Республики, 112
	4
	165,9

	
	
	ул. Глазкова, 5
	4
	166,4

	
	
	ул. Мичурина, 3а
	ИЖД частная инд.собств.
	

	
	
	ул. Мичурина, 9
	4
	166,4

	
	
	ул. Глазкова, 3
	5
	322,0

	
	
	ул. Глазкова, 1
	4
	185,1

	
	
	ул. Мичурина, 7
	4
	165,6

	
	
	ул. Республики, 122
	36
	1031,5

	
	
	ул. Республики, 104
	8
	323,6

	
	
	ул. Мичурина, 5
	7
	172,8

	
	
	ул. Мичурина, 1
	4
	160,4

	
	
	ул. Мичурина, 1а
	 ИЖД, частная собст.
	 

	
	
	ул. Мичурина, 5 а
	 ИЖД, частная собст.
	 

	
	
	ул. Мичурина, 3
	3
	169,4

	
	
	ул. Республики, 108
	5
	187,5

	
	
	ул. Республики, 106
	3
	164,9

	
	
	ул. Республики, 110
	4
	165,9

	
	
	ул. Республики, 116
	4
	169,4

	
	
	ул. Республики, 120
	7
	161,6

	
	
	ИТОГО по территории:
	182
	7092,6

	2 очередь
	Территория  планировочного квартала по ул. Б.Кнунянца
	ул.Б. Кнунянца, 8
	3
	174,7

	
	
	ул.Б. Кнунянца,10
	8
	499,2

	
	
	ИТОГО по территории:
	11
	673,9

	3 очередь


	Территория планировочного  квартала в границах улиц Островского, Пионерская


	ул.Островского, 10
	4
	231,8

	
	
	ул. Островского, 12
	2
	77,7

	
	
	ул.Островского, 8
	ИЖД, частная собст-ть 
	230,3

	
	
	ул.Островского, 14
	ИЖД, частная собст-ть 
	211,6

	
	
	ул.Островского, 16
	ИЖД, частная собст-ть  
	33,4

	
	
	ул.Б.Кнунянца, 19
	ИЖД, частная собст-ть 
	36,6

	
	
	ул. Б.Кнунянца, 19а
	ИЖД, частная собст-ть 
	30,8

	
	
	ул. Б. Кнунянца, 23
	ИЖД, частная собст-ть 
	123,6

	
	
	ул. Б.Кнунянца, 23а
	ИЖД, частная собст-ть 
	71,3

	
	
	ул. Б.Кнунянца, 21
	ИЖД, частная собст-ть 
	53,4

	
	
	ул.Б. Кнунянца,17
	ИЖД, частная собст-ть 
	50,6

	
	
	пер.Маяковского, 7
	4
	206,0

	
	
	пер.Маяковского, 8
	4
	185,3

	
	
	пер.Маяковского, 6
	4
	207,8

	
	
	пер.Маяковского, 4
	4
	204,9

	
	
	пер.Маяковского, 3
	4
	193,3

	
	
	пер.Маяковского, 5
	4
	208,6

	
	
	ул.Пионерская, 5
	2
	62,9

	
	
	ул.Пионерская, 7
	3
	279,0

	
	
	ул.Пионерская, 11
	5
	222,5

	
	
	ул.Пионерская, 15
	2
	115,4

	
	
	ул. Пионерская, 13а
	3
	67,5

	
	
	ул.Пионерская, 9
	 ИЖД, частная собст-ть
	243,2

	
	
	ул.Пионерская,13
	ИЖД, частная собст-ть 
	101,8

	
	
	ИТОГО по территории:
	56
	3449,3

	4 очередь
	Территория планировочного квартала по ул.Павлова
	ул.Павлова, 4
	4
	181,4

	
	
	ул.Павлова, 5
	5
	177,9

	
	
	ул.Павлова,6
	2
	138,2

	
	
	ул.Павлова, 7
	4
	215,7

	
	
	ИТОГО по территории:
	15
	713,2

	5 очередь
	Территория планировочного квартала в границах улиц Губкина, Арктическая
	ул.Губкина, 2
	20
	967,6

	
	
	ул.Губкина, 4
	20
	962,6

	
	
	ИТОГО по территории:
	40
	1930,2

	6 очередь
	Территория  планировочного квартала по ул.Ангальский Мыс
	ул.Ангальский Мыс, 27
	6
	223,4

	
	
	ул.Ангальский Мыс, 28
	6
	220,0

	
	
	ул.Ангальский Мыс, 29
	6
	237,3

	
	
	ул.Ангальский Мыс, 30
	6
	235,0

	
	
	ул.Ангальский Мыс, 31
	6
	221,6

	
	
	ул.Ангальский Мыс, 32
	6
	250,0

	
	
	ИТОГО по территории:
	36
	1387,3

	7 очередь
	Территория  планировочного квартала в границах улиц Геологов, Чкалова
	ул.Геологов, 12
	8
	677,6

	
	
	ул.Восход, 10
	8
	375,3

	
	
	ул.Восход,6
	8
	331,5

	
	
	ул.Восход, 7а
	16
	732,3

	
	
	ул.Восход, 5а
	17
	723,3

	
	
	ул.Чкалова, 7
	8
	329,8

	
	
	ул.Чкалова, 9
	4
	110,4

	
	
	ул.Восход, 11
	24
	873,2

	
	
	ул.Геологов,6
	8
	480,9

	
	
	ул.Геологов, 10
	12
	488,8

	
	
	ул.Геологов, 16
	8
	334,5

	
	
	ул.Геологов, 18
	8
	409,9

	
	
	ул.Чкалова, 13-а
	24
	822,5

	
	
	ул.Восход, 8
	6
	254,9

	
	
	ул. Восход, 4
	8
	326,7

	
	
	ул.Восход, 2
	8
	479,7

	
	
	ул.Восход, 3
	8
	329,7

	
	
	ул.Восход, 5
	8
	334,2

	
	
	ул.Восход, 7
	8
	329,0

	
	
	ул.Восход, 9
	8
	330,3

	
	
	ул.Восход, 9-а
	16
	676,8

	
	
	ул.Восход, 14
	16
	705,9

	
	
	ул.Восход, 14-а
	2
	216,2

	
	
	ул.Чкалова, 15
	37
	1058,0

	
	
	ул.Чкалова, 11
	4
	63,1

	
	
	ИТОГО по территории:
	282
	11794,5


Приложение 3

к Программе «Развития застроенной территории» на 2015-2020 годы»
Картографические границы застроенной территории

Территория планировочного квартала в границах улиц

Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина
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Территория  планировочного квартала по ул.Б. Кнунянца
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Территория планировочного  квартала в границах улиц Островского, Пионерская
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Территория планировочного квартала по ул.Павлова
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Территория планировочного квартала в границах улиц Губкина, Арктическая
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Территория  планировочного квартала по ул.Ангальский Мыс
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Территория  планировочного квартала в границах улиц Геологов, Чкалова
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Пояснительная записка

к проекту решения Городской Думы города Салехарда
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенной территории» на 2015-2020 годы»
Настоящий проект решения Городской Думы города Салехарда подготовлен в целях в целях обеспечения условий для развития застроенных территорий муниципального образования город Салехард.

 Необходимость внедрения программного метода для развития застроенных территорий в порядке, регламентированном п. 2 ч. 3 ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо принятие программы, содержащей перечень многоквартирных домов, которые планируются к сносу или реконструкции, нормативно закреплена в статье 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
Обеспечение условий для жилищного строительства являются основными функциями органов местного самоуправления. 18 декабря 2006 года принят Федеральный закон № 232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым органы местного самоуправления приобрели с 2007 года полномочия по проведению аукционов на право заключения договора о развитии застроенных территорий, то есть территорий, на которых расположены дома, снос и реконструкция которых планируется на основании муниципальных адресных программ. Договор  заключается  органом  местного  самоуправления с победителем открытого аукциона на право заключить такой договор.
В настоящее время суммарная площадь, подлежащая сносу в соответствии с настоящей программой в  городе Салехард, составляет 27041 кв. м. 

Наибольшая доля жилищного фонда расположенного на территории МО город  Салехард – это малоэтажные (до двух этажей) жилые дома, выполненные из брусовых и панельно-щитовых конструкций, текущее состояние которых является неудовлетворительным.

Отсутствие системного, программного подхода к решению имеющихся проблем жилищной сферы может привести к нарастанию количества объектов категории аварийного и ветхого жилфонда и создать в обществе социальную напряженность.

Комплексное решение вышеперечисленных проблем программными методами на основе генерального плана МО город Салехард окажет положительное влияние на развитие социальной сферы, повысит уровень жизни населения, инвестиционную привлекательность города, приведет к развитию отрасли строительства, увеличит количество рабочих мест.

Современная экономическая ситуация и Градостроительный кодекс Российской Федерации в настоящее время позволяют  решать обозначенную проблему в жилищной сфере путем привлечения средств частных инвесторов, готовых вкладывать средства в преобразование таких территорий в соответствии с градостроительными регламентами, определенными Правилами землепользования и застройки. 

Успешная реализация Программы к 2020 году позволит обеспечить:

а) переход к устойчивому развитию  территории города Салехард; 

б) улучшение жилищных условий  жителей города, в том числе переселение   жителей города, проживающих в жилых домах, подлежащих сносу в соответствии с настоящей Программой;

в) повышение доступности приобретения жилья;

г) прирост жилищного фонда города Салехард;

д) привлечение  инвестиций для реализации мероприятий программы; 

ж) обеспечение развития конкуренции на рынке жилищного строительства.

Реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов: 

- улучшение жилищных условий жителей  города Салехард, проживающих (зарегистрированных) в домах подлежащих сносу в соответствии с настоящей программой;  

-  прирост жилищного фонда города Салехард.                         

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2015-2020 годы.
Финансово-экономическое обоснование расходования бюджетных средств, к пояснительной записке прилагается.
Начальник департамента

строительства, архитектуры и земельных отношений

Администрации города







   С.В. Егоров

Начальник  департамента строительства, архитектуры

и земельных отношений Администрации города               ______________________    С.В. Егоров

