                                   Акт N3
по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

условий контракта

"04" сентября 2015 г.                                  г. Салехард

Контрактный управляющий управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Салехард – Щетинина Тамара Арвелодиевна 
(наименование заказчика)(перечень с указанием должности, фамилии, имени, отчества).

Порезультатам контроля исполнения (поставщиком, подрядчиком,исполнителем) условий контракта №11 от 22 июня 2015 года на выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании, расположенном по адресу: г.Салехард, ул. Комсомольская, 16Г., заключенного сООО «Энтехсервис»,по результатам электронного аукциона № 0190300002115000206, было установлено следующее: 

(указать наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

В соответствии с п.8.2. контракта Подрядчик по окончанию производства работ направляет Представителю Заказчика акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (формы утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»), акт об окончании выполненных работ, акт о готовности к эксплуатации законченного ремонтом объекта, исполнительную документацию и счет. Исполнительная документация предоставляется Представителю Заказчика в 3 (трех) экземплярах. Представитель Заказчика направляет вышеуказанные подписанные документы и счет Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента их получения, либо в тот же срок возвращает их Подрядчику без подписания с обоснованием причин.
В адрес управления поступило письмо «Салехардской дирекции единого заказчика» (Представителя Заказчика) №4780 от 03.09.2015г. о невозможности согласования представленной Подрядчиком исполнительной документации.

(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)условий контракта, со ссылками на статьи контракта; указать обстоятельстванепосредственно связанные с неисполнением условий контракта; причины,оказавшие влияние на неисполнение условий контракта.)
В адрес поставщика 04.09.2015г. направлена претензия (исх.№14.01-13/381 от 04.09.2015г.).
Контрактный управляющий           Т.А. Щетинина

