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Департамент городского хозяйства Администрации муниципального 
образования город Салехард

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности  департамента городского хозяйства Администрации 
муниципального образования город Салехард
за 2014 год и на 2015–2018 годы
г. Салехард

2015 г.
Введение

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард за 2014 год и на 2015-2018 годы (далее - доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 19.11.2013 года № 549 «Об основных направлениях субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Салехард с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению результативности бюджетных расходов».

Доклад разработан с целью развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного  Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа, эффективности использования бюджетных средств.

Раздел I. Основные результаты деятельности в отчётном финансовом году
1.1. Цели, задачи программ, характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города.
1.1.1. Сферы деятельности департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард (далее - Департамент) определены в положении о департаменте, утверждённом решением Городской Думы города Салехарда 22 февраля 2012 года № 15 (далее Положение).

Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард является структурным подразделением Администрации муниципального образования город Салехард, осуществляющим функции по выработке и реализации политики Администрации города Салехарда в области транспорта, энергетики, благоустройства, связи, жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, охраны окружающей среды, и нормативно-правовому регулированию в следующих сферах деятельности:

- благоустройства и бытового хозяйства;

- жилищно-коммунального хозяйства;

- транспорта;

- энергетики;

- дорожного хозяйства и связи;

- охраны окружающей среды.

Департаменту подведомственно муниципальное казённое учреждение «Салехардская дирекция единого заказчика».

Основными функциями Департамента являются:

Полномочия по организации функционирования  бытового комплекса, транспортного обслуживания населения, услуг связи, охраны окружающей среды и благоустройству города:

1) производит комплексный анализ, обобщает закономерности развития транспортной и улично-дорожной сети, услуг связи, уровня благоустройства города, практику изменения законодательных актов по вопросам транспорта и связи, комплекса бытовых услуг, обращения и размещения отходов и вносит в установленном порядке на согласование проекты нормативных правовых актов Администрации города по вопросам  утилизации отходов,  благоустройству города, транспорта, связи, реформам  бытового хозяйства в целях сокращения расходов городского бюджета на их содержание, расширение платных  бытовых и транспортных услуг населению города;

2) участвует в разработке прогнозов социально-экономического развития города и предложений к проекту городского бюджета по разделам, относящимся к компетенции Департамента;

3) обеспечивает сохранность объектов муниципальной собственности: коммунального назначения, объектов внешнего благоустройства, иных объектов, входящих в состав  инфраструктуры, транспорта и связи;

4) принимает участие в решении вопросов по предоставлению бытовых услуг населению;

5) подготавливает для утверждения Администрацией города проекты правовых актов, регламентирующих организацию предоставления населению бытовых услуг;

6) принимает участие в приёмке в эксплуатацию объектов транспорта, связи, бытового обслуживания населения;

7) организует рассмотрение предложений, жалоб, заявлений населения, принимает по ним решения (в пределах своей компетенции) по устранению причин, вызывающих их;

8) организует работу комиссий  по запросам надзорных органов, и организаций, осуществляющих предоставление бытовых услуг населению города;

9) прорабатывает и представляет в Администрацию города предложения по вопросам финансирования дорожного хозяйства, связи и  бытового хозяйства;

10) выполняет проверку и согласование расчётов бюджетных организаций города по годовым объёмам потребления энергоресурсов, согласование сводных расчётов лимитов с уполномоченным органом автономного округа;

11) принимает участие в разработке и согласовании цен (тарифов)  и надбавок к ценам (тарифам) на бытовые услуги совместно с органом, уполномоченным Администрацией города;

12)  осуществляет сбор и анализ статистической и ведомственной отчётности организаций и комплекса бытовых услуг (услуги бань, ритуальные услуги) города. Формирует сводную отчётность по муниципальному образованию (в случаях, когда это установлено нормативными правовыми документами), предоставляет сводную отчётность в соответствующие государственные органы управления;

13) организует работу межведомственных комиссий по вопросам, относящимся к  транспорту, связи и бытовым услугам;

14) взаимодействует с органами государственной власти, предприятиями и учреждениями города в сфере охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, особо охраняемых природных территорий и обращения отходов производства и потребления;

15) координирует деятельность, направленную на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в границах муниципального образования.

16) осуществляет подготовку нормативных правовых актов по установлению цен (тарифов) для населения на услуги бань, ритуальные услуги.
17) выполняет функции ответственного за выполнение мероприятий окружных и муниципальных целевых программ по совершенствованию транспортной системы  и по обеспечению благоустройства муниципального образования.

2.2. В части полномочий по организации функционирования жилищно-коммунального  комплекса:

1) производит комплексный анализ, обобщает закономерности развития жилищно-коммунального хозяйства города, практику изменения законодательных актов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и вносит в установленном порядке на согласование проекты нормативных правовых актов Администрации города по управлению многоквартирными домами, проведению утилизации отходов, эксплуатации объектов благоустройства города, реформам жилищно-коммунального и бытового хозяйства в целях оптимизации расходования бюджетных средств на их содержание, расширение платных жилищно-коммунальных, бытовых услуг населению города;

2) участвует в разработке прогнозов социально-экономического развития города и предложений к проекту городского бюджета по разделам, относящимся к компетенции Департамента;

3) обеспечивает сохранность объектов муниципальной собственности: жилищного фонда, объектов коммунального назначения, объектов внешнего благоустройства, иных объектов, входящих в состав коммунальной инфраструктуры;

4) принимает участие в решении вопросов по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению;

5) подготавливает для утверждения Администрацией города проекты правовых актов, регламентирующих организацию предоставления населению жилищно-коммунальных услуг;

6) принимает участие в приёмке объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальную собственность;

7) осуществляет мероприятия по созданию и развитию товариществ собственников жилья на территории города, осуществляет поддержку созданных товариществ собственников жилья и иных форм управления многоквартирными жилыми домами;

8) в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени Администрации города созывает собрание собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления домом. Представляет (по доверенности) интересы муниципального образования при проведении собраний собственников помещений в многоквартирном доме;

9) подготавливает документы для проведения конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) осуществляет бухгалтерский учёт муниципального жилого фонда, проводит обследования муниципального жилищного фонда;

11) ведёт базу данных по техническим характеристикам и степени благоустройства:

- многоквартирных  домов, находящихся в управлении управляющих организаций, товариществ собственников жилья, а также собственниками которых выбран непосредственный способ управления домом;

- жилых домов, обеспечение коммунальными услугами которых осуществляется организациями города;

12) организует рассмотрение предложений, жалоб, заявлений населения, проживающего в жилищном фонде муниципального образования, принимает по ним решения (в пределах своей компетенции) по устранению причин, вызывающих их;

13) организует работу комиссий по обследованию жилищного фонда по запросам надзорных органов, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, а также иных организаций, осуществляющих предоставление жилищно-коммунальных услуг населению города;

14) прорабатывает и представляет в Администрацию города предложения по вопросам финансирования жилищно-коммунального хозяйства;

15) на основе комплексного анализа работоспособности систем жизнеобеспечения города вырабатывает предложения и организует исполнение решений органов местного самоуправления по вопросам инвестиционной политики в области развития коммунального хозяйства;

16) выполняет проверку и согласование расчётов бюджетных организаций города по годовым объёмам потребления энергоресурсов, согласование сводных расчётов лимитов с уполномоченным органом автономного округа;

17) принимает участие в разработке и согласовании надбавок к ценам (тарифам) на коммунальные услуги совместно с органом, уполномоченным Администрацией города, в части осуществления проверки и выдачи заключений по производственным и инвестиционным программам организаций коммунального комплекса, проводит мониторинг производственных программ организаций коммунального комплекса;

18) осуществляет сбор и анализ статистической и ведомственной отчётности организаций жилищно-коммунального комплекса города, включая управляющие организации, товарищества собственников жилья, иные организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги населению. Формирует сводную отчётность по муниципальному образованию (в случаях, когда это установлено нормативными правовыми документами), предоставляет сводную отчётность в соответствующие государственные органы;

19) формирует и организует исполнение муниципальных программ, направленных на развитие и модернизацию жилищно-коммунального комплекса;

20) организует работу межведомственных комиссий по вопросам, относящимся к жилищно-коммунальному хозяйству;

21) осуществляет подготовку технических заданий для разработки инвестиционных программ предприятий жилищно-коммунального комплекса;

22) осуществляет подготовку нормативно-правовых актов по установлению цен (тарифов) для населения и надбавок организаций коммунального комплекса; проводит согласование с регулирующим органом субъекта предельного индекса для установления субъектом тарифов на жилищные и коммунальные услуги для населения; производит расчет платы населения за жилищные услуги для проведения открытых конкурсов по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

2.3. Департамент осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных в бюджете города на осуществление бюджетных инвестиций на финансовое обеспечение транспорта, охраны окружающей среды, благоустройства  и бытового хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства:

2.3.1. обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2.3.2. формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств;

2.3.3. ведёт реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

2.3.4. составляет, утверждает и ведёт бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственному получателю бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета, в том числе:

- доводит до подведомственного получателя средств бюджета муниципального образования объёмы бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств, а также изменения к ним;

- обеспечивает предоставление в департамент финансов Администрации города документов, необходимых для финансирования транспорта, дорожного хозяйства и связи;

- производит финансовое обеспечение подведомственного получателя в соответствии с утверждённой бюджетной сметой, в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, заключённых муниципальных контрактов, договоров, соглашений;

- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;

- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;

- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственного бюджетного учреждения;

- организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль за использованием бюджетных средств получателями;

- формирует сводную бюджетную отчётность главного распорядителя бюджетных средств;

- осуществляет контроль соответствия принятых объёмов выполненных работ, оказанных услуг;
2.3.5. осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов муниципального образования по реализации возложенных на Департамент бюджетных полномочий;

2.3.6. осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;

2.3.7. выступает в суде от имени муниципального образования в качестве ответчика по искам к муниципальному образованию как главный распорядитель средств бюджета муниципального образования в пределах своих полномочий.

2.4. Департамент осуществляет функции получателя бюджетных средств по субсидиям, представляемым юридическим лицам (за исключением подведомственных муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по  транспорту и связи, охране окружающей среды, благоустройству и бытовому хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Департамент осуществляет иные функции в установленных сферах деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами автономного округа, правовыми актами Губернатора и Правительства  автономного округа, муниципальными правовыми актами.

1.2. Цели, задачи программ, характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города. Результаты, достигнутые за отчётный финансовый год. Обоснование отклонений показателей деятельности и затрат

В рамках муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды" на 2014 - 2016 годы в 2014 году целями Департамента являлись:

1. Повышение качества жилищно-коммунальных, бытовых и ритуальных услуг.

2. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.
Финансирование мероприятий программы на 2014 год было запланировано в сумме 285 361 520,26 рублей, фактическое освоение составило 280 666 736,17 рублей или 98%.

Для достижения целей программы Департамент предполагает необходимость решения следующих основных задач:

1. Повышение уровня и качества коммунального и бытового обслуживания населения.

2. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

3. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

4. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, соответствующих установленным стандартам качества, за счет поддержания муниципального жилищного фонда в технически исправном состоянии, обеспечивающем продление срока эксплуатации жилого фонда, посредством предоставления бюджетных средств на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

5. Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда.

6. Повышение уровня благоустройства города.

7. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства города.

8. Улучшение санитарного и эстетического состояния города;

9. Озеленение территории города.

10. Содержание линий уличного освещения.

11. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города.

12. Разработка схем развития систем тепло-, электро-, водо-, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда.

13. На основании утвержденных решением представительного органа муниципального образования схем развития систем тепло-, электро-, водо-, газоснабжения и водоотведения г. Салехарда, проработка вопросов (в том числе принятие соответствующих нормативных правовых документов Администрации муниципального образования) привлечения бюджетных, надбавок к тарифам на коммунальные ресурсы по приоритетным мероприятиям капитального строительства новых и реконструкции существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (уменьшение количества обращений граждан по вопросу некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг).

2. Отношение количества муниципальных квартир, которые планируется привести в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств по капитальному ремонту, и удовлетворяют современным нормам по безопасности и энергоэффективности к общему количеству муниципального жилого фонда.

3. Обеспечение содержания объектов благоустройства города.

4. Разработка схем ресурсоснабжения муниципального образования город Салехард.

5. Отношение количества многоквартирных домов, которое планируется привести в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств по капитальному ремонту, и удовлетворяют современным нормам по безопасности и энергоэффективности к общему количеству многоквартирных домов.
Программа предусматривает реализацию подпрограмм:

1. Подпрограмма "Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард".

2. Подпрограмма "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования город Салехард".

3. Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории города Салехарда".

4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".

5. Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард".

6. Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования город Салехард".

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Салехард.

2. Повышение качества организации ритуальных услуг.

3. Повышение качества бытового обслуживания населения.

4. Повышение качества содержания жилищного фонда.
5. Приведение в исправное состояние муниципального жилищного фонда.
6. Достижение результатов, отражающих повышение уровня благоустройства города, его санитарного состояния и эстетического вида, выражается в следующих показателях эффективности: увеличение количества детских игровых и спортивных площадок, обеспечение содержания светильников наружного освещения, обеспечение содержания улиц населенных пунктов и инженерных сооружений, обеспечение содержания газонов, увеличение площади озеленения.

7. Помимо этого успешная реализация мероприятий предполагает ежегодное цветочное оформление скверов, парков на территории города, проведение весенних и осенних месячников по благоустройству и очистке города.
8. Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективную реализацию программы.

9. Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих в целях эффективной реализации программы.

10. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной программы.

11. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя муниципальной программы и подведомственного учреждения, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем муниципальной программы и подведомственным учреждением в соответствии с заключенными договорами.

12. Обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя муниципальной программы, подведомственного учреждения при рассмотрении споров в судебных и иных органах.

13. Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и подведомственного учреждения и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости.
14. Решение проблемных ситуаций, связанных с функционированием систем коммунальной инфраструктуры города.
15. Улучшение технического состояния многоквартирных домов.
В рамках долгосрочной муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014 - 2016 годы целями Департамента являлись:

- развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Салехард для обеспечения потребностей экономики и населения города в перевозках грузов и людей;

- повышение безопасности дорожного движения и грузопассажирских перевозок на территории города.
Для достижения целей программы Департамент предполагает необходимость решения следующих основных задач:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение транспортной доступности районов города;

- повышение качества организации транспортного обслуживания населения;

- обеспечение комплексной безопасности и устойчивости транспортной инфраструктуры муниципального образования город Салехард;

- создание в городе Салехарде безопасных условий движения по улично-дорожной сети.
Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

- количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Программа предусматривает реализацию подпрограмм:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард».
2.  Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Салехарда».
3. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Салехард».
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- повышение уровня транспортной доступности населения;

- повышение качества транспортного обслуживания населения города;

- повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

1.3. Результаты, достигнутые за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды» на 201-2016 годы приведена в таблице:

	Показатель (наименование) 
	Единица измерения
	 Отчетный 2014 год 

	
	
	план
	факт
	 %  выполнения

	Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды» на 2014-2016 годы» (постановление от 20.12.2013 N 619
	 
	 
	 
	 

	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (уменьшение количества обращений граждан по вопросу некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг)
	%
	95
	100
	105

	Отношение количества муниципальных квартир, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств по капитальному ремонту и удовлетворяют современным нормам по безопасности и энергоэффективности, к общему количеству муниципального жилого фонда
	%
	0,07
	0,001
	1,6

	Обеспечение содержание объектов благоустройства города, % от общего числа
	%
	90
	10,35
	11,5

	Разработка схем ресурсоснабжения муниципального образования город Салехард
	Ед.
	5
	5
	100,0

	Отношение количества многоквартирных домов, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств по капитальному ремонту и удовлетворяют современным нормам по безопасности и энергоэффективности, к общему количеству многоквартирных домов
	%
	0,81
	0,01
	1,5


За 2014 год за счет межбюджетных трансфертов субсидия и субвенция на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, не обеспечивающим возмещение издержек (окружных средств) в рамках исполнения Подпрограммы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы" было выделено ассигнований на общую сумму 1 179 618 000,00 рублей, факт использования составил 1 114 768 360, 25 рублей. 

Предоставлены субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по услугам населению в следующих объемах: 

· электроснабжение в размере 110 214,660 тыс.кВт.час,

· теплоснабжения потребленного по факту 276,889289 тыс.гКал.,

· услуги теплоснабжения на ГВС в размере 9,085759 тыс.Гкал,

· реализовано населению твердое топливо в количестве: дрова -1 898,7м3, уголь - 82,6 тонн;

· услуг водоснабжения 1804,389155 тыс. м3, в том числе привозная вода 30,670444 тыс. м3;

· потреблены населением услуги водоотведения в размере 1 054,681773 тыс.м3;

· возмещены затраты газоснабжения в количестве потребления населением 404 332 кг; 

· оказаны населению услуги бань, где количество потребителей составило 81 195,62 чел.
· оказаны ритуальные услуги: осуществлялось содержание одного ритуального зала и одной круглосуточной службы, захоронено 12 невостребованных трупов.

В рамках исполнения подпрограммы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы" предоставлены субсидии в целях компенсации  стоимости услуг организациям, осуществляющим  предоставления услуг  по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, объемы которых составили 561 653,29 м3, на сумму 90 697 000,00 рублей.

Информация об исполнении Подпрограммы «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард»
	Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Вес индикатора
	2014

план
	2014

факт
	Результативность достижения целевых показателей

	Подпрограмма «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард»

	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами                  

Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения                          

Обеспечение степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Салехард
	Уменьшение количества обращений граждан по вопросу некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг
	0,1
	95%
	100%
	105%

	
	снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;
	0,1
	2
	2
	100%

	
	снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;
	0,1
	2
	2
	100%

	
	количество аварий на водопроводных сетях не более 2 ед./100 км;
	0,15
	2
	0
	100%

	
	количество аварий на канализационных сетях не более 2 ед./100 км;
	0,15
	2
	0
	100%

	
	количество аварий на паровых и тепловых сетях не более 2 ед./100 км.
	0,2
	2
	0
	100%

	
	повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг, уменьшение количества обращений граждан по вопросу некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг
	0,2
	3
	3
	100%

	Улучшение финансового состояния коммунальных предприятий
	увеличение уровня возмещения населением затрат на предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
	0,5
	3
	-3,16
	-105,3%

	
	снижение доли убыточных организаций коммунального хозяйства
	0,2
	1
	0
	0%

	
	снижение объема просроченной кредиторской задолженности предприятий
	0,1
	30
	2,73
	9,1%

	
	снижение объема просроченной дебиторской задолженности предприятий
	0,1
	40
	-12
	0%

	Повышение качества организации ритуальных услуг
	количество обоснованных обращений граждан в администрацию города по вопросу качества оказываемых бытовых услуг не более 2 ед.
	0,5
	2
	0
	100%

	Повышение качества бытового обслуживания населения
	количество обоснованных обращений граждан в администрацию города по вопросу качества оказываемых бытовых услуг не более 2 ед.
	0,5
	2
	0
	100%

	Совершенствование системы управления жилищным фондом
	установление платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в случаях, установленных законодательством, кол-во
	0,2
	1
	1
	100%

	
	установление размера платы за содержание и ремонт жилья в случаях, установленных законодательством, кол-во
	0,2
	1
	1
	100%

	
	изменение уровня физического износа муниципального жилищного фонда (10%)
	0,2
	23
	23
	100 %

	
	снижение количества обращений граждан в администрацию города по вопросу качества оказываемых жилищных услуг
	0,2
	3
	3
	100%

	
	Своевременная организация открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано
	0,2
	100
	100
	100%


Снижение показателей эффективности подпрограммы по сравнению с плановыми показателями произошло по следующим причинам:

1) Уменьшение показателя уровня возмещения населением затрат на предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам сложилось в связи с тем, что департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО утверждены тарифы на коммунальные услуги с учетом экономической обоснованности, при этом изменение тарифов для населения произошло только по двум услугам. 
2) Снижения объема просроченной кредиторской задолженности предприятий в 2014 году не произошло.
3) Количество убыточных организаций коммунального хозяйства в 2014 году по отношению к 2013 году не изменилось.

4) Снижения объема просроченной дебиторской задолженности предприятий в 2014 году не произошло.

Информация о финансировании подпрограммы приведена в таблице:

	      Наименование      
	 Отчетный 2014 год 

	
	план 
	факт
	 %  исполнения 

	Подпрограмма "Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард"
	24 865 290,88
	21 904 691,93
	88,09

	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	143 000,00
	0,00
	0,00

	Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
	3 764 841,71
	2 425 282,61
	64,42

	
	5 128 321,83
	4 449 489,67
	86,76

	Субсидии на компенсацию выпадающих платежей населения по незаселенному муниципальному  жилищному фонду
	6 706 582,93
	6 607 132,56
	98,52

	Организация бытового обслуживания населения (бани) - субсидии на возмещение убытков от оказания населению услуг бань
	6 172 524,62
	5 938 630,81
	96,21

	
	0,00
	0,00
	 

	Ритуальные услуги - субсидии на возмещение убытков от оказания населению ритуальных услуг (захоронение невостребованных трупов)
	470 059,26
	364 210,40
	77,48

	
	0,00
	0,00
	 

	Прочие мероприятия в сфере жилищного хозяйства
	85 000,00
	0,00
	0,00

	
	10 086,75
	10 086,75
	100,00

	
	8 938,85
	8 938,85
	100,00

	
	800 000,00
	800 000,00
	100,00

	
	44 393,28
	44 393,28
	100,00

	Мероприятия в области жилищного хозяйства (текущий ремонт социальных домов, квартир муниципальной собственности, замена оборудования в муниципальных  квартирах, ремонтные работы по решению суда)
	1 531 541,65
	1 256 527,00
	82,04


Основными причинами неосвоения средств по подпрограмме являются:

· Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - Возмещение недополученных доходов по данному мероприятию - это обеспечение софинансирования субсидии, предоставляемой из окружного фонда софинансирования (постановление Правительства ЯНАО №125-П). Соглашений на предоставление субсидии в 2014 году не заключалось, так как на территории города отсутствуют организации, соответствующие критериям отбора организаций, установленных постановлением №125-П. По итогам 9 месяцев 2014 года департаментом уточнена потребность в субсидии (0 рублей) и осуществлен возврат профинансированных сумм субсидии в окружной бюджет (681 тыс. рублей). Лимит бюджетных ассигнований окружных средств составил 681 тыс. рублей - сумм, профинансированных из окружного бюджета в первой половине 2014 года (без учета возврата). Сумма софинансирования городского бюджета составила 143 тыс. рублей.

· Возмещение убытков от оказания населению ритуальных услуг (захоронение невостребованных трупов) - по результатам контрольного мероприятия МП "Салехардремстрой" должен был осуществить возврат сумм субсидии, не подтвержденных данными бухгалтерского учета. Предприятие не осуществило уточнение сумм субсидии за январь-июнь 2014 года, а также возврат субсидии. Судебное заседание по данному вопросу перенесено на апрель 2015 года.

	Информация об исполнении Подпрограммы «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования город Салехард».



	 
	Наименование программы, наименование показателя
	Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
	план
	факт
	% выполнения (с. 5 / с. 4)
	Обоснование причин невыполнения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 7

	1
	Подпрограмма: Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования город Салехард
	 

	2
	Изменение уровня физического износа муниципального жилищного фонда
	 
	1 422 649,91
	1 422 649,91
	100,00
	


Выполнение целевых показателей

подпрограммы

	Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Вес индикатора
	2014

план
	2014

факт
	Результативность достижения целевых показателей

	Подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования город Салехард»

	Отношение количества муниципальных квартир, которые планируется привести в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств по капитальному ремонту, и удовлетворяют современным нормам по безопасности и энергоэффективности к общему количеству муниципального жилого фонда.
	Общая площадь муниципальных квартир, отремонтированных в рамках подпрограммы к 2016 году (0,07 %)
	0,2
	164
	164
	100%

	
	Количество квартир муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт
	0,2
	4
	4
	100%


	Информация о невыполненных за отчетный год

	мероприятиях подпрограммы

	
	
	
	

	N п/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Причины невыполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования город Салехард».
	 
	исполнено


Информация об исполнении Подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории города Салехарда».

В рамках реализации целевой подпрограммы "Благоустройство и озеленение территории города Салехарда" на 2014-2016 годы муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды» были произведены работы и оказаны услуги, согласно фактическим заключенным договорам и контрактам и предоставленным фактическим затратам на:

	
	Виды выполняемых работ 
	Примечание (физические объемы нарастающим итогом с начала года)

	
	 
	кВт*час

	
	Электроэнергия на уличное освещение, 3 624 563 кВт*час
	2 797 614

	
	 
	км

	
	Выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и транспортных инженерных сооружений на территории МО г. Салехард, 83,7 км
	83,7 км

	
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт дорожных знаков)
	Окраска стоек дорожных знаков - 400 шт.;
Бетонирование стоек дорожных знаков - 1 650 шт.;
Окраска стоек дорожных знаков и наклеивание световозвращающей пленкой- 1200 шт.

	
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт и покраска ограждений на улично-дорожной сети)
	Замена металлических секций ограждений - 288 шт.;
Выправка отдельных секций металлических ограждений - 648 м.;
Окрашивание металлического ограждения - 3 600 м. 

	
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт водоотводных лотков) - 0,117 км
	Установка лотков: ул. Сенькина -  57м.     
       ул. Сенькина - 60м. 

	
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт и покраска остановочных павильонов на улично-дорожной сети)
	Замена оргстекла толщиной 0,5 - 27,4м2, очистка поверхности от пыли и отслоившейся краски-2 439,94 м2, грунтование металлических поверхностей ГФ21 -351,36м2, окраска металлической поверхности в два слоя краской ПФ115 - 1 463,44м2, разборка потолка из металлического профильного листа - 45м2, Устройство потолка из металлического  профлиста заводской окраски - 63м2, сварка швов -51 м.п., устройство подстилающих слоев основания из щебня фр.5-20мм. - 60,84 м.п., устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 0,05м. - 60,84 м2, ремонт скамьи из бруса 0,06м х 0,05м х 8м. -  25шт. - монтаж металлического профилированного листа толщиной 1мм. - 125м2

	
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт скамеек)
	Ремонт скамеек - 28 шт.


	
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт скамеек)
	 Ремонт скамеек - 28 шт.

	
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (замена светодиодных энергосберегающих светильников)
	Замена светодиодных энергосберегающих светильников - 25 шт.

	
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (замена светофоров)
	Замена светофоров - 4 шт.

	
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (замена светофоров и светофорных линз)
	Замена светофоров - 2 шт.
Замена светофорных  линз - 3 шт.

	
	Водоснабжение и водоотведение объекта "Мост через реку Шайтанка"
	Водоснабжение- 289 м3       
Водоотведение – 289 м3

	
	На электроснабжение, водоснабжение и водоотведение объекта "Мост через реку Шайтанка"
	Водоснабжение – 125 м3
Водоотведение   -125 м3

	
	Электроснабжение моста через реку Шайтанка
	119780 кВт

	
	На электроснабжение, водоснабжение и водоотведение объекта "Мост через реку Шайтанка" на территории МО г. Салехард
	Водоснабжение – 351,5 м3
Водоотведение   -351,5 м3

	
	На электроснабжение объекта "Мост через реку Шайтанка" на территории МО г. Салехард
	124 888 кВт

	
	Выполнение комплекса работ по эксплуатации и содержанию объекта "Мост через реку Шайтанка"
	Содержание 6 месяцев – 1 объект

	
	Содержание газонов
	Площадь- 19 882 м2

	
	Выполнение работ по высадке и уходу за цветами на территории МО г. Салехард
	40 000 шт.

	
	Выполнение работ по восстановлению газонов на территории МО г. Салехард
	Площадь- 6840 м2

	
	Выполнение работ по уходу за деревьями
	1347 шт.

	
	Коммунальные услуги мест захоронения
	Электроэнергия – 17 345 кВт

	
	Выполнение работ по содержанию городских кладбищ
	 3шт -290 300м2 (площадь)

	
	Электроэнергия на праздничную иллюминацию 
	335 182 кВт

	
	Электроснабжение объектов благоустройства (иллюминации) МО г. Салехард
	376 495 кВт

	
	Оказание услуг по эксплуатации факела "Вечный огонь" на территории МО г.Салехард
	14,943 тыс.м3

	
	Расход газа на факел "Вечный огонь" (кредиторка)
	 

	
	Расход газа на факел "Вечный огонь" (кредиторка)
	5,997 тыс.м3

	
	Выполнение работ по текущему ремонту объектов социально-культурного назначения
	Площадь  Победы – 1 шт

	
	Выполнение работ по текущему ремонту объектов социально-культурного назначения
	Ремонт площади у МРЦ Полярис - 1шт

	
	Выполнение работ по текущему ремонту объектов социально-культурного назначения
	Ремонт площади у МРЦ Полярис - 1шт

	
	Ремонт и установка контейнерных площадок
	Установка 22 и ремонт  17 контейнерных площадок

	
	Ремонт и установка контейнерных площадок
	Установка 15 и ремонт 27 контейнерных площадок

	
	Ремонт и установка контейнерных площадок
	Установка 15 и ремонт 19 контейнерных площадок

	
	Выполнение работ по содержанию общегородских земель и объектов социально-культурного назначения, расположенных на территории МО г. Салехард.(детские площадки)
	Площадь 13 255 м2

	
	Выполнение работ по содержанию общегородских земель и объектов социально-культурного назначения, расположенных на территории МО г. Салехард.
	Площадь 99 308 м2  

	
	На техническое обслуживание сетей и оборудования газоснабжения факела "Вечный огонь" на территории МО г. Салехард
	1 объект

	
	Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию объектов иллюминации улиц на территории МО г. Салехард 
	Дюролайт- 735 м.п , лампы -10 шт,
 светодиодная сетка 30 шт.                                  

	
	Содержание и текущее обслуживание архитектурной подсветки фасадов зданий 
	Дюролайт- 841 м.п.

	
	Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию архитектурной подсветки фасадов зданий  на территории МО г. Салехард
	Коммутирующее устройство- 83 шт , лампы -241 шт,

	
	Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию объектов иллюминации улиц на территории МО г.Салехард 
	Дюролайт- 673 м.п , коммутирующее устройство - 24 шт., лампы -48 шт, 
прожектор -36 шт                                  

	
	Содержание зон отдыха на реке "Объ" и реке "Полябта"
	4 333м2- площадь объекта

	
	Содержание зон отдыха на реке "Объ" и реке "Полябта"
	4 333м2- площадь объекта

	
	Отлов безнадзорных животных
	Отлов, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных - 273 шт

	
	Отлов безнадзорных животных
	Отлов , эвтаназия и утилизация безнадзорных животных - 27 шт

	
	Отлов безнадзорных животных
	Отлов , эвтаназия и утилизация безнадзорных животных - 110 шт

	
	Отлов безнадзорных животных
	Отлов , эвтаназия и утилизация безнадзорных животных - 14 шт

	
	Отлов безнадзорных животных
	Отлов , эвтаназия и утилизация безнадзорных животных - 32 шт

	
	Отлов безнадзорных животных
	Отлов , эвтаназия и утилизация безнадзорных животных - 205 шт

	
	Рекультивация земель
	 Площадь - 3,28 га

	
	Рекультивация земель
	Площадь уплотнения -7 500 м2

	
	Исследование проб воды на реке Полябта
	6 проб

	
	Обустройство  зоны отдыха на реке Полябта
	4 333м2- площадь объекта

	
	Организация работы спасателей на реке Полябта
	35 смен

	
	Организация работы спасателей на реке Полябта
	35 смен

	
	Обустройство  зоны отдыха на реке Полябта
	4333м2- площадь объекта

	
	Охрана зоны отдыха на реке Полябта
	36 смен

	
	Охрана зоны отдыха на реке Полябта
	34 смены

	
	Выполнение работ по очистке дна на реке Полябта МО г. Салехард
	Площадь- 10 500 м2

	
	Снос ветхого и аварийного жилищного фонда
	3 многоквартирных домов

	
	Снос ветхого и аварийного жилищного фонда
	5 многоквартирных домов, 2 одноквартирного дома

	
	Снос ветхого и аварийного жилищного фонда
	1 многоквартирный дом (Б.Кнунянца, 10А)

	
	Кадастровые работы по объекту "Поклонный крест" (кредиторка)
	Кадастровый паспорт, межевой план земельного участка - 1 объект

	
	Выполнение кадастровых работ
	 

	
	Утилизация ТБО от населения
	Оказание услуг по утилизации ТБО от населения -  72 463 м3

	
	Благоустройство территории ЦБС
	Площадь - 355м2

	
	Приобретение бункеров для мусора
	Приобретение бункеров для мусора - 11шт

	
	Поставка топиарных фигур
	6 шт

	
	Поставка елки и гирлянд
	Елка – 1 шт, гирлянды – 2шт

	
	Приобретение флагов
	204 шт

	
	Установка светофоров транспортных светодиодных с табло обратного отсчета времени
	30 шт

	
	Установка светофоров транспортных светодиодных с табло обратного отсчета времени
	16 шт

	
	Установка знаков обратной связи с водителем
	2 шт

	
	Установка декоративных пешеходных ограждений
	45 метров

	
	 
	 

	
	ПИР автомобильной дороги по улице Объездная в г. Салехарде
	1 проект

	
	ПИР автомобильных дорог по улице Арктическая и улице Губкина в г. Салехарде
	1 проект

	
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к речному порту в г. Салехард"
	1 экспертиза

	
	Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Корректировка проектной документации по "Капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Комсомольская в городе Салехард"
	1 проект

	
	Приобретение дорожных знаков
	214 шт


Подведомственным муниципальным казенным учреждением «Салехардская дирекция единого заказчика» заключены и исполнены муниципальные контракты в рамках софинансирования подпрограммы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы", выполнены следующие мероприятия:
· выполнены работы по содержанию существующих детских площадок (включая приобретение, установку), расположенных на землях общего пользования; 

· выполнены работы по высадке и уходу за цветами на территории МО г.Салехард;

· выполнены работы по установке недостающих инженерно-технических средств; 

· восстановлены существующие оборудования по обеспечению транспортной безопасности; 

· выполнены работы по диагностике, обследованию, оценке технического состояния и поддержание в порядке моста "Факел" через реку Шайтанка;

· оказаны услуги по электроснабжению объекта "Мост через реку Шайтанка" на территории МО г.Салехард;

·  установлены и приобретены дополнительные архитектурные освещения (включая гирлянды для новогодних елок; 

· устроены ледовые городки;

· выполнены комплексы работ по содержанию  муниципальных автомобильных дорог, тротуаров, транспортных инженерных сооружений и объектов уличного освещения;

· выполнены работы по содержанию внутриквартальных проездов и проходов, не вошедших в придомовые территории;

· выполнены работы по содержанию земель общего пользования (включая уборку, вывоз и утилизацию мусора), за исключением улично-дорожной сети;

· выполнены работы по монтажу -демонтажу новогодних елей, светового оборудования на территории МО г.Салехард.
В отчетном году реализована подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования город Салехард» на 2014-2016 гг.» муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды» на 2014-2016 годы. В 2014 году планировалось отремонтировать 4 503,500 м2, фактически отремонтировано 4 503,500 м2. Соответственно выделенные ассигнования (средства муниципального образования) составили 7 566 265,98 рублей, а кассовый расход – 7 248 758,65 рублей. Уменьшение объема реализованных финансовых средств связано с образовавшейся экономией по результатам конкурсов по отбору подрядных организаций
на выполнение ремонтных работ, а также в связи с отказом собственников от проведения части работ в жилых помещениях. Сумма софинансирования субсидией, данных работ, произведена по мероприятиям в рамках Подпрограммы "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" и составила 16 911 047,33 рублей, полученной от Департамента государственного жилищного надзора ЯНАО.

В рамках реализации  в отчетном периоде Подпрограммы "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования город Салехард" муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды» проведены выборочные капитальные ремонты четырех квартир муниципального имущества; программа выполнена в полном объеме на сумму 1 422 649,91 рублей. Отремонтированы следующие адреса: кв.5 дом 15б по ул. Комбинатская, кв.1 дома 2 по ул. Чапаева, кв.2 дома 26 по ул. Артеева, кв.4 дома 17 по ул. Кирпичная.

В отчетном периоде на реализацию подпрограммы "Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды» на 2014-1016 годы было утверждено лимитов бюджетных обязательств в сумме 24 865 290,88 рублей, факт исполнения составил 21 904 691, 93 рублей, в том числе в разрезе мероприятий:

- субсидия на оплату расходов за муниципальный незаселенный жилищный фонд -  выделено лимитов бюджетных обязательств в сумме 6 544 643,67 рублей, фактические затраты организаций МП «Салехардремстрой», МП «Салехардэнерго», ООО «Стройжилсервис», ООО «Изумрудный город», ООО УК «Ямал», ООО «Аккорд», ТСЖ «Север», ТСЖ «Комфорт»  составили 6 360 193,30 рублей.

- субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  –  утверждены  лимиты бюджетных обязательств в сумме 8 893 163,54 рублей, кассовый расход составил 6 874 772,28 рублей;

- субсидия на организацию бытового обслуживания населения (бани): 1) субсидии на возмещение убытков от оказания населению услуг бань - утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 6 172 524,62 рублей, кассовый расход составил 5 938 630,81  рублей; 2) субсидия на возмещение убытков от оказания населению ритуальных услуг (захоронение невостребованных трупов) - утверждены  лимиты бюджетных обязательств в сумме 470 059,26 рублей, кассовый расход составил 364 210,40 рублей;

- субсидия на содержание жилищного фонда – утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 143 000,00 рублей, кассовый расход составил 0,00 рублей; 

- субсидия на общие мероприятия (возмещение расходов по исполнительным листам) - утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 1 110 358,14 рублей, кассовый расход составил 1 110 358,14 рублей.

Общая сумма финансирования  по подпрограмме "Благоустройство и озеленение территории города Салехарда" муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды» составила  66 865 031 рубль 87 копеек.
Реестр заключенных и профинансированных муниципальных контрактов по благоустройству города приведен в таблице:
	№
	Мероприятие
	ЛБО
	РЕКВИЗИТЫ КОНТРАКТА
	СУММА ПО КОНТРАКТУ
	ФИНАНСИРОВАНИЕ

	
	
	Итого 
	окружной бюджет
	городской бюджет
	
	Итого
	окружной бюджет
	городской бюджет
	Итого
	окружной бюджет
	городской бюджет

	
	
	
	"Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" государственной программы ЯНАО "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"
	подпрограмма Благоустройство и озеленение территории г. Салехард на 2014-2016 годы
	наименование подрядчика
	реквизиты контракта
	дата начала действия
	 дата окончания действия
	
	"Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" государственной программы ЯНАО "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"
	подпрограмма Благоустройство и озеленение территории г. Салехард на 2014-2016 годы
	
	"Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" государственной программы ЯНАО "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"
	подпрограмма Благоустройство и озеленение территории г. Салехард на 2014-2016 годы

	 
	МКУ "Салехардская дирекция единого заказчика"
	142 987 458,31
	75 258 000,00
	67 729 458,31
	315 000,00
	 
	 
	 
	142 693 401,32
	75 219 198,46
	67 474 202,86
	137 272 209,14
	70 407 177,27
	66 865 031,87

	1.
	УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	33 138 505,39
	31 472 000,00
	1 666 505,39
	 
	 
	 
	 
	33 127 826,27
	31 471 204,84
	1 656 621,43
	28 612 685,67
	27 187 156,69
	1 425 528,98

	1.1.
	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
	21 350 894,74
	20 274 000,00
	1 076 894,74
	 
	 
	 
	 
	21 340 215,62
	20 273 204,84
	1 067 010,78
	16 830 691,20
	15 989 156,69
	841 534,51

	 
	Энергоснабжение объектов благоустройства 
	20 993 000,00
	19 934 000,00
	1 059 000,00
	МП "Салехардэнерго"
	№ 001/14Б 12.12.2013
	01.01.2014
	31.12.2014
	20 982 320,88
	19 933 204,84
	1 049 116,04
	16 484 980,36
	15 660 731,38
	824 248,98

	закрыт
	Электроснабжение моста через реку Шайтанка
	106 944,97
	101 597,72
	5 347,25
	МП "Салехардэнерго"
	№ 002/14Б 25.12.2013
	01.01.2014
	28.02.2014
	106 944,97
	101 597,72
	5 347,25
	106 944,97
	101 597,72
	5 347,25

	 
	Электроснабжение моста через реку Шайтанка
	250 949,77
	238 402,28
	12 547,49
	МП "Салехардэнерго"
	№ 057/14Б 04.04.2014
	01.03.2014
	31.12.2014
	250 949,77
	238 402,28
	12 547,49
	238 765,87
	226 827,59
	11 938,28

	 
	остаток
	10 679,12
	795,16
	9 883,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
	11 787 610,65
	11 198 000,00
	589 610,65
	 
	 
	 
	 
	11 787 610,65
	11 198 000,00
	589 610,65
	11 781 994,47
	11 198 000,00
	583 994,47

	 
	Содержание объектов уличного освещения
	11 787 610,65
	11 198 000,00
	589 610,65
	МП "Салехардремстрой"
	№ 035/14Б 30.12.2013
	01.01.2014
	31.12.2014
	11 787 610,65
	11 198 000,00
	589 610,65
	11 781 994,47
	11 198 000,00
	583 994,47

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ, ТРОТУАРОВ, ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ ВРАМКАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА
	12 577 964,80
	0,00
	12 577 964,80
	 
	 
	 
	 
	12 577 726,73
	0,00
	12 577 726,73
	12 527 773,77
	0,00
	12 527 773,77

	2.1.
	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
	7 053 964,80
	 
	7 053 964,80
	 
	 
	 
	 
	7 053 726,73
	0,00
	7 053 726,73
	7 003 773,77
	0,00
	7 003 773,77

	закрыт
	Электроснабжение моста через реку Шайтанка
	1 537 468,45
	 
	1 537 468,45
	МП "Салехардэнерго"
	№ 002/14Б 25.12.2013
	01.01.2014
	28.02.2014
	1 537 468,45
	 
	1 537 468,45
	1 537 468,45
	 
	1 537 468,45

	закрыт
	На электроснабжение, водоснабжение и водоотведение объекта "Мост через реку Шайтанка" на территории МО г. Салехард
	2 052 478,25
	 
	2 052 478,25
	МП "Салехардэнерго"
	№ 069/14Б 21.04.2014
	21.04.2014
	30.04.2014
	2 052 478,25
	 
	2 052 478,25
	2 052 478,25
	 
	2 052 478,25

	 
	Электроснабжение моста через реку Шайтанка
	670 754,60
	 
	670 754,60
	МП "Салехардэнерго"
	№ 086/14Б 30.05.2014
	01.05.2014
	31.12.2014
	670 754,60
	 
	670 754,60
	670 754,60
	 
	670 754,60

	 
	На электроснабжение, водоснабжение и водоотведение объекта "Мост через реку Шайтанка" на территории МО г. Салехард
	99 905,79
	 
	99 905,79
	МП "Салехардэнерго"
	№ 236/14Б 30.10.2014
	30.10.2014
	31.12.2014
	99 905,79
	 
	99 905,79
	49 952,83
	 
	49 952,83

	 
	На электроснабжение объекта "Мост через реку Шайтанка" на территории МО г. Салехард
	2 693 119,64
	 
	2 693 119,64
	МП "Салехардэнерго"
	№ 240/14Б 25.11.2015
	25.11.2014
	31.12.2014
	2 693 119,64
	 
	2 693 119,64
	2 693 119,64
	 
	2 693 119,64

	 
	остаток
	238,07
	0,00
	238,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	СОДЕРЖАНИЕ УЛИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
	5 524 000,00
	0,00
	5 524 000,00
	 
	 
	 
	 
	5 524 000,00
	0,00
	5 524 000,00
	5 524 000,00
	0,00
	5 524 000,00

	2.2.1
	Содержание моста через реку "Шайтанка"
	5 524 000,00
	 
	5 524 000,00
	 
	 
	 
	 
	5 524 000,00
	0,00
	5 524 000,00
	5 524 000,00
	 
	5 524 000,00

	закрыт
	Содержание моста через реку Шайтанка
	5 524 000,00
	 
	5 524 000,00
	ООО "ТрансСервис"
	№ 018/14Б 09.01.2014
	01.01.2014
	30.06.2014
	5 524 000,00
	 
	5 524 000,00
	5 524 000,00
	 
	5 524 000,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ
	9 250 159,18
	4 117 000,00
	5 133 159,18
	 
	 
	 
	 
	9 249 298,65
	4 116 882,50
	5 132 416,15
	9 249 298,65
	4 116 882,50
	5 132 416,15

	3.1.
	Прочие мероприятия
	9 250 159,18
	4 117 000,00
	5 133 159,18
	 
	 
	 
	 
	9 249 298,65
	4 116 882,50
	5 132 416,15
	9 249 298,65
	4 116 882,50
	5 132 416,15

	3.1.1
	Содержание газонов
	449 998,65
	 
	449 998,65
	 
	 
	 
	 
	449 998,65
	0,00
	449 998,65
	449 998,65
	0,00
	449 998,65

	закрыт
	Содержание газонов
	449 998,65
	 
	449 998,65
	ООО "Антеко"
	№ 043/14Б 25.02.2014
	25.02.2014
	31.12.2014
	449 998,65
	 
	449 998,65
	449 998,65
	 
	449 998,65

	 
	остаток 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Монтаж-демонтаж вазонов
	270 210,53
	256 000,00
	14 210,53
	 
	 
	 
	 
	269 350,00
	255 882,50
	13 467,50
	269 350,00
	255 882,50
	13 467,50

	закрыт
	Выполнение работ по монтажу-демонтажу вазонов
	90 000,00
	85 500,00
	4 500,00
	ООО "АВЕТО"
	№ 103/14Б 06.06.2014
	09.06.2014
	20.06.2014
	90 000,00
	85 500,00
	4 500,00
	90 000,00
	85 500,00
	4 500,00

	закрыт
	Выполнение работ по монтажу вазонов
	80 000,00
	76 000,00
	4 000,00
	ООО "АВЕТО"
	№ 136/14Б 01.07.2014
	01.07.2014
	25.07.2014
	80 000,00
	76 000,00
	4 000,00
	80 000,00
	76 000,00
	4 000,00

	 
	Выполнение работ по демонтажу вазонов
	99 350,00
	94 382,50
	4 967,50
	ООО "АВЕТО"
	№ 137/14Б 01.07.2014
	01.09.2014
	30.09.2014
	99 350,00
	94 382,50
	4 967,50
	99 350,00
	94 382,50
	4 967,50

	 
	остаток 
	860,53
	117,50
	743,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Высадка и уход за цветами
	6 905 000,00
	3 861 000,00
	3 044 000,00
	 
	 
	 
	 
	6 905 000,00
	3 861 000,00
	3 044 000,00
	6 905 000,00
	3 861 000,00
	3 044 000,00

	 
	Выполнение работ по высадке и уходу за цветами на территории МО г. Салехард
	4 925 000,00
	3 861 000,00
	1 064 000,00
	ООО НПП "Ямальская аграрная наука"
	№ 080/14Б 20.05.2014
	20.05.2014
	15.10.2014
	4 925 000,00
	3 861 000,00
	1 064 000,00
	4 925 000,00
	3 861 000,00
	1 064 000,00

	 
	Выполнение работ по высадке и уходу за цветами на территории МО г. Салехард
	1 980 000,00
	 
	1 980 000,00
	ООО НПП "Ямальская аграрная наука"
	№ 115/14Б 23.06.2014
	23.06.2014
	15.10.2014
	1 980 000,00
	 
	1 980 000,00
	1 980 000,00
	 
	1 980 000,00

	 
	остаток 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Восстановление газонов
	828 950,00
	 
	828 950,00
	 
	 
	 
	 
	828 950,00
	0,00
	828 950,00
	828 950,00
	0,00
	828 950,00

	закрыт
	Выполнение работ по восстановлению газонов на территории МО г. Салехард
	828 950,00
	 
	828 950,00
	ООО НПП "Ямальская аграрная наука"
	№ 122/14Б 30.06.2014
	30.06.2014
	31.08.2014
	828 950,00
	 
	828 950,00
	828 950,00
	 
	828 950,00

	 
	остаток 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.5
	Выполнение работ по уходу за деревьями
	796 000,00
	 
	796 000,00
	 
	 
	 
	 
	796 000,00
	0,00
	796 000,00
	796 000,00
	0,00
	796 000,00

	закрыт
	Выполнение работ по уходу за деревьями
	796 000,00
	 
	796 000,00
	ИП Лукашов А.Н.
	№100/14Б 16.06.2014
	16.06.2014
	30.06.2014
	796 000,00
	 
	796 000,00
	796 000,00
	 
	796 000,00

	 
	остаток 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
	1 620 682,86
	0,00
	1 620 682,86
	 
	 
	 
	 
	1 620 682,86
	0,00
	1 620 682,86
	1 620 682,86
	0,00
	1 620 682,86

	4.1
	Коммунальные услуги
	43 348,49
	 
	43 348,49
	 
	 
	 
	 
	43 348,49
	0,00
	43 348,49
	43 348,49
	 
	43 348,49

	 
	Коммунальные услуги мест захоронения
	43 348,49
	 
	43 348,49
	МП "Салехардремстрой"
	№ 006/14Б 23.12.2013
	01.01.2014
	31.12.2014
	43 348,49
	 
	43 348,49
	43 348,49
	 
	43 348,49

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Содержание мест захоронения
	1 577 334,37
	 
	1 577 334,37
	 
	 
	 
	 
	1 577 334,37
	0,00
	1 577 334,37
	1 577 334,37
	 
	1 577 334,37

	 
	Содержание мест захоронения
	1 577 334,37
	 
	1 577 334,37
	МП "Салехардремстрой"
	№ 006/14Б 23.12.2013
	01.01.2014
	31.12.2014
	1 577 334,37
	 
	1 577 334,37
	1 577 334,37
	 
	1 577 334,37

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
	84 862 603,99
	39 669 000,00
	45 193 603,99
	 
	 
	 
	 
	84 580 474,72
	39 631 111,12
	44 949 363,60
	83 724 376,10
	39 103 138,08
	44 621 238,02

	5.1.
	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
	5 096 178,14
	342 000,00
	4 754 178,14
	 
	 
	 
	 
	4 856 420,60
	341 392,41
	4 515 028,19
	4 555 284,29
	203 156,87
	4 352 127,42

	5.1.1
	Электроэнергия на праздничную иллюминацию
	4 325 951,65
	 
	4 325 951,65
	 
	 
	 
	 
	4 325 743,36
	0,00
	4 325 743,36
	4 233 955,53
	0,00
	4 233 955,53

	закрыт
	Электроэнергия на праздничную иллюминацию 
	1 861 140,94
	 
	1 861 140,94
	МП "Салехардэнерго"
	№ 001/14Б 12.12.2013
	01.01.2014
	30.06.2014
	1 861 140,94
	 
	1 861 140,94
	1 861 140,94
	 
	1 861 140,94

	 
	Электроснабжение объектов благоустройства (иллюминации) МО г. Салехард
	2 464 602,42
	 
	2 464 602,42
	МП "Салехардэнерго"
	№ 165/14Б 15.08.2014
	15.08.2014
	31.12.2014
	2 464 602,42
	 
	2 464 602,42
	2 372 814,59
	 
	2 372 814,59

	 
	остаток
	208,29
	0,00
	208,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.2
	Электроснабжение моста через реку Шайтанка (праздничная иллюминация)
	598 896,54
	342 000,00
	256 896,54
	 
	 
	 
	 
	359 360,43
	341 392,41
	17 968,02
	213 849,34
	203 156,87
	10 692,47

	закрыт
	Электроснабжение моста через реку Шайтанка (праздничная иллюминация)
	72 586,58
	68 957,25
	3 629,33
	МП "Салехардэнерго"
	№ 002/14Б 25.12.2013
	01.01.2014
	28.02.2014
	72 586,58
	68 957,25
	3 629,33
	72 586,58
	68 957,25
	3 629,33

	 
	Электроснабжение моста через реку Шайтанка (праздничная иллюминация)
	286 773,85
	272 435,16
	14 338,69
	МП "Салехардэнерго"
	№ 057/14Б 04.04.2014
	01.03.2014
	31.12.2014
	286 773,85
	272 435,16
	14 338,69
	141 262,76
	134 199,62
	7 063,14

	 
	остаток
	239 536,11
	607,59
	238 928,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.3
	Расход газа на факел "Вечный огонь"
	171 329,95
	 
	171 329,95
	 
	 
	 
	 
	171 316,81
	0,00
	171 316,81
	107 479,42
	0,00
	107 479,42

	закрыт
	Оказание услуг по эксплуатации факела "Вечный огонь" на территории МО г.Салехард
	71 972,87
	 
	71 972,87
	МП "Салехардэнерго"
	№ 003/14Б 05.12.2013
	01.01.2014
	31.12.2014
	71 972,87
	 
	71 972,87
	71 972,87
	 
	71 972,87

	 
	На оказание услуг по эксплуатации факела «Вечный огонь» на территории МО г. Салехард (кредиторка)
	27 384,21
	 
	27 384,21
	МП "Салехардэнерго"
	№ 012/13Б 20.12.2012
	01.01.2013
	31.12.2013
	27 384,21
	 
	27 384,21
	27 384,21
	 
	27 384,21

	 
	Оказание услуг по эксплуатации факела "Вечный огонь" на территории МО г.Салехард
	71 959,73
	 
	71 959,73
	МП "Салехардэнерго"
	№ 199/14Б 16.09.2014
	16.09.2014
	31.12.2014
	71 959,73
	 
	71 959,73
	8 122,34
	 
	8 122,34

	 
	остаток
	13,14
	0,00
	13,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.4
	Коммунальные услуги по зоне отдыха на реке "Полябта"
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
	5 073 123,79
	1 381 000,00
	3 692 123,79
	 
	 
	 
	 
	5 072 201,92
	1 380 939,13
	3 691 262,79
	5 072 201,92
	1 380 939,13
	3 691 262,79

	5.2.1
	Текущий ремонт объектов зоны отдыха на реке "Объ" и реке "Полябта"
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.2
	Текущий ремонт объектов социально-культурного назначения
	299 481,02
	 
	299 481,02
	 
	 
	 
	 
	299 149,55
	0,00
	299 149,55
	299 149,55
	0,00
	299 149,55

	закрыт
	Выполнение работ по текущему ремонту объектов социально-культурного назначения
	99 668,55
	 
	99 668,55
	ООО "Антеко"
	№ 177/14Б 01.09.2014
	01.09.2014
	30.09.2014
	99 668,55
	 
	99 668,55
	99 668,55
	 
	99 668,55

	 
	Выполнение работ по текущему ремонту объектов социально-культурного назначения
	99 740,50
	 
	99 740,50
	ООО "Антеко"
	№ 197/14Б 08.09.2014
	08.09.2014
	15.09.2014
	99 740,50
	 
	99 740,50
	99 740,50
	 
	99 740,50

	 
	Выполнение работ по текущему ремонту объектов социально-культурного назначения
	99 740,50
	 
	99 740,50
	ООО "Антеко"
	№ 198/14Б 16.09.2014
	16.09.2014
	22.09.2014
	99 740,50
	 
	99 740,50
	99 740,50
	 
	99 740,50

	 
	остаток
	331,47
	0,00
	331,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Содержание существующих детских площадок (включая ремонт) расположенных на землях общего пользования
	1 454 210,53
	1 381 000,00
	73 210,53
	 
	 
	 
	 
	1 453 620,13
	1 380 939,13
	72 681,00
	1 453 620,13
	1 380 939,13
	72 681,00

	закрыт
	Содержание существующих детских площадок (включая ремонт) расположенных на землях общего пользования
	1 254 617,27
	1 191 886,41
	62 730,86
	ООО "АВЕТО"
	№ 130/14Б 04.07.2014
	04.07.2014
	01.08.2014
	1 254 617,27
	1 191 886,41
	62 730,86
	1 254 617,27
	1 191 886,41
	62 730,86

	 
	Содержание существующих детских площадок (включая ремонт) расположенных на землях общего пользования
	199 002,86
	189 052,72
	9 950,14
	ООО "Манас"
	№ 192/14Б 17.09.2014
	17.09.2014
	30.09.2014
	199 002,86
	189 052,72
	9 950,14
	199 002,86
	189 052,72
	9 950,14

	 
	остаток
	590,40
	60,87
	529,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.4
	Ремонт и установка контейнерных площадок
	3 319 432,24
	0,00
	3 319 432,24
	 
	 
	 
	 
	3 319 432,24
	0,00
	3 319 432,24
	3 319 432,24
	0,00
	3 319 432,24

	закрыт
	Ремонт и установка контейнерных площадок
	1 391 761,52
	 
	1 391 761,52
	ООО "АВЕТО"
	№ 108/14К 27.06.2014
	27.06.2014
	20.08.2014
	1 391 761,52
	 
	1 391 761,52
	1 391 761,52
	 
	1 391 761,52

	закрыт
	Ремонт и установка контейнерных площадок
	977 172,48
	 
	977 172,48
	ИП Тенчурин А.О.
	№ 120/14К 25.06.2014
	25.06.2014
	20.08.2014
	977 172,48
	 
	977 172,48
	977 172,48
	 
	977 172,48

	закрыт
	Ремонт и установка контейнерных площадок
	950 498,24
	 
	950 498,24
	ИП Тенчурин А.О.
	№ 118/14К 25.06.2014
	25.06.2014
	20.08.2014
	950 498,24
	 
	950 498,24
	950 498,24
	 
	950 498,24

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
	22 974 030,05
	9 497 000,00
	13 477 030,05
	 
	 
	 
	 
	22 953 401,48
	9 477 552,85
	13 475 848,63
	22 870 233,62
	9 477 552,85
	13 392 680,77

	5.3.1
	Содержание общегородских земель и объектов социально-культурного назначения
	8 660 377,76
	 
	8 660 377,76
	 
	 
	 
	 
	8 660 377,76
	0,00
	8 660 377,76
	8 590 363,79
	 
	8 590 363,79

	 
	Содержание общегородских земель и объектов социально-культурного назначения (детские площадки)
	1 439 525,92
	 
	1 439 525,92
	ИП Белеков Б.А.
	№ 042/14Б 31.01.2014
	31.01.2014
	31.12.2014
	1 439 525,92
	 
	1 439 525,92
	1 439 525,92
	 
	1 439 525,92

	 
	Содержание общегородских земель и объектов социально-культурного назначения на территории МО Салехард
	7 220 851,84
	 
	7 220 851,84
	ООО "Антеко"
	№ 043/14Б 25.02.2014
	25.02.2014
	31.12.2014
	7 220 851,84
	 
	7 220 851,84
	7 150 837,87
	 
	7 150 837,87

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.2
	Содержание факела "Вечный огонь"
	99 997,42
	 
	99 997,42
	 
	 
	 
	 
	99 997,42
	0,00
	99 997,42
	99 997,42
	0,00
	99 997,42

	 
	На техническое обслуживание сетей и оборудования газоснабжения факела "Вечный огонь" на территории МО г.Салехард
	99 997,42
	 
	99 997,42
	ГУП ЯНАО "Управление по строительству газапроводов и газификации автономного округа"
	№ 004/14Б/22-ТО/14 05.12.2013
	01.01.2014
	31.12.2014
	99 997,42
	 
	99 997,42
	99 997,42
	 
	99 997,42

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.3
	Содержание объектов иллюминации
	4 035 254,87
	 
	4 035 254,87
	 
	 
	 
	 
	4 035 254,87
	0,00
	4 035 254,87
	4 022 100,98
	0,00
	4 022 100,98

	ДС на подписи
	Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию объектов иллюминации улиц на территории МО г.Салехард
	1 003 890,69
	 
	1 003 890,69
	ООО "Ямальские энергосистемы"
	№ 005/14Б 18.12.2013
	01.01.2014
	30.06.2014
	1 003 890,69
	 
	1 003 890,69
	1 003 890,69
	 
	1 003 890,69

	 
	Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию объектов иллюминации улиц на территории МО г.Салехард 
	909 138,96
	 
	909 138,96
	ООО "Монтажное объединение Северное"
	№ 155/14Б 28.07.2014
	01.08.2014
	31.12.2014
	909 138,96
	 
	909 138,96
	903 558,64
	 
	903 558,64

	закрыт
	Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию архитектурной подсветки фасадов зданий  на территории МО г. Салехард
	1 117 032,55
	 
	1 117 032,55
	ИП Белеков Б.А.
	№ 040/14Б 24.01.2014
	01.02.2014
	30.06.2014
	1 117 032,55
	 
	1 117 032,55
	1 117 032,55
	 
	1 117 032,55

	 
	Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию архитектурной подсветки фасадов зданий  на территории МО г. Салехард
	1 005 192,67
	 
	1 005 192,67
	ООО "Монтажное объединение Северное"
	№ 091/14Б 17.06.2014
	01.07.2014
	31.12.2014
	1 005 192,67
	 
	1 005 192,67
	997 619,10
	 
	997 619,10

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.4
	Содержание зон отдыха на реке "Объ" и реке "Полябта"
	181 400,00
	 
	181 400,00
	 
	 
	 
	 
	181 400,00
	0,00
	181 400,00
	181 400,00
	0,00
	181 400,00

	закрыт
	Содержание зон отдыха на реке "Объ" и реке "Полябта"
	91 300,00
	 
	91 300,00
	ИП Тенчурин А.О.
	№ 107/14Б 06.06.2014
	06.06.2014
	11.07.2014
	91 300,00
	 
	91 300,00
	91 300,00
	 
	91 300,00

	закрыт
	Содержание зон отдыха на реке "Объ" и реке "Полябта"
	90 100,00
	 
	90 100,00
	ИП Тенчурин А.О.
	№ 143/14Б 08.07.2014
	12.07.2014
	15.08.2014
	90 100,00
	 
	90 100,00
	90 100,00
	 
	90 100,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.5
	Содержание земель общего пользования (включая уборку, вывоз и утилизацию мусора), за исключением улично-дорожного хозяйства
	9 997 000,00
	9 497 000,00
	500 000,00
	 
	 
	 
	 
	9 976 371,43
	9 477 552,85
	498 818,58
	9 976 371,43
	9 477 552,85
	498 818,58

	закрыт
	Содержание земель общего пользования (включая уборку, вывоз и утилизацию мусора), за исключением улично-дорожного хозяйства
	1 767 039,84
	1 678 687,84
	88 352,00
	ИП Тенчурин А.О.
	№ 146/14К 21.07.2014
	21.07.2014
	01.09.2014
	1 767 039,84
	1 678 687,84
	88 352,00
	1 767 039,84
	1 678 687,84
	88 352,00

	закрыт
	Содержание земель общего пользования (включая уборку, вывоз и утилизацию мусора), за исключением улично-дорожного хозяйства
	1 757 453,98
	1 669 581,28
	87 872,70
	ООО "АВЕТО"
	№ 147/14К 21.07.2014
	21.07.2014
	01.09.2014
	1 757 453,98
	1 669 581,28
	87 872,70
	1 757 453,98
	1 669 581,28
	87 872,70

	закрыт
	Содержание земель общего пользования (включая уборку, вывоз и утилизацию мусора), за исключением улично-дорожного хозяйства
	1 745 250,89
	1 657 988,35
	87 262,54
	ООО "ТрансСервис"
	№ 148/14К 21.07.2014
	21.07.2014
	01.09.2014
	1 745 250,89
	1 657 988,35
	87 262,54
	1 745 250,89
	1 657 988,35
	87 262,54

	 
	Содержание земель общего пользования (включая уборку, вывоз и утилизацию мусора), за исключением улично-дорожного хозяйства
	2 474 511,19
	2 350 785,63
	123 725,56
	ИП Тенчурин А.О.
	№ 179/14К 10.09.2014
	10.09.2014
	01.10.2014
	2 474 511,19
	2 350 785,63
	123 725,56
	2 474 511,19
	2 350 785,63
	123 725,56

	 
	Содержание земель общего пользования (включая уборку, вывоз и утилизацию мусора), за исключением улично-дорожного хозяйства
	2 232 115,53
	2 120 509,75
	111 605,78
	ООО "АВЕТО"
	№ 223/14К 07.10.2014
	07.10.2014
	10.11.2014
	2 232 115,53
	2 120 509,75
	111 605,78
	2 232 115,53
	2 120 509,75
	111 605,78

	 
	остаток
	20 628,57
	19 447,15
	1 181,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	остаток
	797 368,00
	757 500,00
	39 868,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
	51 719 272,01
	28 449 000,00
	23 270 272,01
	 
	 
	 
	 
	51 698 450,72
	28 431 226,73
	23 267 223,99
	51 226 656,27
	28 041 489,23
	23 185 167,04

	5.4.1
	Отлов безнадзорных животных
	1 713 861,89
	 
	1 713 861,89
	 
	 
	 
	 
	1 713 861,89
	0,00
	1 713 861,89
	1 670 984,10
	0,00
	1 670 984,10

	закрыт
	Отлов безнадзорных животных
	450 267,04
	 
	450 267,04
	ООО "Сириус"
	№ 017/14Б 09.01.2014
	09.01.2014
	30.07.2014
	450 267,04
	 
	450 267,04
	450 267,04
	 
	450 267,04

	закрыт
	Отлов безнадзорных животных
	99 238,23
	 
	99 238,23
	МП "Салехардремстрой"
	№ 095/14К 28.05.2014
	28.05.2014
	31.07.2014
	99 238,23
	 
	99 238,23
	99 238,23
	 
	99 238,23

	закрыт
	Отлов безнадзорных животных
	372 970,40
	 
	372 970,40
	ООО "Сириус"
	№ 144/14К 23.07.2014
	23.07.2014
	20.12.2014
	372 970,40
	 
	372 970,40
	372 970,40
	 
	372 970,40

	 
	Отлов безнадзорных животных
	42 876,96
	 
	42 876,96
	ООО "Сириус"
	№ 229/14К 
20.10.2014
	20.10.2014
	31.12.2014
	42 876,96
	 
	42 876,96
	0,00
	 
	 

	 
	Отлов безнадзорных животных
	98 004,48
	 
	98 004,48
	ООО "Сириус"
	№ 200/14К 
11.10.2014
	11.10.2014
	31.10.2014
	98 004,48
	 
	98 004,48
	98 004,48
	 
	98 004,48

	 
	Отлов безнадзорных животных
	650 504,78
	 
	650 504,78
	ООО "Сириус"
	№245/14К от 05.11.2014
	05.11.2014
	18.02.2015
	650 504,78
	 
	650 504,78
	650 503,95
	 
	650 503,95

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.2
	Рекультивация земель
	2 523 241,29
	 
	2 523 241,29
	 
	 
	 
	 
	2 523 241,29
	0,00
	2 523 241,29
	2 504 581,29
	0,00
	2 504 581,29

	закрыт
	Рекультивация земель
	1 373 241,29
	 
	1 373 241,29
	ООО "Альтсервис"
	№ 041/14Б 27.01.2014
	27.01.2014
	30.06.2014
	1 373 241,29
	 
	1 373 241,29
	1 373 241,29
	 
	1 373 241,29

	 
	Рекультивация земель
	1 150 000,00
	 
	1 150 000,00
	ООО "Альтсервис"
	№ 135/14Б 06.07.2014
	06.07.2014
	20.12.2014
	1 150 000,00
	 
	1 150 000,00
	1 131 340,00
	 
	1 131 340,00

	 
	остаток 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.3
	Ледовые городки
	7 100 000,00
	6 745 000,00
	355 000,00
	 
	 
	 
	 
	7 096 250,00
	6 741 437,50
	354 812,50
	6 686 000,00
	6 351 700,00
	334 300,00

	закрыт
	Ледовые городки
	200 000,00
	190 000,00
	10 000,00
	ИП Тютнев Н.А.
	№ 335/13Б 23.12.2013
	23.12.2013
	04.03.2014
	200 000,00
	190 000,00
	10 000,00
	200 000,00
	190 000,00
	10 000,00

	закрыт
	Устройство ледовых городков(обслуживание и демонтаж комплекса)
	150 000,00
	142 500,00
	7 500,00
	ИП Тютнев Н.А.
	№ 314/13Б 19.11.2013
	19.11.2013
	04.03.2014
	150 000,00
	142 500,00
	7 500,00
	150 000,00
	142 500,00
	7 500,00

	 
	Устройство ледовых городков
	6 378 750,00
	6 059 812,50
	318 937,50
	ИП Тютнев Н.А.
	№ 181/14Б 09.09.2014
	09.09.2014
	04.03.2015
	6 378 750,00
	6 059 812,50
	318 937,50
	6 078 750,00
	5 774 812,50
	303 937,50

	 
	Устройство ледовых городков
	367 500,00
	349 125,00
	18 375,00
	ИП Тютнев Н.А.
	№ 233/14Б 05.11.2014
	05.11.2014
	03.12.2014
	367 500,00
	349 125,00
	18 375,00
	257 250,00
	244 387,50
	12 862,50


	 
	остаток 
	3 750,00
	3 562,50
	187,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.4
	Монтаж-демонтаж новогодних елей, светового оборудования
	1 858 615,80
	1 255 000,00
	603 615,80
	 
	 
	 
	 
	1 850 756,52
	1 247 533,68
	603 222,84
	1 850 756,52
	1 247 533,68
	603 222,84

	закрыт
	Монтаж-демонтаж новогодних елей
	286 759,71
	272 421,72
	14 337,99
	МП "Салехардремстрой"
	№ 313/13Б 08.11.2013
	08.11.2013
	 
	286 759,71
	272 421,72
	14 337,99
	286 759,71
	272 421,72
	14 337,99

	 
	Монтаж-демонтаж новогодних елей
	1 563 996,81
	975 111,96
	588 884,85
	МП "Салехардремстрой"
	№ 243/14Б 
24.11.2014
	24.11.2014
	28.02.2015
	1 563 996,81
	975 111,96
	588 884,85
	1 563 996,81
	975 111,96
	588 884,85

	 
	остаток
	7 859,28
	7 466,32
	392,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.5
	Исследование проб воды на реке Полябта
	47 100,00
	 
	47 100,00
	 
	 
	 
	 
	47 100,00
	0,00
	47 100,00
	47 100,00
	0,00
	47 100,00

	закрыт
	Исследование проб воды на реке Полябта
	47 100,00
	 
	47 100,00
	ИП Тенчурин А.О.
	№ 106/14Б 06.06.2014
	06.06.2014
	15.08.2014
	47 100,00
	 
	47 100,00
	47 100,00
	 
	47 100,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.6
	Организация работы спасателей, обустройство  зоны отдыха на реке Полябта
	378 703,20
	 
	378 703,20
	 
	 
	 
	 
	378 703,20
	0,00
	378 703,20
	378 703,20
	0,00
	378 703,20

	закрыт
	Организация работы спасателей на реке Полябта
	93 201,60
	 
	93 201,60
	ГКУ "Ямалспас"
	№ 151/14Б  23.07.2014
	23.07.2014
	01.08.2014
	93 201,60
	 
	93 201,60
	93 201,60
	 
	93 201,60

	 
	Организация работы спасателей на реке Полябта
	93 201,60
	 
	93 201,60
	ГКУ "Ямалспас"
	№ 161/14Б  02.08.2014
	02.08.2014
	12.08.2014
	93 201,60
	 
	93 201,60
	93 201,60
	 
	93 201,60

	закрыт
	Обустройство  зоны отдыха на реке Полябта
	95 800,00
	 
	95 800,00
	ИП Тенчурин А.О.
	№ 105/14Б 06.06.2014
	06.06.2014
	07.06.2014
	95 800,00
	 
	95 800,00
	95 800,00
	 
	95 800,00

	 
	Обустройство  зоны отдыха на реке Полябта
	96 500,00
	 
	96 500,00
	ИП Тенчурин А.О.
	№ 140/14Б 02.07.2014
	02.07.2014
	18.08.2014
	96 500,00
	 
	96 500,00
	96 500,00
	 
	96 500,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.7
	Охрана зоны отдыха на реке Полябта
	183 000,00
	 
	183 000,00
	 
	 
	 
	 
	183 000,00
	0,00
	183 000,00
	183 000,00
	0,00
	183 000,00

	закрыт
	Охрана зоны отдыха на реке Полябта
	93 900,00
	 
	93 900,00
	ИП Тенчурин А.О.
	№ 104/14Б 06.06.2014
	07.06.2014
	11.07.2014
	93 900,00
	 
	93 900,00
	93 900,00
	 
	93 900,00

	закрыт
	Охрана зоны отдыха на реке Полябта
	89 100,00
	 
	89 100,00
	ИП Тенчурин А.О.
	№ 141/14Б 03.07.2014
	12.07.2014
	15.08.2014
	89 100,00
	 
	89 100,00
	89 100,00
	 
	89 100,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.8
	Очистка дна на реке Полябта
	273 966,66
	 
	273 966,66
	 
	 
	 
	 
	273 966,66
	0,00
	273 966,66
	273 966,66
	0,00
	273 966,66

	закрыт
	Выполнение работ по очистке дна на реке Полябта МО г. Салехард
	273 966,66
	 
	273 966,66
	ГКУ "Ямалспас"
	№ 162/14Б 12.08.2014
	12.08.2014
	15.08.2014
	273 966,66
	 
	273 966,66
	273 966,66
	 
	273 966,66

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.9
	Устройство баннеров и рекламных щитов
	273 600,00
	0,00
	273 600,00
	 
	 
	 
	 
	273 600,00
	0,00
	273 600,00
	273 600,00
	0,00
	273 600,00

	закрыт
	Изготовление баннерных плакатов к 9 мая
	88 200,00
	 
	88 200,00
	ИП Тенчурина Т.Е.
	№ 075/14Б 17.04.2014
	17.04.2014
	01.06.2014
	88 200,00
	 
	88 200,00
	88 200,00
	 
	88 200,00

	закрыт
	Изготовление баннерных плакатов к 12 июня
	88 200,00
	 
	88 200,00
	ИП Тенчурина Т.Е.
	№ 088/14Б 20.05.2014
	20.05.2014
	05.06.2014
	88 200,00
	 
	88 200,00
	88 200,00
	 
	88 200,00

	 
	Устройство баннера
	97 200,00
	 
	97 200,00
	ИП Тенчурина Т.Е.
	№ 196/14Б 10.09.2014
	10.09.2014
	20.09.2014
	97 200,00
	 
	97 200,00
	97 200,00
	 
	97 200,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.10
	Монтаж баннеров и рекламных щитов
	97 200,00
	0,00
	97 200,00
	 
	 
	 
	 
	97 200,00
	0,00
	97 200,00
	97 200,00
	0,00
	97 200,00

	закрыт
	Монтаж баннерных плакатов к 9 мая
	56 700,00
	 
	56 700,00
	ИП Тенчурина Т.Е.
	№ 078/14Б 23.04.2014
	23.04.2014
	07.05.2014
	56 700,00
	 
	56 700,00
	56 700,00
	 
	56 700,00

	закрыт
	Монтаж баннерных плакатов к 12 июня
	40 500,00
	 
	40 500,00
	ИП Тенчурина Т.Е.
	№ 089/14Б 23.05.2014
	23.05.2014
	07.06.2014
	40 500,00
	 
	40 500,00
	40 500,00
	 
	40 500,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.11
	Снос ветхого и аварийного жилищного фонда
	2 831 318,77
	 
	2 831 318,77
	 
	 
	 
	 
	2 830 715,17
	0,00
	2 830 715,17
	2 830 715,17
	0,00
	2 830 715,17

	закрыт
	Снос ветхого и аварийного жилищного фонда (кредиторка)
	245 123,65
	 
	245 123,65
	ООО "Стилобат"
	№ 264/13Б 24.09.2013
	24.09.2013
	30.11.2013
	245 123,65
	 
	245 123,65
	245 123,65
	 
	245 123,65

	закрыт
	Снос ветхого и аварийного жилищного фонда 
	972 357,18
	 
	972 357,18
	ЗАО "Ямал-Глобал"
	№ 153/14Б 28.07.2014 
	28.07.2014
	31.08.2014
	972 357,18
	 
	972 357,18
	972 357,18
	 
	972 357,18

	 
	Снос ветхого и аварийного жилищного фонда 
	1 416 337,85
	 
	1 416 337,85
	ЗАО "Ямал-Глобал"
	№ 195/14Б 23.09.2014 
	23.09.2014
	30.10.2014
	1 416 337,85
	 
	1 416 337,85
	1 416 337,85
	 
	1 416 337,85

	 
	Снос ветхого и аварийного жилищного фонда 
	196 896,49
	 
	196 896,49
	ИП Лукашов А.Н.
	№ 242/14Б
	18.11.2014
	30.11.2014
	196 896,49
	 
	196 896,49
	196 896,49
	 
	196 896,49

	 
	остаток
	603,60
	0,00
	603,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.12
	Кадастровые работы по объекту "Поклонный крест"
	20 000,00
	 
	20 000,00
	 
	 
	 
	 
	20 000,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	 
	20 000,00

	закрыт
	Кадастровые работы по объекту "Поклонный крест" (кредиторка)
	20 000,00
	 
	20 000,00
	ООО КЦ "Ямал-Недвижимость"
	№49/3/337/13КС 13.12.2013
	13.12.2013
	21.02.2014
	20 000,00
	 
	20 000,00
	20 000,00
	 
	20 000,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.13
	Утилизация ТБО от населения
	12 323 487,25
	 
	12 323 487,25
	 
	 
	 
	 
	12 323 487,25
	0,00
	12 323 487,25
	12 323 480,59
	0,00
	12 323 480,59

	закрыт
	Утилизация ТБО от населения
	538 739,80
	 
	538 739,80
	МП "Салехардремстрой"
	№ 009/14Б 24.12.2013
	01.01.2014
	30.06.2014
	538 739,80
	 
	538 739,80
	538 739,80
	 
	538 739,80

	закрыт
	Утилизация ТБО от населения
	5 648 940,96
	 
	5 648 940,96
	МП "Салехардремстрой"
	№ 026/14 09.01.2014
	01.01.2014
	30.06.2014
	5 648 940,96
	 
	5 648 940,96
	5 648 940,93
	 
	5 648 940,93

	 
	Утилизация ТБО от населения
	5 678 422,33
	 
	5 678 422,33
	МП "Салехардремстрой"
	№ 134/14К 07.07.2014
	01.07.2014
	31.12.2014
	5 678 422,33
	 
	5 678 422,33
	5 678 422,30
	 
	5 678 422,30

	 
	Утилизация ТБО от населения
	357 417,36
	 
	357 417,36
	МП "Салехардремстрой"
	№ 235/14К 11.11.2014
	11.11.2014
	31.12.2014
	357 417,36
	 
	357 417,36
	357 410,76
	 
	357 410,76

	Не проспускают
	Утилизация ТБО от населения
	99 966,80
	 
	99 966,80
	МП "Салехардремстрой"
	№ 222/14К 01.10.2011
	01.10.2014
	31.10.2014
	99 966,80
	 
	99 966,80
	99 966,80
	 
	99 966,80

	 
	остаток 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.14
	Устройство архитектурной подсветки
	4 647 772,14
	4 415 000,00
	232 772,14
	 
	 
	 
	 
	4 646 587,17
	4 414 257,81
	232 329,36
	4 646 587,17
	4 414 257,81
	232 329,36

	закрыт
	Выполнение работ по устройству архитектурной подсветкина территории МО г. Салехард
	3 836 737,42
	3 644 900,55
	191 836,87
	ООО «Монтажное Объединение Северное»
	№ 114/14Б 07.07.2014
	07.07.2014
	31.08.2014
	3 836 737,42
	3 644 900,55
	191 836,87
	3 836 737,42
	3 644 900,55
	191 836,87

	закрыт
	Выполнение работ по устройству архитектурной подсветки
	98 390,20
	93 470,69
	4 919,51
	ИП Фролов С.Д.
	№ 164/14Б 08.08.2014
	08.08.2014
	31.08.2014
	98 390,20
	93 470,69
	4 919,51
	98 390,20
	93 470,69
	4 919,51

	 
	Выполнение работ по устройству архитектурной подсветкина территории МО г. Салехард
	711 459,55
	675 886,57
	35 572,98
	ООО «Монтажное Объединение Северное»
	№ 204/14Б 30.09.2014
	30.09.2014
	01.11.2014
	711 459,55
	675 886,57
	35 572,98
	711 459,55
	675 886,57
	35 572,98

	 
	остаток 
	1 184,97
	742,19
	442,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.17
	Установка и приобретение дополнительного архитектурного освещения (включая гирлянды для новогодних елок)
	582 210,53
	553 000,00
	29 210,53
	 
	 
	 
	 
	581 289,48
	552 225,01
	29 064,47
	581 289,48
	552 225,01
	29 064,47

	 
	Установка и приобретение дополнительного архитектурного освещения (включая гирлянды для новогодних елок)
	581 289,48
	552 225,01
	29 064,47
	ООО «Монтажное Объединение Северное»
	№ 202/14Б 01.10.2014
	01.10.2014
	01.11.2014
	581 289,48
	552 225,01
	29 064,47
	581 289,48
	552 225,01
	29 064,47

	 
	остаток
	921,05
	774,99
	146,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.15
	Содержание существующих детских площадок (включая приобретение, установку) расположенных на землях общего пользования
	15 355 473,69
	14 587 000,00
	768 473,69
	 
	 
	 
	 
	15 349 554,64
	14 582 076,90
	767 477,74
	15 349 554,64
	14 582 076,90
	767 477,74

	закрыт
	Содержание существующих детских площадок (включая приобретение, установку) расположенных на землях общего пользования
	2 569 366,12
	2 440 897,81
	128 468,31
	ООО "РИ-ИЛ Строй"
	№ 133/14Б 16.07.2014
	16.07.2014
	31.07.2014
	2 569 366,12
	2 440 897,81
	128 468,31
	2 569 366,12
	2 440 897,81
	128 468,31

	 
	Содержание существующих детских площадок (включая приобретение, установку) расположенных на землях общего пользования
	914 080,00
	868 376,00
	45 704,00
	ООО "АВЕТО"
	№ 131/14Б 04.07.2014
	04.07.2014
	01.08.2014
	914 080,00
	868 376,00
	45 704,00
	914 080,00
	868 376,00
	45 704,00

	ДС 
	Содержание существующих детских площадок (включая приобретение, установку) расположенных на землях общего пользования
	2 475 587,71
	2 351 808,32
	123 779,39
	ООО "ТрансСервис"
	№ 154/14Б 30.07.2014
	30.07.2014
	15.08.2014
	2 475 587,71
	2 351 808,32
	123 779,39
	2 475 587,71
	2 351 808,32
	123 779,39

	закрыт
	Содержание существующих детских площадок (включая приобретение, установку) расположенных на землях общего пользования
	554 140,68
	526 433,65
	27 707,03
	ИП Тенчурина Т.Е.
	№ 128/14Б 04.07.2014
	04.07.2014
	01.08.2014
	554 140,68
	526 433,65
	27 707,03
	554 140,68
	526 433,65
	27 707,03

	закрыт
	Содержание существующих детских площадок (включая приобретение, установку) расположенных на землях общего пользования
	2 937 855,05
	2 790 962,30
	146 892,75
	ООО "Манас"
	№ 145/14Б 22.07.2014
	22.07.2014
	10.09.2014
	2 937 855,05
	2 790 962,30
	146 892,75
	2 937 855,05
	2 790 962,30
	146 892,75

	закрыт
	Содержание существующих детских площадок (включая приобретение, установку) расположенных на землях общего пользования
	666 302,99
	632 987,84
	33 315,15
	ООО "Манас"
	№ 149/14Б 22.07.2014 
	22.07.2014
	10.09.2014
	666 302,99
	632 987,84
	33 315,15
	666 302,99
	632 987,84
	33 315,15

	закрыт
	Содержание существующих детских площадок (включая приобретение, установку) расположенных на землях общего пользования
	2 935 004,95
	2 788 254,70
	146 750,25
	ИП Белеков Б.А.
	№ 150/14Б 22.07.2014
	22.07.2014
	10.09.2014
	2 935 004,95
	2 788 254,70
	146 750,25
	2 935 004,95
	2 788 254,70
	146 750,25

	 
	Содержание существующих детских площадок (включая приобретение, установку) расположенных на землях общего пользования
	1 003 394,72
	953 224,98
	50 169,74
	ООО "Манас"
	№ 193/14Б 17.09.2014
	17.09.2014
	30.09.2014
	1 003 394,72
	953 224,98
	50 169,74
	1 003 394,72
	953 224,98
	50 169,74

	 
	Содержание существующих детских площадок (включая приобретение, установку) расположенных на землях общего пользования
	1 000 698,19
	950 663,28
	50 034,91
	ООО "Манас"
	№251/14Б от 22.12.2014
	22.12.2014
	12.02.2015
	1 000 698,19
	950 663,28
	50 034,91
	1 000 698,19
	950 663,28
	50 034,91

	 
	Выполнение ремонтных работ по объекту "Содержание существующих жетских площадок" МО г. Салехард
	99 991,49
	94 991,92
	4 999,57
	ИП Белеков Б.А.
	№ 244/14Б 28.11.2014
	28.11.2014
	 
	99 991,49
	94 991,92
	4 999,57
	99 991,49
	94 991,92
	4 999,57

	 
	Выполнение ремонтных работ по объекту "Содержание существующих детских площадок" МО г. Салехард
	99 620,00
	94 639,00
	4 981,00
	ООО "ТрансСервис"
	№247/14Б от 
	03.12.2014
	 
	99 620,00
	94 639,00
	4 981,00
	99 620,00
	94 639,00
	4 981,00

	 
	Выполнение ремонтных работ по объекту "Содержание существующих детских площадок" МО г. Салехард
	93 512,74
	88 837,10
	4 675,64
	ООО "ТрансСервис"
	№246/14Б от 
	04.12.2014
	 
	93 512,74
	88 837,10
	4 675,64
	93 512,74
	88 837,10
	4 675,64

	 
	остаток
	5 919,05
	4 923,10
	995,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.16
	Содержание существующих детских площадок (включая обустройство инвентарем) расположенных на землях общего пользования
	941 315,79
	894 000,00
	47 315,79
	 
	 
	 
	 
	940 732,45
	893 695,83
	47 036,62
	940 732,45
	893 695,83
	47 036,62

	закрыт
	Содержание существующих детских площадок (включая обустройство инвентарем) расположенных на землях общего пользования
	940 732,45
	893 695,83
	47 036,62
	ИП Тенчурина Т.Е.
	№ 129/14Б 04.07.2014
	04.07.2014
	01.08.2014
	940 732,45
	893 695,83
	47 036,62
	940 732,45
	893 695,83
	47 036,62

	 
	остаток
	583,34
	304,17
	279,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.18
	Кадастровые работы
	52 000,00
	 
	52 000,00
	 
	 
	 
	 
	52 000,00
	0,00
	52 000,00
	52 000,00
	0,00
	52 000,00

	 
	Выполнение кадастровых работ
	52 000,00
	 
	52 000,00
	ООО "Салехард ГЕ Сервис"
	№ 241/14Б 07.11.2014
	07.11.2014
	 
	52 000,00
	 
	52 000,00
	52 000,00
	 
	52 000,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.20
	Благоустройство территории ЦБС
	516 405,00
	0,00
	516 405,00
	 
	 
	 
	 
	516 405,00
	0,00
	516 405,00
	516 405,00
	0,00
	516 405,00

	закрыт
	Благоустройство территории ЦБС
	516 405,00
	 
	516 405,00
	МП "Салехардремстрой"
	№ 109/14Б 20.06.2014
	20.06.2014
	31.08.2014
	516 405,00
	 
	516 405,00
	516 405,00
	 
	516 405,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приобретение основных средств
	1 537 542,09
	0,00
	1 537 542,09
	 
	 
	 
	 
	1 537 392,09
	0,00
	1 537 392,09
	1 537 392,09
	0,00
	1 537 392,09

	5.4.19
	Приобретение бункеров для мусора
	496 638,68
	0,00
	496 638,68
	 
	 
	 
	 
	496 638,68
	0,00
	496 638,68
	496 638,68
	0,00
	496 638,68

	 
	Приобретение бункеров для мусора
	496 638,68
	 
	496 638,68
	МП "Салехардремстрой"
	№ 123/14Б 01.07.2014
	01.07.2014
	31.08.2014
	496 638,68
	 
	496 638,68
	496 638,68
	 
	496 638,68

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.21
	Поставка топиарных фигур
	599 960,00
	0,00
	599 960,00
	 
	 
	 
	 
	599 960,00
	0,00
	599 960,00
	599 960,00
	0,00
	599 960,00

	 
	Поставка топиарных фигур
	599 960,00
	 
	599 960,00
	ООО "Артемида"
	№ 139/14Б 09.07.2014
	09.07.2014
	20.07.2014
	599 960,00
	 
	599 960,00
	599 960,00
	 
	599 960,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.22
	Поставка елки и гирлянд
	341 703,41
	0,00
	341 703,41
	 
	 
	 
	 
	341 703,41
	0,00
	341 703,41
	341 703,41
	0,00
	341 703,41

	 
	Поставка елки и гирлянд
	341 703,41
	 
	341 703,41
	ООО "ТПК "Русская елка"
	№ 152/14Б 29.07.2014
	29.07.2014
	01.12.2014
	341 703,41
	 
	341 703,41
	341 703,41
	 
	341 703,41

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.23
	Приобретение флагов
	99 240,00
	0,00
	99 240,00
	 
	 
	 
	 
	99 090,00
	0,00
	99 090,00
	99 090,00
	0,00
	99 090,00

	 
	Приобретение флагов
	99 090,00
	 
	99 090,00
	ЗАО "СПЭЙБ"
	№ 180/14Б 01.09.2014
	01.09.2014
	15.09.2014
	99 090,00
	 
	99 090,00
	99 090,00
	 
	99 090,00

	 
	остаток
	150,00
	0,00
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Управление имущественных отношений Администрации города
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.6
	Содержание объекта "Парк Победы"
	1 187 368,00
	1 128 000,00
	59 368,00
	 
	 
	 
	 
	390 000,00
	370 500,00
	19 500,00
	390 000,00
	370 500,00
	19 500,00

	 
	Содержание объекта "Парк Победы"
	390 000,00
	370 500,00
	19 500,00
	18 525,00
	№0190300002114000922
	17.12.2014
	31.12.2014
	390 000,00
	370 500,00
	19 500,00
	390 000,00
	370 500,00
	19 500,00


Оценка эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории города Салехарда»

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

	N  п/п
	Показатели эффективности
	Единица 
изме-
рения
	Вес (ВiПП)
	Значение показателя за 

отчетный год
	Отклонение показателя (ОiПП), %

(если желаемое: рост с.6/с.5;

снижение с.5/с.6)
	Оценка достижения показателей,%

(с.7хс.4)

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Обеспечение содержания светильников наружного освещения, не менее
	ед.
	0,2
	3692
	3303
	89,46
	17,89

	2. 
	Обеспечение содержания улиц населенных пунктов и инженерных сооружений, не менее
	км
	0,2
	66,82
	0,697
	1,04
	0,21

	3. 
	Обеспечение содержания газонов, не менее
	тыс.кв.м
	0,2
	92,156
	19,882
	21,57
	4,31

	4. 
	Обеспечение содержания мест захоронения, не менее
	ед.
	0,2
	3
	3
	100,00
	20

	5. 
	Обеспечение содержания общегородских земель и объектов социально-культурного назначения, не менее
	тыс.кв.м
	0,2
	200,144
	99,308
	49,62
	9,92

	Итого *
	1
	
	
	52,34
	ПiПП = 52,34


* сумма значений по столбцам 4, 8.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы

	N п/п
	Мероприятия
	Объем финансирования за отчетный год, рублей
	Уровень исполнения запланированного объема финансирования (Уф), % (с.4/с.3)

	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Уличное освещение
	33 138 505,39
	28 612 685,67
	86,34

	2.
	Содержание инженерных сооружений 
	12 577 964,80
	12 527 773,77
	99,60

	3.
	Озеленение
	9 250 159,18
	9 249 298,65
	99,99

	4.
	Организация и содержание мест захоронения
	1 620 682,86
	1 620 682,86
	100,00

	5.
	Прочие работы и мероприятия
	86 400 146,08
	85 261 768,19
	98,68

	Итого      
	142 987 458,31
	137 272 209,14
	96,00


Информация о невыполненных в полном объеме за отчетный год мероприятиях подпрограммы

	Наименование
	Подрядчик (исполнитель)
	Отклонения
	Причины отклонения

	ВСЕГО 
	 
	5 715 249,17
	 

	Энергоснабжение объектов благоустройства 
	МП "Салехардэнерго"
	4 497 340,52
	Потребление электроэнергии в размере, меньшем , чем установлено предельной мощностью оборудования; установка энергосберегающих светильников

	Электроснабжение моста через реку Шайтанка
	МП "Салехардэнерго"
	12 183,90
	Потребление электроэнергии в размере, меньшем, чем установлено предельной мощностью оборудования; установка энергосберегающих светильников

	Содержание объектов уличного освещения
	МП "Салехардремстрой"
	5 616,18
	Расход средств на замену оборудования меньше, чем предусмотрено контрактом

	На электроснабжение, водоснабжение и водоотведение объекта "Мост через реку Шайтанка" на территории МО г. Салехард
	МП "Салехардэнерго"
	49 952,96
	Потребление электроэнергии в размере, меньшем , чем установлено предельной мощностью оборудования; установка энергосберегающих светильников

	Электроснабжение объектов благоустройства (иллюминации) МО г. Салехард
	МП "Салехардэнерго"
	91 787,83
	Потребление электроэнергии в размере, меньшем , чем установлено предельной мощностью оборудования; установка энергосберегающих светильников

	Электроснабжение моста через реку Шайтанка (праздничная иллюминация)
	МП "Салехардэнерго"
	145 511,09
	Потребление электроэнергии в размере, меньшем , чем установлено предельной мощностью оборудования; установка энергосберегающих светильников

	Оказание услуг по эксплуатации факела "Вечный огонь" на территории МО г.Салехард
	МП "Салехардэнерго"
	63 837,39
	Оплата осуществлена на основании атов об окзании услуг

	Содержание общегородских земель и объектов социально-культурного назначения на территории МО Салехард
	ООО "Антеко"
	70 013,97
	Экономия на основании контроля качества выполненных работ (оценка по критериям)

	Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию объектов иллюминации улиц на территории МО г.Салехард 
	ООО "Монтажное объединение Северное"
	5 580,32
	Расход средств на замену оборудования меньше, чем предусмотрено контрактом

	Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию архитектурной подсветки фасадов зданий  на территории МО г. Салехард
	ООО "Монтажное объединение Северное"
	7 573,57
	Расход средств на замену оборудования меньше, чем предусмотрено контрактом

	Отлов безнадзорных животных
	ООО "Сириус"
	42 876,96
	Снятие лимитов Решением Городской Думы №40 от 19.12.2014 года

	Отлов безнадзорных животных
	ООО "Сириус"
	0,83
	Оплата осуществлена на основании актов об оказании услуг

	Рекультивация земель
	ООО "Альтсервис"
	18 660,00
	Оплата осуществлена на основании актов об оказании услуг

	Устройство ледовых городков
	ИП Тютнев Н.А.
	300 000,00
	Оплата осуществлена на основании актов об оказании услуг

	Устройство ледовых городков
	ИП Тютнев Н.А.
	110 250,00
	Оплата осуществлена на основании актов об оказании услуг

	Утилизация ТБО от населения
	МП "Салехардремстрой"
	0,03
	Оплата осуществлена на основании актов об оказании услуг

	Утилизация ТБО от населения
	МП "Салехардремстрой"
	0,03
	Оплата осуществлена на основании актов об оказании услуг

	Утилизация ТБО от населения
	МП "Салехардремстрой"
	6,60
	Оплата осуществлена на основании актов об оказании услуг

	Экономия по результатам конкурсных процедур
	 
	53 913,29
	 

	Уточнение потребности по потреблению услуг электроснабжения (Электроснабжение моста через реку Шайтанка (праздничная иллюминация) 
	 
	240 143,70
	 


Выводы об оценке эффективности реализации подпрограммы в соответствии со шкалой, приведенной в методике оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Салехард:

Причины отклонений от запланированных значений:

Индикаторы эффективности программы рассчитывались на основании показателей, достигнутых по итогам реализации муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города Салехарда" на 2011-2013 гг. 

Однако в подпрограмме "Благоустройство и озеленение территории города Салехарда" по итогам 2014 года произошло снижение финансирования по всем позициям подпрограммы практически в 2 раза по сравнению с 2013 годом, в результате чего допущено снижение таких показателей, как "Обеспечение содержания светильников наружного освещения", "Обеспечение содержания газонов", "Обеспечение содержания общегородских земель и объектов социально-культурного назначения". 

Кроме того, индикатор "Обеспечение содержания улиц населенных пунктов и инженерных сооружений" был предложен при формировании программы в 2013 году, когда содержание улиц и автомобильных дорог осуществлялось в рамках программы "Благоустройство и озеленение территории города Салехарда" на 2011-2013 гг. В настоящее время финансирование данных мероприятий производится по муниципальной программе "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 гг. В подпрограмме "Благоустройство и озеленение территории города Салехарда" на 2014-2016гг предусмотрено выделение денежных средств только на инженерное сооружение "Мост "Факел" протяженностью 0,697 км.

Предложения по корректировке подпрограммы:

В связи с изложенными выше причинами отклонений от запланированных выше значений показателей эффективности подпрограммы "Благоустройство и озеленение территории города Салехарда" целесообразно произвести корректировку индикаторов подпрограммы, установив следующие показатели:

1. Обеспечение содержания светильников наружного освещения (ед.), не менее – 3303

2. Обеспечение содержания улиц населенных пунктов и инженерных сооружений (км), не менее  – 0,697;

3. Обеспечение содержания газонов (тыс.кв.м.), не менее  – 19,882;

4. Обеспечение содержания мест захоронения (ед.), не менее  – 3;

5. Обеспечение содержания объектов социально-культурного назначения (ед.), не менее – 52;

6. Обеспечение содержания детских игровых площадок и комплексов (ед.), не менее – 69;

7. Обеспечение отлова безнадзорных животных (ед.), не менее – 400.

Информация об исполнении Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
	Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Показатели эффективности
	Единица измерения
	Вес (ВiМП)
	Значение показателя за отчетный год
	Отклонение показателя (ВiМП), %
	Оценка достижения показателей, %

	
	
	
	
	
	(если желаемое: рост с. 6 / с. 5;
	(с. 7 x с. 4)

	
	
	
	
	план
	факт
	снижение с. 5 / с. 6)
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Укомплектованность кадрами
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	
	0,083
	100
	90
	90%
	0,075

	
	МКУ "Салехардская дирекция единого заказчика"
	
	0,083
	100
	100
	100%
	0,083

	2.
	Доля муниципальных служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	
	0,083
	70
	90
	129%
	0,107

	3.
	Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества подготовленных проектов
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	
	0,083
	100
	100
	100%
	0,083

	4.
	Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа подготовленных проектов договоров, соглашений
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	
	0,083
	100
	100
	100%
	0,083

	
	МКУ "Салехардская дирекция единого заказчика"
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента, подведомственного учреждению МКУ "Салехардская дирекция единого заказчика"
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	
	0,083
	100
	100
	100%
	0,083

	
	МКУ "Салехардская дирекция единого заказчика"
	
	0,083
	100
	100
	100%
	0,083

	6.
	Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	
	0,083
	100
	100
	100%
	0,083

	
	МКУ "Салехардская дирекция единого заказчика"
	
	0,083
	100
	100
	100%
	0,083

	7.
	Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	
	0,083
	60
	 
	0%
	0

	8.
	Оценка качества оказания муниципальных услуг
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	
	0,083
	0,7
	1
	143%
	0,119

	
	МКУ "Салехардская дирекция единого заказчика"
	
	0,087
	0,7
	1
	143%
	0,124

	
	
	
	
	
	
	
	

	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Мероприятия
	Объем финансирования за отчетный год, рублей
	Уровень исполнения запланированного объема финансирования (Уф), %
	
	
	

	
	
	план
	факт
	(с. 4 / с. 3)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1
	Финансовое обеспечение деятельности департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	42 280 604,86
	41 965 323,93
	99,25
	
	
	

	2
	Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	31 539 000,00
	31 384 040,90
	99,51
	
	
	

	3
	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Салехардская ДЕЗ"
	108 861 081,32
	108 779 069,98
	99,92
	
	
	

	Итого
	182 680 686,18
	182 128 434,81
	99,70
	
	
	

	Информация о невыполненных в полном объеме за отчетный год мероприятиях подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Причины невыполнения
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	

	1
	Финансовое обеспечение деятельности департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	 
	нет
	
	
	
	

	2
	Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	 
	нет
	
	
	
	

	3
	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Салехардская ДЕЗ"
	 
	нет
	
	
	
	


Информация об исполнении Подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард»
В рамках исполнения подпрограммы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы" было исполнено определение об утверждении мирового соглашения №А81-5477/2013 от 24.01.14 (по проектированию схем развития теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения) на сумму софинансирования 19 950 000,00 рублей часть средств городского бюджета в сумме 1 097 169,00 рублей была профинансирована в рамках реализации подпрограммы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард" муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды». 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
	Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Вес индикатора
	2014

план
	2014

факт
	Результативность достижения целевых показателей

	Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард»

	Разработка схем ресурсоснабжения муниципального образования город Салехард
	Износ систем электроснабжения
	0,2
	55,1
	36,64
	66%

	
	Износ систем теплоснабжения
	0,3
	55,5
	59,41
	107%

	
	Износ систем водоснабжения
	0,2
	65,23
	57,46
	88%

	
	Износ систем водоотведения
	0,2
	64,5
	39,95
	62%

	
	Износ систем газоснабжения
	0,1
	33
	11,31
	34%


Информация об исполнении Подпрограммы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования город Салехард".
	Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Вес индикатора
	2014

план
	2014

факт
	Результативность достижения целевых показателей

	Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов муниципального образования город Салехард»

	Отношение количества многоквартирных домов, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств по капитальному ремонту и удовлетворяют современным нормам по безопасности и энергоэффективности, к общему количеству многоквартирных домов
	0,4
	12
	12
	100%


	Информация о невыполненных за отчетный год

	мероприятиях целевой программы

	
	
	
	

	N п/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Причины невыполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
	 
	Выплаты субсидий рассчитывались на плановый объем услуг, финансирование субсидий производилось по фактически сложившимся объемам услуг


Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы
	 
	Наименование программы, наименование показателя
	Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
	Выполнение (тыс. руб.)
	% выполнения (с. 5 / с. 4)
	Обоснование причин невыполнения

 

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 

	5
	Подпрограмма: Проведение капитального ремонта МКД
	 

	6
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
	 
	7566265,98
	7248758,65
	79,07
	Выплаты субсидий рассчитывались на плановый объем услуг, финансирование субсидий производилось по фактически сложившимся объемам услуг


В 2014 году в бюджете города Салехарда на реализацию мероприятий в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 929 925 502 рубля 87 копеек. Исполнение составило 1 906 964 364 рубля 19 копеек. 

Удельный вес расходов от доведенных бюджетных ассигнований составил 98,81 %.

В 2014 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2016 годы», которая утверждена постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 20 декабря 2013 года № 621, за 2014 год выполнены следующие мероприятия:

- осуществлен комплекс работ  по содержанию муниципальных автомобильных дорог, тротуаров, транспортных  инженерных сооружений и объектов уличного освещения;

- проведены мероприятия по содержанию стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения;

- выполнено содержание, эксплуатация и модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме;

- по результатам комплексной проверки состояния улично-дорожной сети отремонтировано 7038 м2 дорожного покрытия;

- проведена диагностика мостового сооружения «Факел» и выполнены ремонтные работы дорожного покрытия;

- выполнены работы по обустройству пешеходного тротуара на ул. Маяковского, ул. Почтовая, ул. Обская, ул. Свердлова;

- отремонтировано 1028 м. п. пешеходного ограждения земляной плотины с автодорогой по гребню набережной р. Шайтанка;

Приобретено и установлено в соответствии с «Проектом организации дорожного движения в г. Салехарде»: 

- 3189 м. п. пешеходных декоративных ограждений; 

- 126 светофоров транспортных светодиодных с табло обратного отсчета времени;

- 819 дорожных знаков (установлено 400), в том числе  270 дорожных знаков на светоотражающей основе 5.19.1(2)  «Пешеходный переход» и 35 шт. дорожных знаков  1.23 «Дети»;

- недостающие дорожные ограждения на автодороге «Салехард-Аксарка» и автодороге к СНТ «Удача».

Также в октябре 2014 года в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы организован и проведен конкурс профессионального мастерства среди водителей, в котором приняли участие 4 команды: МП «Салехардремстрой», МП «Салехардэнерго», муниципальное АТП и МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр».

В 2014 году реализована муниципальная целевая подпрограмма "Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда" муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы.

Размер утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий подпрограммы составил 58 591 642, 68 рублей, кассовый расход  58 591 608,60 рублей. Пассажирооборот за 2014 год составил 1 069 404 пассажиров. Стоимость 1 поездки пассажира исходя из полных затрат составила 87,23 рублей. Стоимость утвержденного льготного тарифа 1 поездки 18 рублей. Оказаны транспортные услуги  по грузопассажирским перевозкам по маршрутам "Салехард-Пельвож-Салехард", "Пельвож-Катровож-Пельвож" на сумму 300 805,42 рублей, что позволило организовать транспортное обслуживание поселка «Пельвож».
За счет средств окружного бюджета в рамках выполнения мероприятий подпрограммы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы" и софинансирования средств городского бюджета в рамках мероприятий муниципальной  подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы были установлены недостающие ограждения на  автомобильной дороге "Салехард-Аксарка" (2.110 км-3.75км) и автодороге к СНТ "Удача"; выполнены работы по содержанию внутриквартальных проездов и проходов, не вошедших в придомовые территории. Исполнены мероприятия муниципальной  подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" по проектно-изыскательским работам  объектов: "Реконструкция автомобильных дорог  по улице Арктическая и улицы Губкина» и «Автомобильная дорога по улице Объездная в городе Салехард" в том числе экспертиза».

	РЕЕСТР контрактов  по дорожной деятельности за 2014 год

	№
	Мероприятие
	ЛБО
	Заключенные контракты
	Сумма по контракту
	ФИНАНСИРОВАНИЕ

	
	
	Итого 
	окружной бюджет
	городской бюджет
	
	Итого
	окружной бюджет
	городской бюджет
	Итого
	окружной бюджет
	 
	городской бюджет

	
	
	
	"Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" государственной программы ЯНАО "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"
	Государственная программа ЯНАО "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы" Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе"
	подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города  Салехарда" МП "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы
	подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО г. Салехард" МП "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы
	наименование подрядчика
	
	"Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" государственной программы ЯНАО "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"
	Государственная программа ЯНАО "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы" Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе"
	подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города  Салехарда" МП "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы
	подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО г. Салехард" МП "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы
	
	"Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" государственной программы ЯНАО "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"
	Государственная программа ЯНАО "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы" Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе"
	подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города  Салехарда" МП "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы
	подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО г. Салехард" МП "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы

	 
	МКУ "Салехардская дирекция единого заказчика"
	183 629 659,84
	138 019 000,00
	 
	5 460 507,77
	40 150 152,07
	 
	185 220 856,51
	137 976 704,06
	 
	 
	40 145 289,14
	183 609 841,20
	137 873 927,16
	400 000,00
	5 456 776,17
	39 879 137,87

	1
	СОДЕРЖАНИЕ УЛИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
	184 029 659,84
	138 019 000,00
	400 000,00
	5 460 507,77
	40 150 152,07
	 
	185 220 856,51
	137 976 704,06
	400 000,00
	6 698 863,31
	40 145 289,14
	183 609 841,20
	137 873 927,16
	400 000,00
	5 456 776,17
	39 879 137,87

	1.1.
	Содержание улично-дорожной сети
	158 946 432,41
	119 811 000,00
	400 000,00
	314 842,11
	38 420 590,30
	 
	158 905 216,27
	119 774 544,67
	400 000,00
	313 206,91
	38 417 464,69
	158 713 899,46
	119 774 544,67
	400 000,00
	313 206,91
	38 226 147,88

	1.1.1
	Содержание муниципальных автомобильных дорог, тротуаров, транспортных инженерных сооружений и объектов уличного освещения
	146 122 745,03
	109 199 000,00
	 
	 
	36 923 745,03
	 
	146 084 986,67
	109 163 129,55
	0,00
	0,00
	36 921 857,12
	146 013 669,86
	109 163 129,55
	 
	0,00
	36 850 540,31

	 
	Выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог, тротуаров, транспортных инженерных сооружений и объектов уличного освещения
	138 754 323,98
	102 199 000,00
	 
	 
	36 555 323,98
	МП "Салехардремстрой"
	138 754 323,98
	102 199 000,00
	 
	 
	36 555 323,98
	138 683 007,17
	102 199 000,00
	 
	 
	36 484 007,17

	 
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1 242 978,19
	1 180 829,28
	 
	 
	62 148,91
	ООО "Монтажное Объединение Северное"
	1 242 978,19
	1 180 829,28
	 
	 
	62 148,91
	1 242 978,19
	1 180 829,28
	 
	 
	62 148,91

	 
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2 886 383,37
	2 742 064,20
	 
	 
	144 319,17
	ИП Белеков Б.А.
	2 886 383,37
	2 742 064,20
	 
	 
	144 319,17
	2 886 383,37
	2 742 064,20
	 
	 
	144 319,17

	 
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	595 346,92
	565 579,57
	 
	 
	29 767,35
	ООО "УралТрансСтрой"
	595 346,92
	565 579,57
	 
	 
	29 767,35
	595 346,92
	565 579,57
	 
	 
	29 767,35

	 
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1 550 586,00
	1 473 056,70
	 
	 
	77 529,30
	ИП Белеков Б.А.
	1 550 586,00
	1 473 056,70
	 
	 
	77 529,30
	1 550 586,00
	1 473 056,70
	 
	 
	77 529,30

	закрыт
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	99 821,59
	94 830,51
	 
	 
	4 991,08
	ООО "АНТЕКО"
	99 821,59
	94 830,51
	 
	 
	4 991,08
	99 821,59
	94 830,51
	 
	 
	4 991,08

	 
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	99 821,59
	94 830,51
	 
	 
	4 991,08
	ООО "АНТЕКО"
	99 821,59
	94 830,51
	 
	 
	4 991,08
	99 821,59
	94 830,51
	 
	 
	4 991,08

	 
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	688 890,24
	654 445,73
	 
	 
	34 444,51
	ООО "Монтажное Объединение Северное"
	688 890,24
	654 445,73
	 
	 
	34 444,51
	688 890,24
	654 445,73
	 
	 
	34 444,51

	 
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	67 190,34
	63 830,82
	 
	 
	3 359,52
	ИП Фролов С.Д.
	67 190,34
	63 830,82
	0,00
	0,00
	3 359,52
	67 190,34
	63 830,82
	 
	0,00
	3 359,52

	 
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	99 644,45
	94 662,23
	 
	 
	4 982,22
	ИП Фролов С.Д.
	99 644,45
	94 662,23
	0,00
	0,00
	4 982,22
	99 644,45
	94 662,23
	 
	0,00
	4 982,22

	 
	остаток
	37 758,36
	35 870,45
	0,00
	0,00
	1 887,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Содержание технических средств фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения
	1 650 318,95
	 
	400 000,00
	 
	1 250 318,95
	 
	1 650 318,95
	0,00
	400 000,00
	0,00
	1 250 318,95
	1 530 318,95
	0,00
	400 000,00
	0,00
	1 130 318,95

	 
	Выполнение работ по содержанию технических средств фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения
	692 818,95
	 
	 
	 
	692 818,95
	ООО "Коннект"
	692 818,95
	 
	 
	 
	692 818,95
	692 818,95
	0,00
	 
	 
	692 818,95

	 
	Выполнение работ по содержанию, эксплуатации и модернизации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автономном режиме
	720 000,00
	 
	400 000,00
	 
	320 000,00
	ООО "Коннект"
	720 000,00
	 
	400 000,00
	 
	320 000,00
	600 000,00
	0,00
	400 000,00
	 
	200 000,00

	 
	Выполнение работ по содержанию технических средств фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения
	237 500,00
	 
	 
	 
	237 500,00
	ООО "Коннект"
	237 500,00
	 
	 
	 
	237 500,00
	237 500,00
	 
	 
	 
	237 500,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Содержание внутриквартальных проездов и проходов, не вошедших в придомовые территории
	6 265 842,11
	5 951 000,00
	 
	314 842,11
	 
	 
	6 264 138,15
	5 950 931,24
	0,00
	313 206,91
	0,00
	6 264 138,15
	5 950 931,24
	0,00
	313 206,91
	0,00

	 
	Содержание внутриквартальных проездов и проходов, не вошедших в придомовые территории
	6 264 138,15
	5 950 931,24
	 
	313 206,91
	 
	ООО "Альтсервис"
	6 264 138,15
	5 950 931,24
	 
	313 206,91
	 
	6 264 138,15
	5 950 931,24
	 
	313 206,91
	 

	 
	остаток
	1 703,96
	68,76
	 
	1 635,20
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	Диагностика, обследование, оценка состояния и поддержание в порядке моста "Факел" через реку Шайтанка
	4 907 526,32
	4 661 000,00
	 
	 
	246 526,32
	 
	4 905 772,50
	4 660 483,88
	 
	0,00
	245 288,62
	4 905 772,50
	4 660 483,88
	0,00
	0,00
	245 288,62

	 
	Диагностика, обследование, оценка состояния и поддержание в порядке моста "Факел" через реку Шайтанка
	4 905 772,50
	4 660 483,88
	 
	 
	245 288,62
	ООО "ТрансСервис"
	4 905 772,50
	4 660 483,88
	 
	 
	245 288,62
	4 905 772,50
	4 660 483,88
	 
	 
	245 288,62

	 
	остаток
	1 753,82
	516,12
	 
	0,00
	1 237,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Прочие работы и мероприятия
	24 337 972,43
	18 208 000,00
	0,00
	5 145 665,66
	984 306,77
	0,00
	25 570 385,24
	18 202 159,39
	0,00
	6 385 656,40
	982 569,45
	24 150 686,74
	18 099 382,49
	0,00
	5 143 569,26
	907 734,99

	1.2.1
	Установка недостающих ограждений на автомобильной дороге "Салехард-Аксарка" (2.110 км - 3.75 км) и автодороге к СНТ "Удача"
	4 287 315,79
	4 071 000,00
	 
	216 315,79
	 
	 
	4 284 387,79
	4 070 168,40
	0,00
	214 219,39
	0,00
	4 284 387,79
	4 070 168,40
	0,00
	214 219,39
	0,00

	закрыт
	Установка недостающих ограждений на автомобильной дороге "Салехард-Аксарка" (2.110 км - 3.75 км) и автодороге к СНТ "Удача"
	3 577 220,40
	3 398 359,38
	 
	178 861,02
	 
	ИП Тенчурин А.О.
	3 577 220,40
	3 398 359,38
	 
	178 861,02
	 
	3 577 220,40
	3 398 359,38
	 
	178 861,02
	 

	 
	Установка недостающих ограждений на автомобильной дороге "Салехард-Аксарка" (2.110 км - 3.75 км) и автодороге к СНТ "Удача"
	707 167,39
	671 809,02
	 
	35 358,37
	 
	ИП Тенчурин А.О.
	707 167,39
	671 809,02
	 
	35 358,37
	 
	707 167,39
	671 809,02
	 
	35 358,37
	 

	 
	остаток
	2 928,00
	831,60
	0,00
	2 096,40
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Замена поврежденных дорожных знаков
	2 248 526,32
	2 136 000,00
	 
	 
	112 526,32
	 
	2 244 116,93
	2 131 911,08
	0,00
	0,00
	112 205,85
	2 135 930,72
	2 029 134,18
	0,00
	0,00
	106 796,54

	закрыт
	Замена поврежденных дорожных знаков
	1 666 279,69
	1 582 965,70
	 
	 
	83313,99
	ИП Тенчурин А.О.
	1 666 279,69
	1 582 965,70
	 
	 
	83313,99
	1 666 279,69
	1 582 965,70
	 
	 
	83 313,99

	 
	Замена поврежденных дорожных знаков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена поврежденных дорожных знаков
	577 837,24
	548 945,38
	 
	 
	28 891,86
	ИП Тенчурина Т.Е.
	577 837,24
	548 945,38
	 
	 
	28 891,86
	469 651,03
	446 168,48
	 
	 
	23 482,55

	 
	остаток
	4 409,39
	4 088,92
	0,00
	0,00
	320,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Установка недостающих инженерно-технических средств, восстановление существующего оборудования обеспечения транспортной безопасности
	9 718 210,53
	9 231 000,00
	 
	 
	487 210,53
	 
	9 715 873,64
	9 230 079,95
	 
	0,00
	485 793,69
	9 715 873,64
	9 230 079,95
	0,00
	0,00
	485 793,69

	 
	Установка недостающих инженерно-технических средств, восстановление существующего оборудования обеспечения транспортной безопасности
	3 863 971,14
	3 670 772,58
	 
	 
	193 198,56
	ИП Лукашов А.Н.
	3 863 971,14
	3 670 772,58
	 
	 
	193 198,56
	3 863 971,14
	3 670 772,58
	 
	 
	193 198,56

	закрыт
	Установка недостающих инженерно-технических средств, восстановление существующего оборудования обеспечения транспортной безопасности
	3 118 730,32
	2 962 793,80
	 
	 
	155 936,52
	ИП Белеков Б.А.
	3 118 730,32
	2 962 793,80
	 
	 
	155 936,52
	3 118 730,32
	2 962 793,80
	 
	 
	155 936,52

	 
	Установка недостающих инженерно-технических средств, восстановление существующего оборудования обеспечения транспортной безопасности
	1 744 249,85
	1 657 037,36
	 
	 
	87 212,49
	ООО "Манас"
	1 744 249,85
	1 657 037,36
	 
	 
	87 212,49
	1 744 249,85
	1 657 037,36
	 
	 
	87 212,49

	 
	Установка недостающих инженерно-технических средств, восстановление существующего оборудования обеспечения транспортной безопасности
	988 922,33
	939 476,21
	 
	 
	49 446,12
	ИП Белеков Б.А.
	988 922,33
	939 476,21
	 
	 
	49 446,12
	988 922,33
	939 476,21
	 
	 
	49 446,12

	 
	остаток
	2 336,89
	920,05
	 
	0,00
	1 416,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Установка недостающих светофорных объектов
	2 915 789,48
	2 770 000,00
	 
	 
	145 789,48
	 
	2 915 789,43
	2 769 999,96
	0,00
	0,00
	145 789,47
	2 915 789,43
	2 769 999,96
	0,00
	0,00
	145 789,47

	закрыт
	Установка недостающих светофорных объектов
	2 784 803,01
	2 645 562,86
	 
	 
	139 240,15
	ООО «Монтажное Объединение Северное»
	2 784 803,01
	2 645 562,86
	 
	 
	139 240,15
	2 784 803,01
	2 645 562,86
	 
	 
	139 240,15

	закрыт
	Установка недостающих светофорных объектов
	87 324,28
	82 958,07
	 
	 
	4 366,21
	ИП Фролов С.Д.
	87 324,28
	82 958,07
	 
	 
	4 366,21
	87 324,28
	82 958,07
	 
	 
	4 366,21

	закрыт
	Установка недостающих светофорных объектов
	43 662,14
	41 479,03
	 
	 
	2 183,11
	ИП Фролов С.Д.
	43 662,14
	41 479,03
	 
	 
	2 183,11
	43 662,14
	41 479,03
	 
	 
	2 183,11

	 
	остаток
	0,05
	0,04
	0,00
	0,00
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Установка светофоров транспортных светодиодных с табло обратного отсчета времени
	139 360,36
	 
	 
	 
	139 360,36
	 
	139 360,36
	0,00
	 
	0,00
	139 360,36
	139 360,36
	0,00
	 
	0,00
	139 360,36

	 
	Установка светофоров транспортных светодиодных с табло обратного отсчета времени
	90 888,32
	 
	 
	 
	90 888,32
	МП "Салехардремстрой"
	90 888,32
	 
	 
	 
	90 888,32
	90 888,32
	 
	 
	 
	90 888,32

	 
	Установка светофоров транспортных светодиодных с табло обратного отсчета времени
	48 472,04
	 
	 
	 
	48 472,04
	МП "Салехардремстрой"
	48 472,04
	 
	 
	 
	48 472,04
	48 472,04
	 
	 
	 
	48 472,04

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.6
	Установка знаков обратной связи с водителем
	29 994,93
	 
	 
	 
	29 994,93
	 
	29 994,93
	0,00
	 
	0,00
	29 994,93
	29 994,93
	0,00
	 
	0,00
	29 994,93

	 
	Установка знаков обратной связи с водителем
	29 994,93
	 
	 
	 
	29 994,93
	ИП Усаинов С.А.
	29 994,93
	 
	 
	 
	29 994,93
	29 994,93
	 
	 
	 
	29 994,93

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.7
	Установка декоративных пешеходных ограждений
	69 425,15
	 
	 
	 
	69 425,15
	 
	69 425,15
	0,00
	 
	0,00
	69 425,15
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	 
	Установка декоративных пешеходных ограждений
	69 425,15
	 
	 
	 
	69 425,15
	ООО "Ситистрой"
	69 425,15
	 
	 
	 
	69 425,15
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.8
	ПИР автомобильных дорог в г. Салехарде
	2 688 315,23
	 
	 
	2 688 315,23
	 
	 
	3 930 402,37
	0,00
	 
	3 930 402,37
	0,00
	2 688 315,23
	0,00
	 
	2 688 315,23
	0,00

	закрыт
	ПИР автомобильной дороги по улице Объездная в г. Салехарде
	1 446 228,08
	 
	 
	1 446 228,08
	 
	ЗАО Институт "Уралсевергаз - проект"
	1 446 228,08
	 
	 
	1 446 228,08
	 
	1 446 228,08
	 
	 
	1 446 228,08
	 

	закрыт
	ПИР автомобильных дорог по улице Арктическая и улице Губкина в г. Салехарде
	1 242 087,15
	 
	 
	1 242 087,15
	 
	ОАО "Тюменьдороргтехстрой"
	2 484 174,29
	 
	 
	2 484 174,29
	 
	1 242 087,15
	 
	 
	1 242 087,15
	 

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.9
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к речному порту в г. Салехард"
	265 620,07
	 
	 
	265 620,07
	 
	 
	265 620,07
	0,00
	 
	265 620,07
	0,00
	265 620,07
	0,00
	 
	265 620,07
	0,00

	закрыт
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к речному порту в г. Салехард"
	265 620,07
	 
	 
	265 620,07
	 
	АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
	265 620,07
	 
	 
	265 620,07
	 
	265 620,07
	 
	 
	265 620,07
	 

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.10
	Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Корректировка проектной документации по "Капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Комсомольская в городе Салехард"
	1 282 573,25
	 
	 
	1 282 573,25
	 
	 
	1 282 573,25
	0,00
	 
	1 282 573,25
	0,00
	1 282 573,25
	0,00
	0,00
	1 282 573,25
	0,00

	 
	Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Корректировка проектной документации по "Капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Комсомольская в городе Салехард"
	1 282 573,25
	 
	 
	1 282 573,25
	 
	 
	1 282 573,25
	 
	 
	1 282 573,25
	 
	1 282 573,25
	 
	 
	1 282 573,25
	 

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.11
	ПИР объекта "Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к речному порту в г. Салехард"
	692 841,32
	 
	 
	692 841,32
	 
	 
	692 841,32
	0,00
	 
	692 841,32
	0,00
	692 841,32
	 
	 
	692 841,32
	 

	 
	Оплата по исполнительному листу
	692 841,32
	 
	 
	692 841,32
	 
	 
	692 841,32
	 
	 
	692 841,32
	 
	692 841,32
	 
	 
	692 841,32
	 

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Приобретение основных средств
	745 255,00
	 
	 
	 
	745 255,00
	 
	745 255,00
	 
	 
	 
	745 255,00
	745 255,00
	0,00
	 
	 
	745 255,00

	1.3.1
	Приобретение дорожных знаков
	745 255,00
	 
	 
	 
	745 255,00
	 
	745 255,00
	 
	 
	 
	745 255,00
	745 255,00
	 
	 
	 
	745 255,00

	закрыт
	Приобретение технических средств организации дорожного движения
	745 255,00
	 
	 
	 
	745 255,00
	ООО "Камазнак"
	745 255,00
	 
	 
	 
	745 255,00
	745 255,00
	 
	 
	 
	745 255,00

	 
	остаток
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2016 годы


(название целевой программы)

	за
	2014
	год


I. Оценка эффективности реализации подпрограмм

	1.
	Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард

	(наименование подпрограммы)


1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

	N

п/п
	Показатели эффективности
	Единица

измерения
	Вес (ВiПП)
	Значение показателя за 

отчетный год
	Отклонение показателя (ОiПП), %

(если желаемое: рост с.6/с.5;

снижение с.5/с.6)
	Оценка достижения показателей,%

(с.7хс.4)

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Количество лиц, погибших в результате ДТП
	Чел.
	0,5
	7
	3
	233,3
	116,67

	2. 
	Количество лиц, пострадавших в результате ДТП
	Чел.
	0,5
	116
	85
	136,47
	68,24

	Итого *
	1
	
	
	
	ПiПП = 184,91


* сумма значений по столбцам 4, 8.

1.2.  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы

	N п/п
	Мероприятия
	Объем финансирования за отчетный год, рублей
	Уровень исполнения запланированного объема финансирования (Уф), % (с.4/с.3)

	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	146 122 745,03
	146 013 669,86
	99,93

	2
	Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
	100 000,00 
	100 000,00 
	100,00

	3
	Мероприятия по проведению конкурсов среди автотранспортных предприятий, приуроченных ко Дню работника автомобильного транспорта
	100 000,00
	99 577,00
	99,58

	4
	Содержание технических средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
	930 318,95
	930 318,95
	100,00

	5
	Приобретение дорожных знаков
	745 255,00
	745 255,00
	100,00

	6
	Замена поврежденных дорожных знаков
	2 248 526,32
	2 135 930,72
	94,99

	7
	Установка недостающих инженерно-технических средств, восстановление существующего оборудования обеспечения транспортной безопасности
	9 718 210,53
	9 715 873,64
	99,98

	8
	Установка недостающих светофорных объектов
	2 915 789,48
	2 915 789,43
	100,00

	9
	Диагностика, обследование, оценка состояния и поддержание в порядке моста "Факел" через реку Шайтанка
	4 907 526,32
	4 905 772,50
	99,96

	10
	Установка светофоров транспортных светодиодных с табло обратного отсчета времени
	139 360,36
	139 360,36
	100,00

	11
	Установка знаков обратной связи с водителем
	29 994,93
	29 994,93
	100,00

	12
	Установка декоративных пешеходных ограждений
	69 425,15
	0,00
	0,00

	13
	Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
	720 000,00
	600 000,00
	83,33

	Итого 
	168 647 152,07
	168 231 542,39
	99,75


Информация о невыполненных в полном объеме за отчетный год мероприятиях подпрограммы

	N

п/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Причины невыполнения

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
	ООО «Коннект»
	Корректировка срока действия муниципального контракта

	2. 
	Замена поврежденных дорожных знаков
	ИП Тенчурина Т.Е.
	Оплата по факту выполненных работ

	3. 
	Установка декоративных пешеходных ограждений
	-
	При проведении торгов не подано ни одной заявки


1.3. Выводы об оценке эффективности реализации подпрограммы в соответствии со шкалой, приведенной в методике оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Салехард:

Причины отклонений от запланированных значений:

	Снижение стоимости оплаты работ по результату её оценки, отсутствие заявок при проведении торгов, уменьшение срока действия 

	муниципального контракта

	(заполняется при уровне эффективности ниже 5)


	2.
	Развитие улично-дорожной сети города Салехарда

	(наименование подпрограммы)


1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

	N

п/п
	Показатели эффективности
	Единица

измерения
	Вес (ВiПП)
	Значение показателя за 

отчетный год
	Отклонение показателя (ОiПП), %

(если желаемое: рост с.6/с.5;

снижение с.5/с.6)
	Оценка достижения показателей,%

(с.7хс.4)

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Доля улично-дорожной сети города, приведенная в соответствие с требованием нормативных документов от общей площади улично-дорожной сети, требующей ремонта
	%
	1
	20
	87,1
	435,5
	435,5

	Итого *
	1
	
	
	
	ПiПП = 435,5


* сумма значений по столбцам 4, 8.

1.2.  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы

	N п/п
	Мероприятия
	Объем финансирования за отчетный год, рублей
	Уровень исполнения запланированного объема финансирования (Уф), % (с.4/с.3)

	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проведение проектно-изыскательских работ объекта "Реконструкция автомобильных дорог по улице Арктическая и улице Губкина в городе Салехарде"
	1 242 087,15
	1 242 087,15
	100,00

	2
	Проведение проектно-изыскательских работ объекта "Реконструкция автомобильной дороги по улице Объездная в городе Салехард"
	1 446 228,08
	1 446 228,08
	100,00

	3
	Содержание внутриквартальных проездов и проходов, не вошедших в придомовые территории
	6 265 842,11
	6 264 138,15
	99,97

	4
	Установка недостающих ограждений на автомобильной дороге "Салехард - Аксарка" (2,110 км - 3,75 км) и автодороге к СНТ "Удача"
	4 287 315,79
	4 284 387,79
	99,93

	5
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к речному порту в г. Салехард"
	265 620,07
	265 620,07
	100,00

	6
	Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Корректировка проектной документации по "Капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Комсомольская в городе Салехард" в части "Переустройства сетей тепловодоснабжения", в том числе экспертиза
	1 282 573,25
	1 282 573,25
	100,00

	7
	ПИР объекта "Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к речному порту в г. Салехард"
	692 841,32
	692 841,32
	100,00

	Итого 
	15 482 507,77
	15 477 875,81
	99,97


Информация о невыполненных в полном объеме за отчетный год мероприятиях подпрограммы

	N

п/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Причины невыполнения

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


1.3. Выводы об оценке эффективности реализации подпрограммы в соответствии со шкалой, приведенной в методике оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Салехард:

	Причины отклонений от запланированных значений: Оплата произведена по факту выполненных работ

	


	3.
	Развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Салехард

	(наименование подпрограммы)


1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

	N

п/п
	Показатели эффективности
	Единица

измерения
	Вес (ВiПП)
	Значение показателя за 

отчетный год
	Отклонение показателя (ОiПП), %

(если желаемое: рост с.6/с.5;

снижение с.5/с.6)
	Оценка достижения показателей,%

(с.7хс.4)

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Количество перевезенных пассажиров по маршрутам "Салехард - Пельвож - Салехард", "Пельвож - Катравож - Пельвож"
	Чел.
	0,5
	180
	180
	100
	50

	2. 
	Количество пассажиров, перевезенных муниципальным транспортом на муниципальных автобусных маршрутах
	Тыс. чел.
	0,5
	1 150,00
	1 064,52
	92,57
	46,28

	Итого *
	1
	
	
	
	ПiПП = 96,28


* сумма значений по столбцам 4, 8.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы

	N п/п
	Мероприятия
	Объем финансирования за отчетный год, рублей
	Уровень исполнения запланированного объема финансирования (Уф), % (с.4/с.3)

	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Компенсация выпадающих доходов от оказания населению услуг городским транспортом
	58 290 836,46
	58 290 803,18
	100,00

	2
	Организация грузопассажирских перевозок по маршрутам "Салехард - Пельвож - Салехард", "Пельвож - Катравож - Пельвож"
	300 806,22
	300 805,42
	100,00

	Итого 
	58 591 642,68
	58 591 608,60
	100,00


Информация о невыполненных в полном объеме за отчетный год мероприятиях подпрограммы

	N

п/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Причины невыполнения

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


1.3. Выводы об оценке эффективности реализации подпрограммы в соответствии со шкалой, приведенной в методике оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Салехард:

n. Общая оценка достижения показателей подпрограмм муниципальной программы

	N  п/п
	Наименование подпрограммы
	Оценка достижения показателей подпрограммы (ПiПП), %
	Вес подпрограммы (ВiПП)
	Общая оценка достижения показателей подпрограмм (c.3*c.4),%

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард
	184,91
	0,333
	61,02

	2. 
	Развитие улично-дорожной сети города Салехарда
	435,5
	0,333
	143,72

	3. 
	Развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Салехард
	96,28
	0,333
	31,77

	Итого*
	1
	ППП = 236,51


* сумма значений по столбцам 4, 5

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом

1.4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

	N

п/п
	Показатели эффективности
	Единица

измерения
	Вес (ВiПП)
	Значение показателя за 

отчетный год
	Отклонение показателя (ОiПП), %

(если желаемое: рост с.6/с.5;

снижение с.5/с.6)
	Оценка достижения показателей,%

(с.7хс.4)

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Количество ДТП с пострадавшими
	Ед.
	0,5
	87
	62
	140,32
	70,16

	2. 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	0,5
	18,1
	18,1
	100,00
	100,00

	Итого *
	1
	
	
	
	ПiПП = 170,16


* сумма значений по столбцам 4, 8.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом

	([image: image1.png]
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  х 0,5)
	170,16


1.5. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы

	N
п/п
	Мероприятия
	Объем финансирования за отчетный год, рублей
	Уровень исполнения запланированного объема финансирования (Уф), % (с.4/с.3)

	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	146 122 745,03
	146 013 669,86
	99,93

	2. 
	Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
	100 000,00
	100 000,00
	100,00

	3. 
	Мероприятия по проведению конкурсов среди автотранспортных предприятий, приуроченных ко Дню работника автомобильного транспорта
	100 000,00
	99 577,00
	99,58

	4. 
	Содержание технических средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
	930 318,95
	930 318,95
	100,00

	5. 
	Приобретение дорожных знаков
	745 255,00
	745 255,00
	100,00

	6. 
	Замена поврежденных дорожных знаков
	2 248 526,32
	2 135 930,72
	94,99

	7. 
	Установка недостающих инженерно-технических средств, восстановление существующего оборудования обеспечения транспортной безопасности
	9 718 210,53
	9 715 873,64
	99,98

	8. 
	Установка недостающих светофорных объектов
	2 915 789,48
	2 915 789,43
	100,00

	9. 
	Диагностика, обследование, оценка состояния и поддержание в порядке моста "Факел" через реку Шайтанка
	4 907 526,32
	4 905 772,50
	99,96

	10. 
	Установка светофоров транспортных светодиодных с табло обратного отсчета времени
	139 360,36
	139 360,36
	100,00

	11. 
	Установка знаков обратной связи с водителем
	29 994,93
	29 994,93
	100,00

	12. 
	Установка декоративных пешеходных ограждений
	69 425,15
	0,00
	0,00

	13. 
	Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
	720 000,00
	600 000,00
	83,33

	14. 
	Проведение проектно-изыскательских работ объекта "Реконструкция автомобильных дорог по улице Арктическая и улице Губкина в городе Салехарде"
	1 242 087,15
	1 242 087,15
	100,00

	15. 
	Проведение проектно-изыскательских работ объекта "Реконструкция автомобильной дороги по улице Объездная в городе Салехард"
	1 446 228,08
	1 446 228,08
	100,00

	16. 
	Содержание внутриквартальных проездов и проходов, не вошедших в придомовые территории
	6 265 842,11
	6 264 138,15
	99,97

	17. 
	Установка недостающих ограждений на автомобильной дороге "Салехард - Аксарка" (2,110 км - 3,75 км) и автодороге к СНТ "Удача"
	4 287 315,79
	4 284 387,79
	99,93

	18. 
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к речному порту в г. Салехард"
	265 620,07
	265 620,07
	100,00

	19. 
	Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Корректировка проектной документации по "Капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Комсомольская в городе Салехард" в части "Переустройства сетей тепловодоснабжения", в том числе экспертиза
	1 282 573,25
	1 282 573,25
	100,00

	20. 
	ПИР объекта "Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к речному порту в г. Салехард"
	692 841,32
	692 841,32
	100,00

	21. 
	Компенсация выпадающих доходов от оказания населению услуг городским транспортом
	58 290 836,46
	58 290 803,18
	100,00

	22. 
	Организация грузопассажирских перевозок по маршрутам "Салехард - Пельвож - Салехард", "Пельвож - Катравож - Пельвож"
	300 806,22
	300 805,42
	100,00

	Итого
	242 821 302,52
	242 401 026,80
	99,83


Информация о невыполненных в полном объеме за отчетный год мероприятиях муниципальной программы

	N

п/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Причины невыполнения

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
	ООО «Коннект»
	Корректировка срока действия муниципального контракта

	2. 
	Замена поврежденных дорожных знаков
	ИП Тенчурина Т.Е.
	Оплата по факту выполненных работ

	3. 
	Установка декоративных пешеходных ограждений
	-
	При проведении торгов не подано ни одной заявки


В отчетном периоде при реализации муниципальной программы "Доступная среда" на 2014-2016 годы" и  части софинансирования подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности в Ямало-Ненецком автономном округе" государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Доступная среда" на 2014-2020 годы были проведены мероприятия по адаптации входной группы подъезда №2 дома №17 по улице Патрикеева, проведены мероприятия по адаптации здания МКУ "Салехардская дирекция единого заказчика" а также выполнены работы по объекту "Проведение мероприятий по адаптации внутриквартирного пространства инвалиду проживающему по адресу: ул.Чубынина,дом.24.кв.111".

В 2014 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014-2016 годы  выполнены работы по содержанию и техническому обслуживанию пожарных водоемов и обеспечению коммунальными услугами пожарных водоемов на территории МО г.Салехард. Выполнены проектно-изыскательских работы  по объектам: "Кольцевание наружных водопроводов с установкой пожарных гидрантов ул.Гагарина-Б.Кнунянца и ул.Почтовая-Б.Кнунянца", так же оплачены услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных  изысканий по объекту: "Кольцевание наружных водопроводов с установкой пожарных гидрантов ул.Гагарина-Б.Кнунянца», Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Кольцевание наружных водопроводов с установкой пожарных гидрантов ул.Геологов-Котельная №14 и ул.Гагарина-Б.Кнунянца".

В рамках реализации Подпрограммы "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории МО город Салехард" произведены расходы по разработке проектной  и рабочей документации "Организация системы видеонаблюдения в рамках создания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории г.Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, а так же оплачены авансы на проведение проверки сметной стоимости по объекту: "Организация системы видеонаблюдения в рамках создания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа".

На реализацию подпрограммы "Улучшение условий охраны труда в МО город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2014-2016 годы было утверждено лимитов бюджетных обязательств на 2014 год 94 368,00 рублей, факт исполнения составил 90 982,00 рублей, в том числе:

- услуги по диспансеризации государственных гражданских и муниципальных служащих -  выделено лимитов бюджетных обязательств в сумме 84 368,00 рублей,  фактические затраты составили 82 982,00 рублей;

- услуги за обучение по курсам «Охрана труда» - выделено лимитов бюджетных обязательств в сумме 10 000,00 рублей,  фактические затраты составили 8 000,00 рублей обучено два сотрудника Департамента.

Не освоение средств: 

· по КБК 932 0501 0627130 000000 в размере 681 000,00 по исполнению Подпрограммы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы";

· по КБК 932 0501 1416051 00000 в размере 143 000,00 рублей в части исполнения Подпрограммы «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»

сложилось по причине того что, соглашений на предоставление на предоставление субсидии в 2014 году не заключалось, так как на территории города отсутствуют организации, соответствующие критериям отбора организаций, установленных постановлением №125-П.

В форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» отражено исполнение, выделенных средств, на отчетный 2014 год.

За данный период в полном объеме освоены средства и выполнены мероприятия по следующим программам: 

· Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард" муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»;

·  Муниципальная целевая программа "Доступная среда" на 2014-2016 годы";

· Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности в Ямало-Ненецком автономном округе" государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Доступная среда" на 2014-2020 годы;

·  Подпрограмма "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда МО город Салехард" муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»;

· Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе".

Причинами частичного (не полного) исполнения других мероприятий по муниципальным и окружным целевым программ, в частности, являлось не исполнение, либо не полное исполнение условий муниципальных контрактов, договоров и соглашений подрядчиками, а финансирование производилось по факту выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товарно-материальных ценностей и основных средств. 

Причинами отклонений исполнения Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды» в части мероприятий: 

· Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения  "Салехардская дирекция единого заказчика";

· Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард;

· Финансовое обеспечение деятельности департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард,

является реализация мероприятий по  оптимизации расходов городского бюджета на 2014 год , утвержденных распоряжением Администрации муниципального образования город Салехард  от 15.10.2014 года  №1629-р, а так же в связи с тем, что финансирование средств от Фонда социального страхования ЯНАО на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения начисленных страховых взносов (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и больничные листы выплаченные департаментом за период 2014 года) было осуществлено в конце декабря 2014 года.

1.3. Обоснование отклонений показателей деятельности и затрат

	Наименование программы, подпрограммы
	Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб.
	Исполнено,
руб.
	Причины
отклонений

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1416051
	Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	143 000,00
	0,00
	Возмещение недополученных доходов по данному мероприятию - это обеспечение софинансирования субсидии, предоставляемой из окружного фонда софинансирования (постановление Правительства ЯНАО №125-П) . Соглашений на предоставление субсидии в 2014 году не заключалось, так как на территории города отсутствуют организации, соответствующие критериям отбора организаций, установленных постановлением №125-П. По итогам 9 месяцев 2014 года департаментом уточнена потребность в субсидии (0 рублей) и осуществлен возврат профинансированных сумм субсидии в окружной бюджет (681 тыс. рублей). Лимит бюджетных ассигнований окружных средств составил 681 тыс. рублей - сумм, профинансированных из окружного бюджета в первой половине 2014 года (без учета возврата). Сумма софинансирования городского бюджета составила 143 тыс. рублей.

	Подпрограмма «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1416056
	Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественных банях, в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек
	6 172 524,62
	5 938 630,81
	По итогам 9 месяцев 2014 года департаментом уточнена потребность в субсидии и расчет субсидии был сформирован, исходя из 84 тыс. помывок. Финансирование субсидии осуществлено на основании фактически оказанных объемов услуг за январь-ноябрь 2014 года, обижаемых объемов услуг за декабрь 2014 года. Объем реализации услуг меньше, чем планировалось получателями субсидии по итогам работы за 9 месяцев 2014 года на 3 тыс. помывок.

	Подпрограмма «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1416059
	Возмещение выпадающих доходов юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших), указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших
	470 059,26
	364 210,40
	Получателем субсидии профинансирована отчетность за январь-июнь 2014 года. По результатам контрольного мероприятия МП "Салехардремстрой" должен был осуществить возврат сумм субсидии, не подтвержденных данными бухгалтерского учета. МП "Салехардремстрой" не осуществил уточнение сумм субсидии за январь-июнь 2014 года, возврат субсидии не осуществил. Судебное заседание было перенесено на январь 2015 года.

	Подпрограмма «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1416053
	Мероприятия в области жилищного хозяйства (текущий ремонт социальных домов, квартир муниципальной собственности, замена оборудования в муниципальных квартирах, ремонтные работы по решению суда, техническая инвентаризация)
	1 446 541,55
	1 256 527,00
	1) 445,93 рублей - экономия по контракту 168/14к от 23.10.14г. (проведение замеров шумового фона по адресу ул. Павлова д.31 кв.3);                                                        2) 189212,2 рублей экономия средств по заключению (26303,78 рублей) и исполнению (162908,42 рубля)  контракта №238/14кр от 31.10.2014 года (поддерживающие мероприятия ) с ООО "Березань";     3 356,52 рублей - экономия по заключению контракта 090/14кр от 02.06.14 г. с ООО "АртКом" (Ремонт муниципального имущества ул. Губкина 1а кв. 49,65,58).

	Подпрограмма «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1416055
	Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
	8 893 163,54
	6 874 772,28
	Финансирование субсидии осуществлено на основании фактически оказанных объемов услуг за январь-ноябрь 2014 года, ожидаемых объемов услуг за декабрь 2014 года. Объем реализации услуг меньше, чем планировалось получателями субсидии по итогам работы за 9 месяцев 2014 года на 12,5 тыс.м.куб.

	Подпрограмма «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1416057
	Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества по незаселенному жилищному фонду
	2 813 455,76
	2 763 141,57
	Не профинансированы недополученные доходы по ТСЖ "Союз" за 3 кв.2013 года в сумме 27302,79 рублей, за  4 кв. 2013 года в сумме 23011,40 рублей ,  в связи с тем, что счет указанный  ТСЖ "Союз" в соглашении на предоставление субсидии  закрыт. Департаментом неоднократно направлялись письма об уточнении реквизитов, но ТСЖ "Союз" новые реквизиты не представило.

	Подпрограмма «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1416058
	Компенсация выпадающих платежей населения по незаселенному  жилищному фонду
	3 721 101,16
	3 586 964,98
	Не профинансированы выпадающие платежи населения по ТСЖ "Союз" за 3 кв.2013 года в сумме 72941,27 рублей , за 4 кв. 2013 года в сумме 61194,91 рублей  в связи с тем, что счет указанный  ТСЖ "Союз" в соглашении на предоставление субсидии  закрыт. Департаментом неоднократно направлялись письма об уточнении реквизитов, но ТСЖ "Союз" новые реквизиты не представило.

	Подпрограмма «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1416053
	Прочие мероприятия в сфере жилищного хозяйства
	1 120 444,89
	1 120 444,89
	 

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627592
	Компенсация выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, осуществляющим  предоставление услуг теплоснабжения населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
	489 973 000,00
	489 950 969,97
	Финансирование субсидии осуществлено на основании фактически оказанных объемов услуг за январь-ноябрь 2014 года, ожидаемых объемов услуг за декабрь 2014 года. ООО "СК"Галактика"" предоставило отчет по ожидаемому объему по теплоснабжению на 22 тыс.рублей меньше, чем планировалось  (планирование по итогам 9 месяцем 2014 года и ожидаемой реализации услуг до конца года).

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627591
	Компенсация выпадающих доходов организациям, коммунального комплекса, осуществляющим  предоставление услуги электроснабжения населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
	376 752 000,00
	376 752 000,00
	 

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627593
	Компенсация выпадающих доходов организациям, коммунального комплекса, осуществляющим  предоставление услуг водоснабжения и водоотведения населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
	200 928 000,00
	200 928 000,00
	 

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627594
	Компенсация выпадающих доходов организациям, коммунального комплекса, осуществляющим  предоставление услуги газоснабжения населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов размера платы граждан за коммунальные услуги
	78 387 000,00
	77 231 232,96
	Финансирование субсидии осуществлено на основании фактически оказанных объемов услуг за январь-ноябрь 2014 года, ожидаемых объемов услуг за декабрь 2014 года. ОАО ГНС предоставило отчет по ожидаемому объему реализации газа на 1156 тыс.рублей меньше, чем планировалось  (планирование по итогам 9 месяцем 2014 года и ожидаемой реализации услуг до конца года).

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627595
	Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  (Материально-техническое обеспечение)
	3 389 000,00
	2 552 676,07
	Экономия средств сложилась в результате проведенных торгов и несостоявшихся торгов.

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627130
	Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	681 000,00
	0,00
	Возмещение недополученных доходов по данному мероприятию - это обеспечение софинансирования субсидии, предоставляемой из окружного фонда софинансирования (постановление Правительства ЯНАО №125-П) . Соглашений на предоставление субсидии в 2014 году не заключалось, так как на территории города отсутствуют организации, соответствующие критериям отбора организаций, установленных постановлением №125-П. По итогам 9 месяцев 2014 года департаментом уточнена потребность в субсидии (0 рублей) и осуществлен возврат профинансированных сумм субсидии в окружной бюджет (681 тыс. рублей). Лимит бюджетных ассигнований окружных средств составил 681 тыс. рублей - сумм, профинансированных из окружного бюджета в первой половине 2014 года (без учета возврата). Сумма софинансирования городского бюджета составила 143 тыс. рублей.

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627132
	Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественных банях, в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек
	23 965 874,12
	22 986 160,14
	Получателем субсидии профинансирована отчетность за январь-июнь 2014 года. По результатам контрольного мероприятия МП "Салехардремстрой" должен был осуществить возврат сумм субсидии, не подтвержденных данными бухгалтерского учета. МП "Салехардремстрой" не осуществил уточнение сумм субсидии за январь-июнь 2014 года, возврат субсидии не осуществил. Судебное заседание было перенесено на январь 2015 года.

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627132
	Возмещение выпадающих доходов юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших), указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших
	8 931 125,88
	6 919 997,50
	Получателем субсидии профинансирована отчетность за январь-июнь 2014 года. По результатам контрольного мероприятия МП "Салехардремстрой" должен был осуществить возврат сумм субсидии, не подтвержденных данными бухгалтерского учета. МП "Салехардремстрой" не осуществил уточнение сумм субсидии за январь-июнь 2014 года, возврат субсидии не осуществил. Судебное заседание было перенесено на январь 2015 года.

	Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард" Программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды" на 2014-2016 годы
	0627147
	Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
	90 697 000,00
	90 697 000,00
	 

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627134
	Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
	19 934 000,00
	15 660 731,38
	Экономия, сложившаяся в результате потребления электроэнергии в размере меньшем , чем установлено предельной мощностью оборудования и в следствии установки энергосберегающих светильников (4272473,46 рублей).     Неиспользованные лимиты - 795,16 рублей.

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627160
	Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
	55 324 000,00
	54 746 445,89
	1)149810,23 рублей - это экономия, сложившаяся в результате потребления электроэнергии в размере меньшем , чем установлено предельной мощностью оборудования и в следствии установки энергосберегающих светильников;                                          2) 389737,50 рублей - оплата осуществлена на основании представленных актов об оказании услуг (выполнении работ);                                                                                                                       3) 607,59 рублей - уточнения потребности по потреблению услуг электроснабжения (электроснабжение моста через реку Шайтанка (праздничная иллюминация));                           4) 37398,79 рублей - экономия по результатам конкурсных процедур

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627160
	Субсидии на проведение мероприятий по дорожной деятельности
	28 820 000,00
	28 710 797,61
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627145
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	109 199 000,00
	109 163 129,55
	Экономия  в связи с контролем качества выполненных работ (оценка по критериям)

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627156
	Субсидия на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
	1 681 000,00
	1 680 766,18
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	Подпрограмма Благоустройство и озеленение территории г. Салехард муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1436041
	Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований - уличное освещение
	1 666 505,39
	1 425 528,98
	1. Потребление электроэнергии в размере, меньшем , чем установлено предельной мощностью оборудования; установка энергосберегающих светильников - 225 476,27 рублей; 2. Расход средств на замену оборудования меньше, чем предусмотрено контрактом- 5 616,18 рублей; Экономия по результатам конкурсных процедур - 9 883,96 рублей.

	Подпрограмма Благоустройство и озеленение территории г. Салехард муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1436042
	Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований - содержание улиц
	12 577 964,80
	12 527 773,77
	1. Потребление электроэнергии в размере, меньшем , чем установлено предельной мощностью оборудования; установка энергосберегающих светильников - 49 952,96 рублей; 2. Экономия по результатам конкурсных процедур -238,07рублей.

	Подпрограмма Благоустройство и озеленение территории г. Салехард муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1436043
	Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований - озеленение
	5 133 159,18
	5 132 416,15
	1. Экономия по результатам конкурсных процедур -  743,03 рублей.

	Подпрограмма Благоустройство и озеленение территории г. Салехард муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1436044
	Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований - содержание мест захоронений
	1 620 682,86
	1 620 682,86
	 

	Подпрограмма Благоустройство и озеленение территории г. Салехард муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1436045
	Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований - прочие
	46 731 146,08
	46 158 630,11
	1.Потребление электроэнергии в размере меньшем , чем установлено предельной мощностью оборудования; установка энергосберегающих светильников- 99 063,38 рублей; 2.Уточнение потребности по потреблению услуг электроснабжения (Электроснабжение моста через реку Шайтанка (праздничная иллюминация) - 239 536,11рублей; 3. Оплата осуществлена на основании актов об оказании услуг - 103 017,38 рублей; 4. Экономия на основании контроля качества выполненных работ (оценка по критериям) - 70 013,97рублей; 5. Расход средств на замену оборудования меньше, чем предусмотрено контрактом - 13 153,89 рублей; 6. Несвоевременное представление документов для осуществления финансирования- 42 876,96 рублей; 7.Экономия по результатам конкурсных процедур- 4 854,28 рублей.

	Подпрограмма «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	1416053
	Проведение технической инвентаризации и мониторинг муниципального жилищного фонда
	85 000,00
	0,00
	Неосвоение средств по заключенному контракту №331/13КР от 01.11.2013 г. с ООО "СибГеоПроект" по мероприятию "Выполнение работ по разработке технических требований (задания необходимых для создания единой базы данных жилого фонда в г.Салехард) при внедрении программного комплекса "Автоматизированная геоинформационная система жилищно-коммунального хозяйства" (АГИС ЖКХ)". Ведется претензионная работа.

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы".
	0627160
	Разработка схем развития систем тепло-, электро-, водо-, газоснабжения
	19 950 000,00
	19 950 000,00
	 

	Подпрограмма  обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	14Д1200
	Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения  "Салехардская дирекция единого заказчика"
	108 861 081,32
	108 779 069,98
	Экономия в связи с оптимизацией расходов городского бюджета на 2014 год на основании  распоряжения Администрации муниципального образования город Салехард от 15.10.2014 года  №1629-р 

	Подпрограмма  обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	14Д1104
	Финансовое обеспечение деятельности департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	42 280 604,86
	41 965 323,93
	Экономия в связи с оптимизацией расходов городского бюджета на 2014 год на основании  распоряжения Администрации муниципального образования город Салехард от 15.10.2014 года  №1629-р 

	Подпрограмма  обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды»
	14Д1500
	Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард
	31 539 000,00
	31 384 040,90
	1) Экономия в связи с оптимизацией расходов городского бюджета на 2014 год на основании  распоряжения Администрации муниципального образования город Салехард от 15.10.2014 года  №1629-р.  2) Финансирование средств от Фонда социального страхования ЯНАО на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения начисленных страховых взносов (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и больничные листы выплаченные департаментом за период 2014 года) было осуществлено в конце декабря 2014 года.

	Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Доступная среда" на 2014-2016 годы
	03Ж8404
	Адаптация внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов, а также адаптация мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды. Адаптация объектов социальной инфраструктуры к потребностям маломобильных групп инвалидов
	230 000,00
	230 000,00
	 

	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" Муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2014-2016 годы
	0219101
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих
	84 368,00
	82 982,00
	Остаток средств образовался ввиду недостаточности средств на диспансеризацию   одного муниципального служащего (оптимизация расходов городского бюджета на 2014 год на основании  распоряжения Администрации муниципального образования город Салехард от 15.10.2014 года  №1629-р).

	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда"  Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы
	1716012
	Организация грузопассажирских перевозок по маршрутам "Салехард - Пельвож - Салехард", "Пельвож - Катравож - Пельвож"
	300 806,22
	300 805,42
	Финансирование осуществлено в соответствии с фактически выполненными работами.

	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда"  Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-2016 годы
	1716011
	Компенсация выпадающих доходов от оказания населению услуг городским транспортом
	58 290 836,46
	58 290 803,18
	Компенсация выпадающих доходов от оказания населению услуг городским транспортом производилось по факту оказанных услуг.

	Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард" Программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды" на 2014-2016 годы
	1446054
	Разработка схем развития систем тепло-, электро-, водо-, газоснабжения
	1 097 169,00
	1 097 169,00
	 

	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" Муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2014-2016 годы
	0219101
	Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников в специализированных обучающих организациях
	10 000,00
	8 000,00
	Экономия средств образовалась в связи с тем, что  стоимость обучения двух человек по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников в специализированных обучающих организациях меньше, чем было запланировано при формировании показателей бюджетной сметы.

	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения" на 2014-2016 годы
	0637144
	Субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
	23 964 000,00
	16 911 047,33
	Экономия по результатам отборов подрядных организаций на выполнение ремонтных работ, а также отказы жильцов от выполнения ремонтных работ в жилых помещениях

	Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард" Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014-2016 годы
	1526090
	Выполнение работ по установке пожарных гидрантов на существующих кольцевых водопроводах Содержание (в том числе коммунальные услуги) и техническое обслуживание пожарных водоемов
	3 688 356,08
	3 688 356,08
	 

	Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард" Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014-2016 годы
	1526090
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Кольцевание наружных водопроводов с установкой пожарных гидрантов ул. Почтовая - ул. Б.Кнунянца"
	894 110,00
	894 110,00
	 

	Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард" Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014-2016 годы
	1526090
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Кольцевание наружных водопроводов с установкой пожарных гидрантов ул. Гагарина - ул. Б.Кнунянца"
	1 466 177,00
	1 466 177,00
	 

	Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард" Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014-2016 годы
	1526090
	Выполнение кадастровых работ по кольцеванию наружных водопроводов с установкой пожарных гидрантов по ул. Почтовая - Б.Кнунянца
	28 000,00
	28 000,00
	 

	Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард" Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014-2016 годы
	1526090
	Выполнение кадастровых работ по кольцеванию наружных водопроводов с установкой пожарных гидрантов по ул. Геологов - Котельная N 14
	22 000,00
	22 000,00
	 

	Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард" Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014-2016 годы
	1526090
	Строительство гаража на 2 пожарные автомашины в п. Пельвож
	99 999,00
	0,00
	Финансирование  работ (услуг) по строительству гаража на 2 пожарные автомашины в п. Пельвож запланировано заказчиком на 2015 год

	Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард" Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014-2016 годы
	1526090
	Проведение проверки сметной стоимости по объекту "Кольцевание наружных водопроводов с установкой пожарных гидрантов ул. Гагарина - ул.Б.Кнунянца"
	15 167,52
	4 550,26
	Авансовая система финансирования. Остаток средств образовался в связи с тем, что исполнителем не выполнены работы по проверке сметной стоимости по объекту "Кольцевание наружных водопроводов с установкой пожарных гидрантов ул. Гагарина - ул.Б.Кнунянца"

	Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард" Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014-2016 годы
	1526090
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Кольцевание наружных водопроводов с установкой пожарных гидрантов ул. Гагарина - ул. Б.Кнунянца"
	214 598,80
	214 598,80
	 

	Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард" Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014-2016 годы
	1526090
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Кольцевание наружных водопроводов с установкой пожарных гидрантов ул. Геологов - Котельная N 14
	202 862,90
	60 858,87
	Авансовая система финансирования. Остаток средств образовался в связи с тем, что исполнителем не выполнены работы по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Кольцевание наружных водопроводов с установкой пожарных гидрантов ул. Геологов - Котельная N 14

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1736021
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	36 923 745,03
	36 850 540,31
	Финансирование работ осуществлено за  фактически выполненные работы, экономия в связи с контролем качества выполненных работ (оценка по критериям)

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1736023
	Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
	320 000,00
	200 000,00
	Исполнителем муниципального контракта не предоставлена документация на выполненные работы

	Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы"
	1726027
	Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Корректировка проектной документации по "Капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Комсомольская в городе Салехард" в части "Переустройства сетей тепловодоснабжения", в том числе экспертиза
	1 282 573,25
	1 282 573,25
	 

	Подпрограмма "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории МО город Салехард" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Безопасный город" на 2014 - 2016 годы"
	1218009
	Разработка проекта по модернизации и расширению системы уличного видеонаблюдения за состоянием общественного порядка
	121 037,82
	120 937,82
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности в Ямало-Ненецком автономном округе" государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Доступная среда" на 2014-2020 годы
	0427120
	Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры внутриквартирного пространства к потребностям инвалида и мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды, а также организация альтернативного формата предоставления услуг в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, в том числе по ведомству
	209 002,97
	209 002,97
	 

	Подпрограмма "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда МО город Салехард" муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды" на 2014 - 2016 годы
	1426032
	Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда
	1 422 649,91
	1 422 649,91
	 

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1757173
	Содержание, эксплуатация и модернизация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
	400 000,00
	400 000,00
	 

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1736023
	Содержание технических средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения
	930 318,95
	930 318,95
	 

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1736023
	Мероприятия по проведению конкурсов среди автотранспортных предприятий, приуроченных ко Дню работника автомобильного транспорта
	100 000,00
	99 577,00
	Экономия сложилась в связи с тем, что  фактические затраты на подготовительные меропиятия к конкурсу сформированы в меньшем размере, чем было предусмотрено при формировании бюджетной сметы.

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1736023
	Приобретение дорожных знаков
	745 255,00
	745 255,00
	 

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1736023
	Замена поврежденных дорожных знаков
	112 526,32
	106 796,54
	Финансирование работ осуществлено за  фактически выполненные работы

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1736023
	Установка недостающих инженерно-технических средств, восстановление существующего оборудования обеспечения транспортной безопасности
	487 210,53
	485 793,69
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1736023
	Установка недостающих светофорных объектов
	145 789,48
	145 789,47
	Финансирование работ осуществлено за  фактически выполненные работы

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1736023
	Диагностика, обследование, оценка состояния и поддержание в порядке моста "Факел" через реку Шайтанка
	246 526,32
	245 288,62
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1736023
	Установка знаков обратной связи с водителем
	29 994,93
	29 994,93
	 

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1736023
	Установка декоративных пешеходных ограждений
	69 425,15
	0,00
	Не предоставлена исполнительная документация на выполненные работы

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард" Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы
	1736023
	Установка светофоров транспортных светодиодных с табло обратного отсчета времени
	139 360,36
	139 360,36
	 

	Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы"
	1726027
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к речному порту в г. Салехард"
	265 620,07
	265 620,07
	 

	Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы"
	1726027
	Установка недостающих ограждений на автомобильной дороге "Салехард - Аксарка" (2,110 км - 3,75 км) и автодороге к СНТ "Удача"
	216 315,79
	214 219,39
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы"
	1726027
	Содержание внутриквартальных проездов и проходов, не вошедших в придомовые территории
	314 842,11
	313 206,91
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы"
	1726027
	ПИР объекта "Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к речному порту в г. Салехард"
	692 841,32
	692 841,32
	 

	Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы"
	1726027
	Проведение проектно-изыскательских работ объекта "Реконструкция автомобильной дороги по улице Объездная в городе Салехард"
	1 446 228,08
	1 446 228,08
	 

	Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014 - 2016 годы"
	1726027
	Проведение проектно-изыскательских работ объекта "Реконструкция автомобильных дорог по улице Арктическая и улице Губкина в городе Салехарде"
	1 242 087,15
	1 242 087,15
	 

	Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды" на 2014 - 2016 годы
	1456031
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
	7 566 265,98
	7 248 758,65
	Экономия по результатам отборов подрядных организаций на выполнение ремонтных работ, а также отказы жильцов от выполнения ремонтных работ в жилых помещениях


2. Основные направления деятельности на среднесрочную перспективу

2.1. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период.

Главной целью жилищно-коммунальной политики Администрации муниципального образования город Салехард является последовательное повышение уровня и качества жилищно-коммунального, бытового обслуживания населения, степени устойчивости и надёжности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Салехард.

Стратегия социально-экономического развития города Салехарда на 2015-2018 годы заключается в решении задачи достижения более высоких потребительских свойств предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности управления ресурсами в жилищно-коммунальном комплексе, увязки бюджетных ассигнований с конкретными количественно измеримыми результатами их использования.

В соответствии с ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 13 п. 24 Устава муниципального образования города Салехард к вопросам местного значения, относится:

-
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;

-
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

-
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

-
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

-
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Приоритетными целями, направленными на улучшение жилищно-коммунального, бытового обслуживания населения города Салехарда являются:

1) Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надёжности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Салехард;

2) Повышение качества организации ритуальных услуг;

3) Повышение качества бытового обслуживания населения;

4) Повышение качества содержания жилищного фонда.

5) Приведение в исправное состояние муниципального жилищного фонда;

6) Достижение результатов, отражающих повышение уровня благоустройства города, его санитарного состояния и эстетического вида, выражается в следующих показателях эффективности: увеличение количества детских игровых и спортивных площадок, обеспечение содержания светильников наружного освещения, обеспечение содержания улиц населенных пунктов и инженерных сооружений, обеспечение содержания газонов, увеличение площади озеленения. Помимо этого успешная реализация мероприятий предполагает ежегодное цветочное оформление скверов, парков на территории города, проведение весенних и осенних месячников по благоустройству и очистке города.

7) Решение проблемных ситуаций, связанных с функционированием систем коммунальной инфраструктуры города.

Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения на территории муниципального образования город Салехард

Одной из основных целей развития муниципального образования является обеспечение высокого уровня жизни населения и формирование облика города как столицы Ямало-Ненецкого автономного округа.

Полномочия Департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард (далее по тексту – Департамента) при достижении повышения качества жилищно-коммунальных, бытовых и ритуальных услуг, на территории муниципального образования город Салехард определяются Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования город Салехард.

Надёжность функционирования систем жизнеобеспечения муниципального образования город Салехард зависит в первую очередь от:

- формирования производственных программ на основе принципов: эффективности и результативности, с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, а также предоставление потребителям коммунальных услуг надлежащего качества;

- выполнения производственных программ в полном объёме, в том числе в части проведения ремонтных работ объектов, составляющих коммунальную инфраструктуру;

- обеспечения в полном объёме выполнение мероприятий производственных программ источниками финансирования;

- внедрения в коммунальный сектор новых технологий и энергосберегающих мероприятий;

- повышения эффективности использования имеющейся материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;

- своевременной разработки муниципальных правовых актов в сфере коммунальных услуг.

Повышение уровня благоустройства жилищного фонда

Повышение уровня благоустройства жилищного фонда муниципального образования город Салехард реализуется за счёт средств местного бюджета и внебюджетных источников (платежи собственников помещений многоквартирных домов, инвесторов).

В муниципальном образовании город Салехард имеется 926 многоквартирных жилых домов, из которых более половины многоквартирных домов требуют комплексного и выборочного капитального ремонта. Для приведения этих домов в нормативное техническое состояние требуется порядка 1 000 000 тыс. руб. Данные затраты являются «неподъёмными» ни для муниципалитета, ни для граждан-собственников помещений. Жители-собственники помещений пока не готовы вкладывать значительные суммы на производство капитального ремонта общего имущества домов, а муниципалитет не может снять с себя ответственность за содержание жилищного фонда. Поэтому проблему капитального ремонта домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов всеми участниками процесса – жителями, собственниками нежилых помещений, органами местного самоуправления, органами власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем, что проблема проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она копилась не годами, а десятилетиями и уже доросла до масштабов государственной, и не только в отдельно взятом муниципальном образовании, но и во всей России в целом.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда в городе необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках подпрограммы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда на 2014-2016 гг., обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 65 Жилищного кодекса Российской Федерации наймодатель Администрация муниципального образования город Салехард по договору социального найма обязана осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.

Так же одной из основных целей органов местного самоуправления города Салехарда в области содержания муниципального жилищного фонда является повышение качественного уровня проживания граждан на территории города.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации к полномочиям местного самоуправления относятся:

- организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда;

- организация открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано;

- установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем);

- установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом.

Повышение уровня благоустройства города

Большинство объектов благоустройства таких, как остановочные павильоны, пешеходные дорожки, зоны отдыха, уличное освещение до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции, а также выполнения комплекса работ по их содержанию.

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения города вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, развитием жилищного строительства на территории города.

Организация благоустройства территорий городского округа, использования и охраны зеленных насаждений, расположенных в границах городского округа, необходима для сохранения и повышения социально-культурного уровня населения и сохранения его здоровья, а также сохранности природы вокруг города.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард

В целях формирования обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, обеспечения оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, качественного, надёжного и доступного обеспечения наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов, решением Городской Думы муниципального образования город Салехард от 23.12.2011 № 112, утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на период до 2020 года (далее – ПКРСКИ МО г. Салехард до 2020 года).

ПКРСКИ МО г. Салехард до 2020 года определяет общее направление развития коммунальной инфраструктуры города, но требует определения приоритетности, источников финансирования и сроков реализации данных мероприятий. Данные полномочия муниципального образования осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Ранее в муниципальном образовании не было комплексных программ строительства новых и реконструкции существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

Капитальное строительство новых и реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры до принятия ПКРСКИ МО г. Салехард до 2020 года осуществлялись в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа (в основном за счет средств бюджета автономного округа) и являлось локальным решением проблем функционирования отдельных объектов коммунальной инфраструктуры города.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий подпрограммы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять решение проблемных ситуаций, связанных с функционированием систем коммунальной инфраструктуры города.

Такой подход позволит решить масштабные задачи межотраслевого и межведомственного характера, реализация которых требует продолжительного времени и значительного финансирования.

Большая стоимость капиталовложений требует взвешенного решения о приоритетности реализации мероприятий ПКРСКИ МО г. Салехард до 2020 года и не может быть решена без привлечения внебюджетных источников финансирования.

Привлечение частных инвестиций требует чёткого понимания инвестором механизма возврата финансовых средств и одновременно не должно существенно повлиять на увеличение тарифов на коммунальные ресурсы – они должны оставаться доступными, в том числе для населения.

Решения по вопросам развития (капитальное строительство новых и реконструкция существующих объектов) коммунальной инфраструктуры при отсутствии программно-целевого метода будут носить несогласованный характер по срокам и объёмам финансирования.

В настоящее время разработана и утверждена одна инвестиционная программа по электроснабжению города Салехарда. После утверждения отсутствующих схем развития ресурсоснабжения появится возможность выдачи технических заданий для разработки инвестиционных программ предприятий для электроснабжения (корректировка), водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения города.

В целях обеспечения основных направлений деятельности департаментом разработана муниципальная  программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды» на 2017-2020 годы (находится на согласовании).

2.2. Экономика муниципального образования неразрывно связана с функционированием транспортного комплекса, обеспечивающего производственные, внутриобластные и межрегиональные связи, сферу обращения товаров и услуг в удовлетворении населения в перемещении. Транспортная инфраструктура муниципального образования представлена  авиа  и автомобильным транспортом.

Перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом в муниципальном образовании осуществляет муниципальное автотранспортное предприятие, а также частные такси. На территории муниципального образования курсируют 37 муниципальных автобусов, в том числе 11 среднего класса и 26 большего класса.

Приоритетными целями по развитию транспортного обслуживания населения города Салехарда являются:

- развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Салехард для обеспечения потребностей экономики и населения города в перевозках грузов и людей;

- повышение безопасности дорожного движения и грузопассажирских перевозок на территории города.

В настоящее время улично-дорожная сеть муниципального образования город Салехард и транспортный комплекс являются важнейшими элементами транспортной инфраструктуры и экономики города. Их эффективное функционирование и устойчивое развитие, являются необходимым условием повышения уровня и улучшения условий жизни населения. Динамичное социально-экономическое и градостроительное развитие города за последние годы ведёт к существенному повышению транспортной активности жителей.

В свою очередь пропускная способность и состояние сложившейся сети городских автодорог, качество дворовых проездов, не в полной мере отвечают потребностям жителей города и ежегодному приросту автомобильного транспорта (5%-7%). А состояние дорожно-коммунальной техники и пассажирских автобусов муниципальных предприятий не отвечают постоянно растущим требованиям,  предъявляемым к качеству содержания окружной столицы и обеспечению транспортного обслуживания населения. 

Ежегодно проводимые мероприятия по развитию сети городских улиц и дорог, благоустройству дворовых территорий, повышению безопасности дорожного движения и обновлению парка муниципальных автобусов дают свои результаты. Так за период действия муниципальных программ в указанной сфере выполнены работы по ремонту более 220 000 метров квадратных городских дорог и улиц, приобретены и используются на муниципальных автобусных маршрутах 5 новых автобусов.

Однако, несмотря на проделанную работу в городской транспортной инфраструктуре всё ещё имеются недостатки, требующие оперативного и всестороннего рассмотрения со стороны органов местного самоуправления.

Например, на улично-дорожной сети есть объекты, состояние которых можно уже смело оценивать как неудовлетворительное (ул. Комсомольская). Количество пассажиров ежегодно перевозимых муниципальным автотранспортным предприятием по – прежнему оставляет желать лучшего. 

Несмотря на проводимые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения по итогам 2012 года произошло увеличение на 49 % количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на 40% увеличилось количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по отношению к 2011 году. В целях повышения безопасности дорожного движения необходимо обустройство в соответствии с «Проектом организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Салехард» более 2000 м.п. декоративных пешеходных ограждений. Установка недостающих технических средств организации дорожного движения.

Непринятие своевременных мер, по повышению транспортно-эксплуатационного состояния сети городских дорог, ремонту дворовых проездов, повышению безопасности дорожного движения и улучшению транспортного обслуживания населения может негативно отразиться в дальнейшем на всей транспортной инфраструктуре города.

Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Данная проблема также актуальна и для муниципального образования город Салехард.

Не смотря на положительную динамику показателей аварийности за время действия муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард в 2007-2012 годах», проблема аварийности на дорогах и улицах города сохраняет свою актуальность и остроту, достигнутые показатели не являются стабильными.

За прошедшие пять лет на улицах города произошло 297 учётных дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек и пострадало 392 человека. Число людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, продолжает расти в связи с устойчивым ростом автомобилизации.

Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП) на территории города Салехарда по итогам 2011 года снизилось на 21 процент к уровню 2007 года, количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 15 процентов, число погибших в ДТП на дорогах города в 2011 году осталось на уровне 2007 года. Однако в 2012 году зафиксирован значительный рост аварийности, в том числе на 49% числа ДТП с пострадавшими и на 40% количества погибших в ДТП. На 41 % увеличилось число пострадавших в результате ДТП по отношению к 2011 году.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- критическая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяжённостью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Так с 2011 года количество автотранспорта на территории города увеличилось на 13,5% с 16171 ед. до 18320 ед. (по состоянию на 01.05.2013). 

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, и обеспечения снижения её показателей до уровня развитых стран мира необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их финансирование.

Развитие улично-дорожной сети города Салехарда
Улично-дорожная сеть является одним из важнейших элементов городской инфраструктуры, а уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от качества её состояния.

На сегодняшний день город Салехард имеет исторически сложившуюся улично-дорожную сеть (далее - УДС) с плотной застройкой. Общая протяжённость автомобильных дорог по состоянию на 01.01.2013г, улиц и объектов УДС составляет 98,829 км, из них 66,855 км - с усовершенствованным покрытием, что составляет 67,6% от общей протяжённости.

Следует отметить, что на пропускную способность УДС и скорость движения транспортных средств в условиях города оказывают воздействие большое количество факторов, основными из которых являются: природно-климатические условия; геометрические параметры улиц, эксплуатационное состояние, условия для движения транспорта и другие. А нынешнее состояние улично-дорожной сети города не в полной мере отвечает потребностям жителей города и ежегодному приросту автомобильного транспорта.

Проведённое в 2012 году обследование геометрических параметров УДС города и интенсивности транспортных потоков показало, что участки, на которых значение коэффициента загрузки, характеризующего соответствие ширины проезжей части реальным параметрам регулирования и косвенно характеризует возможный скоростной режим и уровень безопасности, является критичным - составляют более 40% в общей протяжённости городских улиц и дорог. 

Качество дорожных покрытий многих улиц не соответствует эксплуатационным требованиям. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Практически на всех улицах требуется ремонт дорожного полотна, устранение дефектов проезжей части, ремонт и устройство ливневой канализации. Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными темпами. 

Благодаря реализации в 2011-2012 годах мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети города Салехарда» на 2011-2013 годы, отремонтировано 15 км улично-дорожной сети, общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составила более 142 тыс. метров квадратных.

Развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Салехард
Транспортный комплекс - важнейшая составная часть производственной инфраструктуры города. Главной целью функционирования и развития транспортной системы города является гарантированное и качественное обеспечение потребностей населения в перевозках пассажиров и грузов.

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, является важным инструментом достижения социальных, экономических и других целей, обеспечивая повышение качества жизни людей. 

Развитие транспортного комплекса муниципального образования город Салехард становится в настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности Администрации муниципального образования город Салехард. Несмотря на благоприятные тенденции развития всей транспортной системы муниципального образования, существует потребность и возможность перспективного развития транспортного комплекса с учётом существующих потребностей.

По-прежнему не в полной мере решена проблема обеспечения транспортной доступности отдельных частей города. Особенно это характерно для посёлка Пельвож, обеспечение транспортного обслуживания, населения которого возможно только водным транспортом в период с июня по октябрь, и вездеходной техникой в оставшийся период.

 Для повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечения эффективного использования подвижного состава автотранспортные предприятия и организации периодически обследуют пассажиропотоки на всей маршрутной сети города, своевременно необходимо компенсировать выпадающие доходы от оказания услуг населению городским транспортом. На основании предоставленной информации по изучению пассажиропотока, можно сделать вывод, что эксплуатация автобусов большого и среднего класса в период предобеденного времени и в вечернее время наименее эффективна, что отражается в увеличении затрат транспортных предприятий.

Для рационального использования парка подвижного состава, необходимо обеспечение муниципального автотранспортного предприятия более экономичным парком подвижного состава и проведение работ по замене автобусов большего класса с высокой степенью амортизационного износа, на автобусы среднего и малого класса с улучшенной экологической обстановкой, в том числе работающих на газомоторном топливе. 

На сегодняшний день количество автотранспорта муниципальных предприятий, работающего на газомоторном топливе, колеблется от 10% до 50% от их общего количества.  

Приобретение и установка газомоторного оборудования на муниципальный транспорт способствует сокращению расходов на его содержание.

Однако на сегодняшний день на территории муниципального образования город Салехард существует ряд проблем, из-за которых  использование муниципальными предприятиями газомоторного оборудования остаётся на невысоком уровне, а именно:

- отсутствие высококлассных специалистов по установке, обслуживанию и ремонту газомоторного оборудования;

- отсутствие специализированного пункта (станции) занимающегося переосвидетельствованием газовых баллонов и испытанием топливных систем газобаллонных автомобилей;

- недостаточно развитая сеть газозаправочных станций.

Решение данных проблем на сегодняшний день исключительно за счёт средств городского бюджета не представляется возможным, предложения по инвестированию данной сферы со стороны коммерческих структур отсутствуют, что говорит о необходимости привлечения финансирования из бюджетов всех уровней. 

В случае выделения дополнительного финансирования, в том числе из бюджета МО г.Салехард, для организации мероприятий по установке на муниципальный транспорт газомоторного оборудования, рекомендуется дополнить перечень мероприятий подпрограммы мероприятием «Приобретение и установка газомоторного оборудования для муниципального автотранспорта».
В целях обеспечения основных направлений деятельности департаментом разработана муниципальная  программа ««Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы», утверждённая постановлением Администрации города Салехарда от 24 декабря 2014 года № 530.

2.2. Характеристика целевого состояния (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Одной из основных целей развития муниципального образования является обеспечение высокого уровня жизни населения и формирование облика города как столицы Ямало-Ненецкого автономного округа.

Полномочия Департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард  при достижении повышения качества жилищно-коммунальных, бытовых и ритуальных услуг, на территории муниципального образования город Салехард определяются Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования город Салехард.

Надёжность функционирования систем жизнеобеспечения муниципального образования город Салехард зависит в первую очередь от:

- формирования производственных программ на основе принципов: эффективности и результативности, с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, а также предоставление потребителям коммунальных услуг надлежащего качества;

- выполнения производственных программ в полном объёме, в том числе в части проведения ремонтных работ объектов, составляющих коммунальную инфраструктуру;

- обеспечения в полном объёме выполнение мероприятий производственных программ источниками финансирования;

- внедрения в коммунальный сектор новых технологий и энергосберегающих мероприятий;

- повышения эффективности использования имеющейся материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;

- своевременной разработки муниципальных правовых актов в сфере коммунальных услуг.

2.3. Сроки достижения установленных приоритетов и целей, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей.

Этапы достижения целей:

1 этап – 2014-2016 годы;

2 этап – 2017-2020 годы.

В приложениях к докладу приводятся:

а) показатели достижения целей и решения задач программ, реализуемых субъектом бюджетного планирования муниципального образования город Салехард, согласно приложению № 1 к настоящему Докладу;

б) распределение ассигнований городского бюджета, администрируемых субъектом бюджетного планирования муниципального образования город Салехард, включая подведомственные ему учреждения, по программам и непрограммной части расходов согласно приложению № 2 к настоящему Докладу.

Начальник департамента                                                                                                     С.В. Ткачёв

Приложение N 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Салехард
	ПОКАЗАТЕЛИ

	достижения целей и решения задач мероприятий государственных программ ЯНАО, подпрограмм государственных программ ЯНАО, муниципальных программ муниципального образования город Салехард и подпрограмм муниципальных программ город Салехард, реализуемых субъектом бюджетного планирования муниципального образования город Салехард
	

	Показатель (наименование)     
	Единица измерения
	 Отчетный 2014 год 
	Текущий 2015  год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	Достижение целевого значения показателя

	
	
	план
	факт
	 %  выполнения
	план
	план
	план
	план
	целевое значение
	год достижения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 

	Государственная программа ЯНАО, подпрограмма государственной программы ЯНАО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 год

	Количество многоквартирных домов, участвующих в программе
	ед.
	6
	6
	100,00
	4
	11
	9
	3
	6
	2014

	Общая площадь многоквартирных домов, участвующих в программе
	кв.м.
	4486,8
	4486,8
	100,00
	2156,4
	11629,7
	6154,8
	3112,2
	4486,8
	2014

	Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, участвующих в программе
	тыс. руб.
	29579,5
	29579,5
	100,00
	31267,8
	235 005,02
	114704,9
	21587,7
	29579,5
	2014

	Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения программы
	чел.
	265
	265
	100,00
	74
	637
	350
	159
	265
	2014

	Доля многоквартирных домов, участвующих в программе от общего количества многоквартирных домов
	ед.
	0,68
	0,68
	100,00
	0,45
	1,24
	1,01
	0,34
	0,675675676
	2014

	Государственная программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Безопасный регион" на 2014 - 2020 годы" от 25 декабря 2013 г. N 1136-П

	Не установлены показатели эффективности по мероприятиям департамента
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы" Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 N 1124-П 

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе"

	Не установлены показатели эффективности по мероприятиям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качаственными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы"

	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"

	Не установлены показатели эффективности по мероприятиям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Доступная среда на 2014 - 2020 годы". Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности и социальная интеграция инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе"

	Не установлены показатели эффективности по мероприятиям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Муниципальная программа М/О город Салехард (подпрограмма муниципальной программы М/О г. Салехард), по которой субъект бюджетного планирования является ответственным исполнителем
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014 - 2016 годы                                                                                                                                                               Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2017 - 2020 годы

	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
	Ед.
	87
	62
	140,32
	86
	84
	80
	80
	80
	2017 год

	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	%
	18,1
	18,1
	100
	18,1
	18,1
	18,2
	18,2
	18,2
	2017 год

	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда" 

	Количество пассажиров, перевезенных по маршрутам «Салехард - Пельвож – Салехард», «Пельвож - Катравож – Пельвож»
	Чел.
	180
	180
	100%
	180
	180
	индикатор изменен
	2017 год

	Количество пассажиров, перевезенных муниципальным транспортом на муниципальных автобусных маршрутах
	Тыс. чел.
	1 150
	1 064,52
	92,57%
	1200
	1250
	1250
	1250
	1250
	2016 год

	Количество грузо-пассажирских рейсов по  маршрутам «Салехард - Пельвож – Салехард», «Пельвож - Катравож – Пельвож»
	Ед.
	0
	0
	0,00%
	0
	0
	4
	4
	4
	2017 год

	Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда"

	Доля улично-дорожной сети города, приведенная в соответствие с требованием нормативных документов от общей площади улично-дорожной сети, требующей ремонта
	%
	20
	87,1
	435,5
	20
	20
	20
	20
	20
	с 2014 года

	 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард"

	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	Чел.
	7
	3
	233,30%
	7
	6
	8
	8
	8
	2017 год

	Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
	Чел.
	116
	85
	136,47
	114
	111
	 
	 
	111
	2016 год

	Доля протяженностиулично-дорожной сети, в отношении которой осуществляется круглогодичное содержание
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	100
	100
	2017 год

	Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды» на 2014-2016 годы» 

	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (уменьшение количества обращений граждан по вопросу некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг)
	%
	95
	100
	105
	90
	85
	 
	 
	85
	2016 год

	Отношение количества муниципальных квартир, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств по капитальному ремонту и удовлетворяют современным нормам по безопасности и энергоэффективности, к общему количеству муниципального жилого фонда
	%
	0,07
	0,101
	143,9
	0,15
	0,22
	 
	 
	0,22
	2016 год

	Обеспечение содержание объектов благоустройства города, % от общего числа
	%
	90
	10,35
	11,5
	95
	100
	 
	 
	100
	2016 год

	Разработка схем ресурсоснабжения муниципального образования город Салехард
	Ед.
	5
	5
	100,0
	0
	0
	 
	 
	0
	2015 год

	Отношение количества многоквартирных домов, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств по капитальному ремонту и удовлетворяют современным нормам по безопасности и энергоэффективности, к общему количеству многоквартирных домов
	%
	0,81
	0,920
	113,6
	1,26
	1,55
	 
	 
	1,55
	2016 год

	ПОДПРОГРАММА "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014гг. " 

	Общая площадь муниципальных квартир, отремонтированных в рамках подпрограммы к 2016 году (0,07 %)
	кв. м
	164
	164
	100%
	400
	600
	 
	 
	20,00
	2015 год

	Количество квартир муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт
	ед.
	4
	4
	100%
	8
	12
	 
	 
	20,00
	2015 год

	ПОДПРОГРАММА "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования город Салехард" на 2012 - 2014гг. " 

	Количество многоквартирных домов, отремонтированных в рамках подпрограммы
	шт.
	11
	12
	109%
	17
	21
	 
	 
	40,00
	2015 год

	Подпрограмма "Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории МО г.Салехард"

	1.1.1. Снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
	%
	2
	2
	100%
	2
	2
	 
	 
	2,00
	2015 год

	1.1.2. Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
	%
	2
	2
	100%
	2
	2
	 
	 
	2,00
	2015 год

	1.1.3. Количество аварий на водопроводных сетях не более 2 ед./100 км
	ед./100 км
	2
	0
	100%
	2
	2
	 
	 
	2,00
	2015 год

	1.1.4. Количество аварий на канализационных сетях не более 2 ед./100 км
	ед./100 км
	2
	0
	100%
	2
	2
	 
	 
	2,00
	2015 год

	1.1.5. Количество аварий на паровых и тепловых сетях не более 2 ед./100 км
	ед./100 км
	2
	0
	100%
	2
	2
	 
	 
	2,00
	2015 год

	1.2.1. Снижение количества обращений граждан в администрацию города по вопросу качества оказываемых коммунальных услуг
	ед.
	3
	0
	100%
	3
	3
	 
	 
	3,00
	2015 год

	1.3.1. Увеличение уровня возмещения населением затрат на предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
	%
	3
	-3,16
	-105,30%
	3
	3
	 
	 
	3,00
	2015 год

	1.3.2. Снижение доли убыточных организаций коммунального хозяйства
	ед.
	1
	0
	0%
	1
	1
	 
	 
	1,00
	2015 год

	1.3.3. Снижение объема просроченной кредиторской задолженности предприятий
	%
	30
	2,73
	9,10%
	30
	30
	 
	 
	30,00
	2015 год

	1.3.4. Снижение объема просроченной дебиторской задолженности предприятий
	%
	40
	-12
	0%
	40
	40
	 
	 
	40,00
	2015 год

	2.1.1. Количество обоснованных обращений граждан в администрацию города по вопросу качества оказываемых ритуальных услуг не более 2 ед.
	ед.
	2
	0
	100%
	2
	2
	 
	 
	2,00
	2015 год

	3.1.1. Количество обоснованных обращений граждан в Администрацию города по вопросу качества оказываемых бытовых услуг не более 2 ед.
	ед.
	2
	0
	100%
	2
	2
	 
	 
	2,00
	2015 год

	4.1.1. Установление платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в случаях, установленных законодательством
	кол-во
	1
	1
	100%
	1
	1
	 
	 
	1,00
	2015 год

	4.1.2. Установление размера платы за содержание и ремонт жилья в случаях, установленных законодательством
	кол-во
	1
	1
	100%
	1
	1
	 
	 
	1,00
	2015 год

	4.1.3. Изменение уровня физического износа муниципального жилищного фонда
	кол-во
	10
	23
	230%
	10
	10
	 
	 
	10,00
	2015 год

	4.1.4. Снижение количества обращений граждан в Администрацию города по вопросу качества оказываемых жилищных услуг
	ед.
	3
	3
	100%
	3
	3
	 
	 
	3,00
	2015 год

	4.2.2. Организация открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано
	%
	100
	100
	100%
	100
	100
	 
	 
	100,00
	2015 год

	Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории города Салехарда"

	Обеспечение содержания светильников наружного освещения, не менее
	шт.
	3692
	3303
	89,46%
	3692
	3692
	 
	 
	3692
	2015

	Обеспечение содержания улиц населенных пунктов и инженерных сооружений, не менее
	км
	66,82
	0,697
	1,04%
	66,82
	66,82
	 
	 
	0,697
	2015

	Обеспечение содержания газонов, не менее
	тыс. кв. м
	92,156
	19,882
	21,57%
	92,156
	92,156
	 
	 
	19,882
	2015

	Обеспечение содержания мест захоронения, не менее
	шт.
	3
	3
	100%
	3
	3
	 
	 
	3
	2015

	Обеспечение содержания общегородских земель и объектов социально-культурного назначения, не менее
	тыс. кв. м
	200,144
	99,308
	49,62
	200,144
	200,144
	 
	 
	99,308
	2015

	Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард"

	Износ систем электроснабжения
	%
	55,1
	36,64
	66%
	47
	43,5
	 
	 
	43,5
	2016 год

	Износ систем теплоснабжения
	%
	55,5
	59,41
	107%
	38,6
	38
	 
	 
	38
	2016 год

	Износ систем водоснабжения
	%
	65,23
	57,46
	88%
	61,49
	61,23
	 
	 
	61,23
	2016 год

	Износ систем водоотведения
	%
	64,5
	39,95
	62%
	57,4
	55,4
	 
	 
	55,4
	2016 год

	Износ систем газоснабжения
	%
	33
	11,31
	34%
	34,4
	33,2
	 
	 
	33,2
	2016 год

	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

	Укомплектованность кадрами
	%
	100
	90
	90%
	100
	100
	 
	 
	100
	2016 год

	Доля муниципальных служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет
	%
	70
	90
	129
	80
	90
	 
	 
	90
	2016 год

	Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества подготовленных проектов
	%
	100
	100
	100%
	100
	100
	 
	 
	100
	2016 год

	Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа подготовленных проектов договоров, соглашений
	%
	100
	100
	100%
	100
	100
	 
	 
	100
	2016 год

	Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента, подведомственного учреждения МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика»
	%
	100
	100
	100%
	100
	100
	 
	 
	100
	2016 год

	Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений
	%
	100
	100
	100%
	100
	100
	 
	 
	100
	2016 год

	Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств).
	%
	60
	 
	 
	80
	95
	 
	 
	95
	2016 год

	Оценка качества оказания муниципальных услуг
	%
	0,7
	1
	143%
	0,8
	0,9
	 
	 
	0,9
	2016 год

	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде» на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года

	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	 % 
	     100,00   
	    100,00   
	  100,00   
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	2014

	доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	 % 
	       75,00   
	      64,66   
	    86,22   
	80,00
	85,00
	90,00
	100,00
	85,00
	2016

	доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	 % 
	       70,00   
	      68,28   
	    97,55   
	75,00
	80,00
	85,00
	90,00
	75,00
	2015

	доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	 % 
	     100,00   
	    100,00   
	  100,00   
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	2014

	доля объёма природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
	 % 
	     100,00   
	      98,00   
	    98,00   
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	2016

	доля объёма энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объёме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	 % 
	         2,42   
	      10,44   
	  431,49   
	3,83
	4,26
	4,73
	5,26
	4,26
	2016

	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе:
	0
	            -     
	            -     
	         -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади);
	Гкал/кв. м
	         0,23   
	        0,16   
	  141,58   
	0,22
	0,22
	0,21
	0,21
	0,21
	2017

	удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)
	куб. м/ чел. 
	       26,47   
	      22,84   
	  115,92   
	26,34
	26,21
	26,07
	25,94
	26,34
	2015

	удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)
	куб. м/ чел. 
	            -     
	            -     
	         -     
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)
	кВт*ч/чел.
	  2 782,12   
	 3 703,59   
	    75,12   
	2 726,48
	2 712,85
	2 699,29
	2 685,79
	2 726,48
	2 015,00

	удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)
	куб. м/ чел. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
	 шт. 
	       16,00   
	0,00
	0,00
	20,00
	24,00
	29,00
	39,00
	20,00
	2015

	отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объёму финансирования муниципальной программы
	%
	         3,05   
	0,00
	0,00
	2,99
	2,93
	2,87
	2,82
	2,99
	2015

	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	0
	            -     
	            -     
	         -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)
	кВт*ч/кв.м
	       68,44   
	      75,62   
	    90,51   
	67,07
	65,73
	64,41
	63,13
	67,07
	2015

	удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв. м
	         0,02   
	        0,03   
	    77,55   
	-0,03
	0,00
	-0,03
	0,00
	0,00
	2016

	удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)
	куб. м/ чел. 
	         2,80   
	        3,67   
	    76,22   
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2,80
	2014

	удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)
	куб. м/ чел. 
	            -     
	            -     
	         -     
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)
	куб. м/ кв.м. 
	         0,00   
	            -     
	         -     
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	2015

	удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)
	т.у.т./кв.м
	         0,03   
	        0,06   
	      0,03   
	0,0252
	0,0245
	0,0237
	0,023
	0,0245
	2016

	удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя)
	куб. м/ чел. в год 
	         0,33   
	        0,33   
	         -     
	0,332
	0,331
	0,331
	0,33
	0,331
	2016

	 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	0
	            -     
	            -     
	         -     
	 
	 
	 
	 
	
	 

	удельный расход топлива на выработку электрической энергии на тепловых электростанциях
	гр у.т./кВт*ч 
	     243,00   
	    241,00   
	  100,83   
	0
	0
	0
	0
	0
	2015

	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	кг у.т./Гкал
	     143,55   
	    143,61   
	    99,96   
	0
	0
	0
	0
	0
	2015

	удельный расход электрической энергии, используемой при передаче по тепловым сетям
	кВт*ч/ Гкал
	       39,75   
	      39,35   
	  101,03   
	-0,42
	-0,42
	-0,41
	-0,41
	-0,42
	2015

	доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объёме переданной тепловой энергии
	%
	         0,17   
	        0,19   
	    91,50   
	-0,6
	-0,59
	-0,58
	-0,58
	-0,6
	2015

	доля потерь воды при ее передаче в общем объёме переданной воды
	%
	       23,78   
	      28,24   
	    84,20   
	-4,17
	-4,13
	-4,09
	-4,05
	-4,17
	2015

	удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
	кВт*ч/м.куб.
	         1,64   
	        1,62   
	  101,33   
	0
	0
	-0,01
	-0,01
	0
	2015

	удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
	кВт*ч/м.куб.
	         1,58   
	        1,58   
	    99,80   
	1,57
	1,56
	1,56
	1,56
	1,57
	2015

	удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещённости, соответствующим установленным нормативам) в мес.
	кВт*ч/м2
	         0,24   
	        0,24   
	    98,89   
	0,23
	0,22
	0,22
	0,21
	0,23
	2015

	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
	0
	            -     
	            -     
	         -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	         1,00   
	        1,00   
	  100,00   
	5,50
	6,05
	6,66
	7,32
	6,66
	2017

	количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
	ед.
	         1,00   
	        1,00   
	  100,00   
	39,93
	43,92
	48,32
	53,15
	48,32
	2017

	количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	       70,00   
	      60,00   
	    85,71   
	39,93
	43,92
	48,32
	53,15
	48,32
	2017

	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	2017

	количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	2017

	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	2018

	Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определённые органом местного самоуправления при разработке муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2015

	Доля разработанных энергетических паспортов муниципальными предприятиями к общему количеству муниципальных предприятий
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	2015

	Муниципальная программа М/О город Салехард (подпрограмма муниципальной программы М/О г. Салехард), по которой субъект бюджетного планирования является соисполнителем
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014 - 2016 годы

	Не установлены показатели эффективности по мероприятиям департамента
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Доступная среда" на 2014 - 2016 годы. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности в автономном округе"                                                                                                                                                                                                                                                                          Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» на 2017-2020 годы

	Удельный вес инвалидов, которым предоставлены услуги по адаптации внутриквартирного пространства к их потребностям, а также мест общего пользования в домах, где они проживают, от общего числа инвалидов, обратившихся за предоставлением услуги
	%
	100
	100
	100%
	100
	100
	100
	100
	100
	2015 год

	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2014-2016 годы. Подпрограмма "Улучшение условий и охрана труда в муниципальном образовании город Салехард"

	Доля работников, прошедших обучение по охране труда в специализированных организациях, к планируемой их численности в отчетном периоде
	%
	100
	100
	100%
	100
	100
	 
	 
	100
	2015 год

	Доля работников, прошедших медицинское освидетельствование (диспансеризацию), в общей численности работников, подлежащих обязательным периодическим медицинским осмотрам (диспансеризации) в отчетном периоде
	%
	100
	100
	100%
	100
	100
	100
	100
	100
	2015 год

	Муниципальная программа "Экономическое развитие города" на 2014 - 2016 годы" Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Салехард"

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках подпрограммы
	 
	6
	0
	0
	10
	10
	 
	 
	 
	 


Приложение 2

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Салехард

	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

	ассигнований городского бюджета, администрируемых субъектом бюджетного планирования муниципального образования город Салехард, по государственным программам ЯНАО, подпрограммам государственных программ ЯНАО, муниципальным программам муниципального образования город Салехард, подпрограммам муниципальных программ муниципального образования город Салехард и непрограммным направлениям деятельности

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	рубли

	№ п/п
	      Наименование      
	 Код бюджетной классификации Российской Федерации
	 Отчетный 2014 год 
	Текущий 2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	план 
	факт
	 %  исполнения 
	оценка
	план 
	план 
	план 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Государственная программа ЯНАО, подпрограмма государственной программы ЯНАО
	932 000 0000000 000 000
	1 533 185 002,97
	1 515 449 957,55
	99%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы"
	932 000 0620000 000 000
	1 532 576 000,00
	1 514 840 954,58
	99%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.
	Подпрограмма "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"
	932 0113 0627595 244 226
	40 000,00
	39 278,00
	98%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 0627595 244 310
	2 734 091,40
	2 021 802,07
	74%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	9320113 0627595 244 310
	614 908,60
	491 596,00
	80%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0409 0627160 244 225
	10 612 000,00
	10 611 415,12
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0409 0627160 244 226
	18 208 000,00
	18 099 382,49
	99%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0409 0627145 244 225
	109 199 000,00
	109 163 129,55
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 0627147 810 241
	40 197 452,67
	40 197 452,67
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 0627147 810 242
	50 499 547,33
	50 499 547,33
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 0627130 810 242
	681 000,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 0627156 243 225
	1 681 000,00
	1 680 766,18
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 0627160 244 226
	19 950 000,00
	19 950 000,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 0627132 810 241
	32 897 000,00
	29 906 157,64
	91%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 0627594 810 241
	31 062 000,00
	31 062 000,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 0627592 810 241
	489 213 270,00
	489 213 270,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 0627592 810 242
	759 730,00
	737 699,97
	97%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 0627593 810 241
	200 928 000,00
	200 928 000,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 0627591 810 241
	376 752 000,00
	376 752 000,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 0627594 810 242
	47 325 000,00
	46 169 232,96
	98%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 0627160 244 223
	682 000,00
	531 582,18
	78%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 0627160 244 225
	22 076 000,00
	22 056 491,98
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 0627160 244 226
	32 566 000,00
	32 158 371,73
	99%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 0627134 244 223
	19 934 000,00
	15 660 731,38
	79%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами"
	932 0501 0637144 810 241
	12 772 155,37
	7 744 222,23
	61%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 0637144 630 242
	11 191 844,63
	9 166 825,10
	82%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы"
	932 0400 1700000 000 000
	400 000,00
	400 000,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.
	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе"
	932 0409 1757173 244 225
	400 000,00
	400 000,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Доступная среда на 2014-2020 годы"
	932 1000 0400000 000 000
	209 002,97
	209 002,97
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.
	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности в Ямало-Ненецком автономном округе"
	932 1006 0427120 244 225
	209 002,97
	209 002,97
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Муниципальная программа М/О город Салехард (подпрограмма муниципальной программы М/О г. Салехард), по которой субъект бюджетного планирования является ответственным исполнителем
	932 0000 0000000 000 000
	389 663 822,78
	384 693 835,81
	99%
	726 607 000,00
	677 631 000,00
	677 631 000,00
	261 394 000,00

	2.1.
	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014 - 2016 годы                                                                                     
	932 0400 1700000 000 000
	104 302 302,52
	104 027 099,64
	100%
	276 456 000,00
	274 331 000,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.
	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Салехард"
	932 0408 1716011 810 241
	58 290 836,46
	58 290 803,18
	100%
	67 730 000,00
	67 730 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0408 1716012 244 222
	300 806,22
	300 805,42
	100%
	600 000,00
	600 000,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард"
	932 0409 1736021 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	10 188 000,00
	10 188 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0409 1736023 244 225
	38 420 590,30
	38 226 147,88
	99%
	82 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0409 1736023 244 226
	999 306,77
	922 734,99
	92%
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0409 1736023 244 290
	85 000,00
	84 577,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0409 1736023 244 310
	745 255,00
	745 255,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0409 1737145 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	193 566 000,00
	193 566 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0409 1737145 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	1 543 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда"
	932 0409 1726025 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	2 247 000,00
	2 247 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0409 1726027 244 225
	314 842,11
	313 206,91
	99%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0409 1726027 244 226
	4 452 824,34
	4 450 727,94
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0409 1726027 831 290
	692 841,32
	692 841,32
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017 - 2020 годы                                                                                     
	 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	274 331 000,00
	80 765 000,00

	2.2.1.
	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Салехард"
	932 0408 1716011 810 241
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	67 730 000,00
	67 730 000,00

	
	
	932 0408 1716012 244 222
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	600 000,00
	600 000,00

	2.2.2.
	Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда"
	932 0409 1726025 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	2 247 000,00
	2 247 000,00

	2.2.3.
	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард"
	932 0409 1736021 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	10 188 000,00
	10 188 000,00

	
	
	932 0409 1737145 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	193 566 000,00
	0,00

	2.3.
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды» на 2014-2016 годы»
	932 0000 1400000 000 000
	285 361 520,26
	280 666 736,17
	98%
	450 151 000,00
	403 300 000,00
	0,00
	0,00

	2.3.1.
	Подпрограмма "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования город Салехард"
	932 0501 1426032 243 225
	1 422 649,91
	1 422 649,91
	100%
	1 361 000,00
	1 361 000,00
	0,00
	0,00

	2.3.2.
	Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования город Салехард"
	932 0501 1456031 810 241
	580 485,43
	373 540,20
	64%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 1456031 630 242
	3 559 198,17
	3 448 636,07
	97%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 1456031 831 290
	3 426 582,38
	3 426 582,38
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.3.
	Подпрограмма "Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования г. Салехард"
	932 0501 1416053 244 225
	1 332 900,25
	1 143 331,53
	86%
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 1416053 244 226
	198 641,40
	113 195,47
	57%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 1416053 831 290
	1 120 444,89
	1 120 444,89
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 1416057 810 241
	1 905 679,00
	1 905 679,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 1416057 810 242
	907 776,76
	857 462,57
	94%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 1416055 810 241
	3 764 841,71
	2 425 282,61
	64%
	2 213 910,00
	2 213 910,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 1416055 810 242
	5 128 321,83
	4 449 489,67
	87%
	2 886 090,00
	2 886 090,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 1416051 810 242
	143 000,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 1417147 810 241
	0,00
	0,00
	0%
	42 067 328,70
	42 067 328,70
	0,00
	0,00

	
	
	932 0501 1417147 810 242
	0,00
	0,00
	0%
	54 839 671,30
	54 839 671,30
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 1416056 810 241
	6 172 524,62
	5 938 630,81
	96%
	2 277 000,00
	2 277 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 1416058 810 241
	3 280 960,92
	3 280 960,92
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 1416058 810 242
	431 201,39
	297 065,21
	69%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 1416058 831 290
	8 938,85
	8 938,85
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 1416059 810 241
	470 059,26
	364 210,40
	77%
	665 000,00
	665 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0502 1417132 810 241
	0,00
	0,00
	0%
	55 885 000,00
	55 885 000,00
	0,00
	0,00

	2.3.4.
	Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард"
	932 0502 1446054 244 226
	1 097 169,00
	1 097 169,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.5.
	Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории города Салехарда"
	932 0503 1436041 244 223
	1 076 894,74
	841 534,51
	78%
	2 713 000,00
	2 250 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1436041 244 225
	589 610,65
	583 994,47
	99%
	7 330 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1436042 244 223
	7 053 964,80
	7 003 773,77
	99%
	1 346 000,00
	472 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1436042 244 225
	5 524 000,00
	5 524 000,00
	100%
	2 075 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1436043 244 226
	5 133 159,18
	5 132 416,15
	100%
	502 000,00
	502 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1436044 244 223
	43 348,49
	43 348,49
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1436044 244 225
	1 577 334,37
	1 577 334,37
	100%
	578 000,00
	96 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1436045 244 223
	4 797 054,72
	4 352 127,42
	91%
	144 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1436045 244 225
	17 169 153,84
	17 083 943,56
	100%
	7 999 000,00
	358 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1436045 244 226
	23 227 395,43
	23 185 167,04
	100%
	9 714 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1436045 244 310
	1 537 542,09
	1 537 392,09
	100%
	3 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1437134 244 223
	0,00
	0,00
	0%
	23 593 000,00
	23 593 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1437134 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	36 754 000,00
	36 754 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0503 1437134 244 226
	0,00
	0,00
	0%
	9 532 000,00
	9 532 000,00
	0,00
	0,00

	2.3.6.
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
	932 0113 14Д1104 121 211
	23 146 716,35
	23 146 164,28
	100%
	22 152 000,00
	22 152 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1104 121 213
	3 698 059,37
	3 698 059,37
	100%
	2 776 000,00
	2 776 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1104 122 212
	304 595,62
	298 195,62
	98%
	299 000,00
	299 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1104 122 226
	4 000,00
	3 680,00
	92%
	41 000,00
	41 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1104 244 221
	450 000,00
	409 657,35
	91%
	405 000,00
	405 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1104 244 222
	18 000,00
	17 830,20
	99%
	132 000,00
	132 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1104 244 225
	224 938,96
	94 330,00
	42%
	248 000,00
	248 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1104 244 226
	946 097,42
	849 725,08
	90%
	1 002 000,00
	1 002 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1104 244 310
	200 000,00
	192 316,00
	96%
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1104 244 340
	229 000,00
	223 905,00
	98%
	206 000,00
	206 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 1006 14Д1104 360 262
	12 793 705,85
	12 793 311,54
	100%
	15 907 000,00
	2 864 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1104 831 290
	202 784,09
	202 784,09
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1104 851 290
	2 693,00
	2 693,00
	100%
	27 000,00
	27 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1104 852 290
	60 014,20
	32 672,40
	54%
	55 000,00
	55 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1500 121 211
	26 816 952,12
	26 816 951,19
	100%
	21 732 000,00
	21 732 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1500 121 213
	4 135 047,88
	4 005 458,40
	97%
	3 087 000,00
	3 087 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1500 122 212
	183 132,48
	182 132,48
	99%
	134 000,00
	134 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1500 122 226
	0,00
	0,00
	0%
	38 000,00
	38 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1500 244 221
	2 500,00
	2 500,00
	100%
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1500 244 222
	500,00
	0,00
	0%
	58 000,00
	58 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1500 244 225
	26 094,69
	12 400,00
	48%
	28 000,00
	28 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1500 244 226
	276 262,83
	275 142,83
	100%
	298 000,00
	298 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1500 244 310
	48 750,00
	39 750,00
	82%
	49 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0113 14Д1500 244 340
	49 760,00
	49 706,00
	100%
	45 000,00
	45 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 111 211
	66 394 316,37
	66 368 593,11
	100%
	69 909 000,00
	69 909 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 111 213
	15 860 040,98
	15 860 040,98
	100%
	16 193 000,00
	16 193 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 112 212
	946 137,82
	945 417,82
	100%
	991 000,00
	991 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 112 222
	112 687,00
	107 648,00
	96%
	108 000,00
	108 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 112 226
	247 600,00
	244 600,00
	99%
	261 000,00
	261 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 243 225
	415 000,00
	415 000,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 221
	797 577,35
	791 774,45
	99%
	720 000,00
	720 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 222
	4 160 452,02
	4 159 991,20
	100%
	4 297 000,00
	4 297 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 223
	2 310 397,80
	2 309 465,51
	100%
	2 841 000,00
	2 841 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 225
	1 980 821,51
	1 980 821,51
	100%
	1 634 000,00
	1 634 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 226
	2 448 372,39
	2 426 001,40
	99%
	3 175 000,00
	3 175 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 310
	335 759,95
	335 759,95
	100%
	336 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 340
	1 118 850,05
	1 104 887,97
	99%
	1 112 000,00
	1 112 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 831 290
	8 312,41
	8 312,41
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 851 290
	11 169 617,00
	11 169 617,00
	100%
	10 000 000,00
	10 000 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0505 14Д1200 852 290
	555 138,67
	551 138,67
	99%
	678 000,00
	678 000,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города и охрана окружающей среды» на 2017-2020 годы»
	932 0000 1400000 000 000
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	403 300 000,00
	180 629 000,00

	2.4.1.
	Подпрограмма "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального образования город Салехард"
	932 0501 1426032 243 225
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	1 361 000,00
	1 361 000,00

	2.4.2.
	Подпрограмма "Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования г. Салехард"
	932 0501 1416055 810 241
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	2 213 910,00
	2 213 910,00

	
	
	932 0501 1416055 810 242
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	2 886 090,00
	2 886 090,00

	
	
	932 0501 1417147 810 241
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	42 067 328,70
	0,00

	
	
	932 0501 1417147 810 242
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	54 839 671,30
	0,00

	
	
	932 0502 1416056 810 241
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	2 277 000,00
	2 277 000,00

	
	
	932 0502 1416059 810 241
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	665 000,00
	665 000,00

	
	
	932 0502 1417132 810 241
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	55 885 000,00
	0,00

	2.4.3.
	Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории города Салехарда"
	932 0503 1436041 244 223
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	2 250 000,00
	2 250 000,00

	
	
	932 0503 1436042 244 223
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	472 000,00
	472 000,00

	
	
	932 0503 1436043 244 226
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	502 000,00
	502 000,00

	
	
	932 0503 1436044 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	96 000,00
	96 000,00

	
	
	932 0503 1436045 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	358 000,00
	358 000,00

	
	
	932 0503 1437134 244 223
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	23 593 000,00
	0,00

	
	
	932 0503 1437134 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	36 754 000,00
	0,00

	
	
	932 0503 1437134 244 226
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	9 532 000,00
	0,00

	2.4.4.
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
	932 0113 14Д1104 121 211
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	22 152 000,00
	22 152 000,00

	
	
	932 0113 14Д1104 121 213
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	2 776 000,00
	2 776 000,00

	
	
	932 0113 14Д1104 112 212
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	299 000,00
	299 000,00

	
	
	932 0113 14Д1104 112 226
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	41 000,00
	41 000,00

	
	
	932 0113 14Д1104 244 221
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	405 000,00
	405 000,00

	
	
	932 0113 14Д1104 244 222
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	132 000,00
	132 000,00

	
	
	932 0113 14Д1104 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	248 000,00
	248 000,00

	
	
	932 0113 14Д1104 244 226
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	1 002 000,00
	1 002 000,00

	
	
	932 0113 14Д1104 244 340
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	206 000,00
	206 000,00

	
	
	932 0113 14Д1104 851 290
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	27 000,00
	27 000,00

	
	
	932 0113 14Д1104 852 290
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	55 000,00
	55 000,00

	
	
	932 1006 14Д1104 360 262
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	2 864 000,00
	2 864 000,00

	
	
	932 0113 14Д1500 121 211
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	21 732 000,00
	21 732 000,00

	
	
	932 0113 14Д1500 121 213
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	3 087 000,00
	3 087 000,00

	
	
	932 0113 14Д1500 122 212
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	134 000,00
	134 000,00

	
	
	932 0113 14Д1500 122 226
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	38 000,00
	38 000,00

	
	
	932 0113 14Д1500 244 221
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	2 000,00
	2 000,00

	
	
	932 0113 14Д1500 244 222
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	58 000,00
	58 000,00

	
	
	932 0113 14Д1500 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	28 000,00
	28 000,00

	
	
	932 0113 14Д1500 244 226
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	298 000,00
	298 000,00

	
	
	932 0113 14Д1500 244 340
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	45 000,00
	45 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 111 211
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	69 909 000,00
	69 909 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 111 213
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	16 193 000,00
	16 193 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 112 212
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	991 000,00
	991 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 112 222
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	108 000,00
	108 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 112 226
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	261 000,00
	261 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 221
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	720 000,00
	720 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 222
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	4 297 000,00
	4 297 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 223
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	2 841 000,00
	2 841 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	1 634 000,00
	1 634 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 226
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	3 175 000,00
	3 175 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 244 340
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	1 112 000,00
	1 112 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 851 290
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	10 000 000,00
	10 000 000,00

	
	
	932 0505 14Д1200 852 290
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	678 000,00
	678 000,00

	3.
	Муниципальная программа М/О город Салехард (подпрограмма муниципальной программы М/О г. Салехард), по которой субъект бюджетного планирования является соисполнителем
	932 0000 0000000 000 000
	7 076 677,12
	6 820 570,83
	96%
	3 828 000,00
	240 000,00
	240 000,00
	240 000,00

	3.1.
	Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014 - 2016 годы
	932 0310 1526090 000 000
	6 631 271,30
	6 378 651,01
	96%
	3 588 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1.
	Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард"
	932 0310 1526090 244 223
	2 630 510,16
	2 630 510,16
	100%
	2 507 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0310 1526090 244 225
	1 057 845,92
	1 057 845,92
	100%
	1 081 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	932 0310 1526090 244 226
	2 942 915,22
	2 690 294,93
	91%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Муниципальная программа "Безопасный город" на 2014-2016 годы
	932 0314 1218009 000 000
	121 037,82
	120 937,82
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1.
	Подпрограмма "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард"
	932 0314 1218009 244 226
	121 037,82
	120 937,82
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Муниципальная программа "Доступная среда" на 2014 - 2016 годы
	932 1006 03Ж0000 000 000
	230 000,00
	230 000,00
	100%
	207 000,00
	207 000,00
	0,00
	0,00

	3.3.1.
	Расходы, отнесенные к муниципальным программам
	932 1006 03Ж8404 244 225
	230 000,00
	230 000,00
	100%
	207 000,00
	207 000,00
	0,00
	0,00

	3.4.
	Муниципальная программа "Доступная среда" на 2017 - 2020 годы
	932 1006 03Ж0000 000 000
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	207 000,00
	207 000,00

	3.4.1.
	Расходы, отнесенные к муниципальным программам
	932 1006 03Ж8404 244 225
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	207 000,00
	207 000,00

	3.5.
	Муниципальная  программа "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2014-2016 годы
	932 1006 0210000 000 000
	94 368,00
	90 982,00
	96%
	33 000,00
	33 000,00
	0,00
	0,00

	3.5.1.
	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард"
	932 1006 02190101 244 226
	94 368,00
	90 982,00
	96%
	33 000,00
	33 000,00
	0,00
	0,00

	3.6.
	Муниципальная  программа "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2020 годы
	932 1006 0210000 000 000
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	33 000,00
	33 000,00

	3.6.1.
	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард"
	932 1006 02190101 244 226
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	33 000,00
	33 000,00

	4.
	Непрограмные направления деятельности
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО:
	 
	1 929 925 502,87
	1 906 964 364,19
	99%
	730 435 000,00
	677 871 000,00
	677 871 000,00
	261 634 000,00
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